**СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**28 декабря 2023 года** **№ 1236**

**с.Левокумское**

О внесении изменений в муниципальную программу Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов», утвержденной постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 109

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 204 «О бюджете Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», от 28 декабря 2022 года № 294 «О внесении изменений в решение Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 204 «О бюджете Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», от 28 декабря 2022 года № 293 «О бюджете Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», от 21 декабря 2023 года № 373 «О внесении изменений в решение Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 293 «О бюджете Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 04 декабря 2020 года № 2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края», от 07 декабря 2020 года № 5 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края», администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов», утвержденную постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 109 «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 22 марта 2022 года № 372, от 08 ноября 2022 года № 1249, от 29 декабря 2022 года № 1461, от 01 марта 2023 года № 199) (далее – Программа):
   1. Программу изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. Приложения 1,2,3,4,5,7 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложениям 2,3,4,5,6,7 к настоящему постановлению.
3. Отделу по информационным технологиям администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (Сусоев Ф.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Лазареву Е.Л.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Левокумского муниципального

округа Ставропольского края А.Н.Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

от 28 декабря 2023 года № 1236

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Левокумского муниципального округа Ставропольского края

от 28 декабря 2020 года № 109

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» (далее - Программа) |
| Ответственный  исполнитель  Программы | Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| Соисполнители  Программы | Территориальные отделы администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - территориальные отделы) |
| Участники Программы | Юридические лица, физические лица, Муниципальные Унитарные предприятия;  Дорожные организации, привлекаемые в установленном порядке (по согласованию);  Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Левокумскому району |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»;  Подпрограмма «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения»;  Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов» |
| Цели Программы | 1. Создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края.  2. Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, и организация транспортного обслуживания населения Левокумского муниципального округа Ставропольского края.  3. Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края. |
| Индикаторы достижения целей Программы | Уровень (класс) энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений;  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа;  Количество территорий населенных пунктов округа, подлежащих содержанию. |
| Сроки реализации Программы | 2021 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 650868,83 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  - бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 644583,54 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2021 году – 179892,36 тыс. рублей;  в 2022 году – 170129,99 тыс. рублей;  в 2023 году – 163602,21 тыс. рублей;  в 2024 году – 43284,10 тыс. рублей.  в 2025 году – 43837,44 тыс. рублей.  в 2026 году – 43837,44 тыс. рублей.  в т.ч. бюджет Ставропольского края – 317293,36 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 117972,51 тыс. рублей  в 2022 году – 107707,83 тыс. рублей;  в 2023 году – 91249,18 тыс. рублей;  в 2024 году – 121,28 тыс. рублей;  в 2025 году – 121,28 тыс. рублей;  в 2026 году – 121,28 тыс. рублей;  в т.ч. средства местного бюджета – 327290,18 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 61919,85 тыс. рублей  в 2022 году – 62422,16 тыс. рублей;  в 2023 году – 72353,03 тыс. рублей;  в 2024 году – 43162,82 тыс. рублей;  в 2025 году – 43716,16 тыс. рублей;  в 2026 году – 43716,16 тыс. рублей;  - средства участников Подпрограммы – 6284,29 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 1833,85 тыс. рублей  в 2022 году – 767,70 тыс. рублей  в 2023 году – 3082,74 тыс. рублей  в 2024 году – 200,00 тыс. рублей  в 2025 году – 200,00 тыс. рублей  в 2026 году – 200,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Класс энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений к 2026 году должен составить не менее 60 баллов;  Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа, до 44,5% к 2026 году.  Увеличение количества территорий населенных пунктов округа, подлежащих содержанию, до 100 единиц к 2026 году. |

Приоритеты и цели реализуемой администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения, транспортной системы, благоустройства территории.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в действующей редакции);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в действующей редакции);

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края (проект закона утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края от 16 октября 2019 года № 432-рп);

Стратегией социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 174;

иными правовыми актами Ставропольского края и Левокумского муниципального округа.

Приоритетными направлениями реализации Программы являются:

В вопросах развития системы коммунальной инфраструктуры:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений;

- организационное обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - многоквартирные дома);

- привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных.

В вопросах повышения безопасности дорожного движения:

- обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края;

- повышение безопасности дорожного движения на территории Левокумского муниципального округа;

- организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

В вопросах благоустройства населенных пунктов:

- модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края;

- организация благоустройства территории Левокумского муниципального округа.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы целями Программы являются:

- создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края;

- осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края и организация транспортного обслуживания населения Левокумского муниципального округа Ставропольского края;

- создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

[подпрограмма](consultantplus://offline/ref=C37297DA09A5E29EC443AAB0B983FBCCF1E32657207BE674A35CDAFE9D12B48D6B61C69AF47B9A84727AO) «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» (приведена в приложении 1 к Программе);

[подпрограмма](consultantplus://offline/ref=C37297DA09A5E29EC443AAB0B983FBCCF1E32657207BE674A35CDAFE9D12B48D6B61C69AF47B9985727BO) «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения» (приведена в приложении 2 к Программе).

подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов» (приведена в приложении 3 к Программе).

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 4 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 5 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, приведены в приложении 6 к Программе.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы, показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 7 к Программе.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

от 28 декабря 2023 года № 1236

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

Левокумского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных

пунктов»

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения» муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС) |
| Соисполнители Подпрограммы | Территориальные отделы Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее- территориальные отделы) |
| Участники Подпрограммы | Юридические лица;  дорожные организации, привлекаемые в установленном порядке (по согласованию);  отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Левокумскому району |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края;  Повышение безопасности дорожного движения на территории Левокумского муниципального округа;  Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом |
| Показатели решения задач Подпрограммы | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей, вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов;  Доля дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;  Темп роста пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Левокумского муниципального округа |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 456552,73 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  - бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 456552,73 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 140704,61 тыс. рублей;  в 2022 году – 137000,18 тыс. рублей;  в 2023 году – 115197,52 тыс. рублей;  в 2024 году – 21216,81тыс. рублей;  в 2025 году – 21216,81 тыс. рублей;  в 2026 году – 21216,81 тыс. рублей;  в т.ч. бюджет Ставропольского края – 294015,63 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 110451,29 тыс. рублей;  в 2022 году – 104547,19 тыс. рублей;  в 2023 году – 79017,15 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;  в том числе бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 162537,11 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 30253,32 тыс. рублей;  в 2022 году – 32452,99 тыс. рублей;  в 2023 году – 36180,37 тыс. рублей;  в 2024 году – 21216,81 тыс. рублей;  в 2025 году – 21216,81 тыс. рублей;  в 2026 году – 21216,81 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов до 273,8 км к 2026 году;  Отсутствие дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий в течение 2021-2026гг.;  Увеличение темпа роста пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Левокумского муниципального округа до 107% к 2026 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, и сооружений на них, путем снижения количества автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, снижение смертности населения округа в результате дорожно-транспортных происшествий.

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагаются:

- работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа;

- приведение земляного полотна и дорожного покрытия на участках, не отвечающих техническим требованиям, в нормативное состояние;

-оборудование автомобильных дорог всеми требуемыми законодательством о безопасности дорожного движения элементами обустройства;

- зимнее патрулирование и содержание автодорог на территории Левокумского округа.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей, вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов до 273,8 км к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы могут участвовать дорожные организации, привлекаемые в установленном порядке (по согласованию).

2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта округа.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагаются:

- работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенного пункта округа;

- приведение земляного полотна и дорожного покрытия на участках, не отвечающих техническим требованиям, в нормативное состояние;

-оборудование автомобильных дорог всеми требуемыми законодательством о безопасности дорожного движения элементами обустройства;

- зимнее патрулирование и содержание автодорог в границах населенного пункта округа.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей, вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов до 273,8 км к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы являются территориальные отделы.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы могут участвовать дорожные организации, привлекаемые в установленном порядке (по согласованию).

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается участие в реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 624-п.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей, вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов до 273,8 км к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются территориальные отделы.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы могут участвовать дорожные организации, привлекаемые в установленном порядке (по согласованию).

4. Разработка проектов, комплексной схемы организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- разработка проектов организации дорожного движения целью которой является устранение существующих недостатков и противоречий в применении технических средств регулирования движения, несоответствий их нормативным требованиям, а также установки в недостающих местах.

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения автомобильных дорог целью которой является обеспечение и повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети, оценка и повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей, вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов до 273,8 км к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС.

1. Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение технического учета и паспортизации автомобильных дорог с целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по дальнейшему развитию дорожной сети, реконструкции, ремонту и содержанию эксплуатируемых дорог.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей, вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов до 273,8 км к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС.

К проведению технического учета и паспортизации могут привлекаться юридические лица (научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие специализированные организации по договорам, заключаемым в установленном порядке).

6. Проведение мониторинга дорожно-транспортных происшествий.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит объективно отслеживать состояние аварийности по окружным дорогам, повысить уровень межведомственного взаимодействия по профилактике дорожно-транспортных происшествий, анализировать и вовремя выявлять недостатки в содержании дорожного полотна и оперативно устранять их с целью недопущения влияния дорожных условий на безопасность всех участников движения. Отсутствие в 2021-2026гг дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы может участвовать Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Левокумскому району (по согласованию).

7. Организация осуществление пассажирского обслуживания общественным транспортом населения на пригородных маршрутах Левокумского муниципального округа.

В рамках основного мероприятия предполагается проведение мониторинга загруженности маршрутов движения общественного транспорта, корректировка расписания движения, отмена и изменения муниципального маршрута.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить темп роста пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Левокумского муниципального округа до 107% к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения» в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края» и их значениях, приведены в приложении 7 к Программе. При планировании ресурсного обеспечения мероприятий Подпрограммы учитывались актуальность и экономическая значимость проблем, обозначенных основными направлениями реализации Программы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Левокумского муниципального округа Ставропольского края и субсидий из краевого бюджета Ставропольского края.

Объемы и источники финансового обеспечения реализации Подпрограммы представлены в таблице 5 к Программе.

[Перечень](#P2357) основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к Программе.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

от 28 декабря 2023 года № 1236

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

Левокумского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных

пунктов»

ПОДПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС) |
| Соисполнители Подпрограммы | Территориальные отделы Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - территориальные отделы) |
| Участники Подпрограммы | Муниципальное Унитарное Предприятие Левокумского муниципального округа «Коммунбыт» (далее – МУП), физические и юридические лица |
| Задачи Подпрограммы | Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края;  Организация благоустройства территории Левокумского муниципального округа |
| Показатели решения задач Подпрограммы | Удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети;  Количество энергосберегающих приборов уличного освещения, установленные в рамках модернизации систем уличного освещения на территории населенных пунктов Левокумского муниципального округа;  Количество обустроенных контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО);  Площадь содержания территорий мест захоронения;  Площадь акарицидных обработок территории общественных мест;  Площадь благоустроенных территорий округа;  Количество заключенных договоров на услуги по благоустройству с МУП; |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 192253,33 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  - бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 185969,04 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 38249,43 тыс. рублей;  в 2022 году – 32491,49 тыс. рублей;  в 2023 году – 48283,41 тыс. рублей;  в 2024 году – 21946,01 тыс. рублей;  в 2025 году – 22499,35 тыс. рублей;  в 2026 году – 22499,35 тыс. рублей;  в т.ч. бюджет Ставропольского края – 21637,22 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 6882,90 тыс. рублей;  в 2022 году – 2522,32 тыс. рублей;  в 2023 году – 12232,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;  в т.ч. бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 164331,82 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 31366,53 тыс. рублей;  в 2022 году – 29969,17 тыс. рублей;  в 2023 году – 36051,41 тыс. рублей;  в 2024 году – 21946,01 тыс. рублей;  в 2025 году – 22499,35 тыс. рублей;  в 2026 году – 22499,35 тыс. рублей;  - средства участников Подпрограммы – 6284,29 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 1833,85 тыс. рублей;  в 2022 году – 767,70 тыс. рублей;  в 2023 году – 3082,74 тыс. рублей;  в 2024 году – 200,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 200,00 тыс. рублей;  в 2026 году – 200,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Увеличение удельного веса протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети до 88,0% к 2026 году;  Увеличение количества энергосберегающих приборов уличного освещения, установленных в рамках модернизации систем уличного освещения на территории населенных пунктов Левокумского муниципального округа до 2630 единиц к 2026 году;  Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО до 40 единиц к 2026 году;  Сохранение площади содержания территорий мест захоронения в размере до 710,91 тыс. кв.м. к 2026 году;  Увеличение площади акарицидных обработок территории общественных мест до 126.9 тыс. кв.м к 2026 году;  Увеличение площади благоустроенных территорий округа до 400,0 тыс. кв.м. к 2026 году;  Заключение договоров на услуги по благоустройству с МУП не менее 48 единиц ежегодно. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий Программы направлена на улучшение экологической обстановки, внешнего облика населенных пунктов, позволит повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территорий округа для комфортного проживания жителей округа.

Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных мероприятий:

1. Мероприятия по энергосбережению, ремонту и содержанию уличного освещения, в рамках которого планируется:

проведение работ по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие;

организация ремонта систем управления освещением;

проведение замены приборов учета при выходе из строя или окончании межповерочного периода;

замена питающего кабеля на СИП, замена осветительных приборов в связи с износом, установка систем заземления;

расходы на оплату уличного освещения.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить:

удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети до 88,0% к 2026 году;

количество энергосберегающих приборов уличного освещения, установленных в рамках модернизации систем уличного освещения на территории населенных пунктов Левокумского муниципального округа до 2630 единиц к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы являются территориальные отделы.

Участником данного мероприятия является МУП.

2. Благоустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы предполагается обустройство контейнерных площадок в местах общего пользования для сбора ТКО и КГО в соответствии с санитарными требованиями на территории населенных пунктов округа.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить количество обустроенных контейнерных площадок и установку контейнеров для сбора ТКО до 40 единиц к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС, соисполнителями - территориальные отделы.

3. Расходы на содержание мест захоронения, в рамках которого предполагается:

содержание в надлежащем техническом состоянии территории кладбищ,

повышение качества содержания мест захоронений в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями,

благоустройство территории кладбища (уборка территории кладбища, оказание услуг по осуществлению строительного контроля, покос травы, сбор скошенной травы, санитарная очистка, устройство водопровода кладбища, вывоз мусора, водоснабжение, покраска ограждений кладбища, земляные работы, приобретение основных средств).

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить площадь содержания территорий мест захоронения в размере до 710,91 тыс. кв.м. к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС, соисполнителями - территориальные отделы. Участником данного мероприятия является МУП

4. Проведение мероприятия по акарицидной обработке в местах массового скопления населения.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение комплекса мероприятий по обследованию территории мест массового пребывания населения в целях выявления степени заклещенности и принятие мер по акарицидной обработке в целях предупреждения возникновения заболевания граждан и недопущения распространения КГЛ.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить площади акарицидных обработок территории общественных мест до 126,9 тыс. кв.м. к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС, соисполнителями - территориальные отделы. Участником данного мероприятия является МУП.

5. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

Проект развития территории муниципального образования, основанный на местных инициативах, - это отобранный жителями населенного пункта проект, предусматривающий реализацию мероприятий, направленных на решение следующих вопросов местного значения:

организация благоустройства территории населенного пункта муниципального образования края;

содержание мест захоронения на территории населенного пункта муниципального образования края;

создание условий для массового отдыха жителей населенного пункта муниципального образования края и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов и др.

Проекты для участия в конкурсном отборе выбираются:

населением населенного пункта Левокумского муниципального округа на собраниях граждан с использованием подписных листов, путем анкетирования или подомового (подворового) обхода граждан - в населенных пунктах муниципальных образований края, численность населения которых составляет от 500 до 9000 человек;

населением населенного пункта Левокумского муниципального округа на собраниях граждан с использованием подписных листов, путем анкетирования, подомового (подворового) обхода граждан или с использованием сайта, предназначенного для мониторинга подготовки и реализации проектов в Ставропольском крае, расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pmisk.ru/ и обеспечивающего выбор проекта гражданами, проживающими на территории населенного пункта Левокумского муниципального округа (далее - специализированный сайт), - в населенных пунктах муниципальных образований края, численность населения которых составляет от 9000 человек.

Финансирование проектов осуществляется за счет средств краевого бюджета, местного бюджета, средств населения, индивидуальных предпринимателей и организаций. Кроме того, в проекте можно принимать участие в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ), в натуральной форме.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить площадь благоустроенных территорий округа до 400,0 тыс. кв.м. к 2026 году.

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются территориальные отделы.

6.Обустройство пешеходных дорожек на территории населенных пунктов округа.

В рамках основного мероприятия предполагается строительство и ремонт пешеходных дорожек в населенных пунктах округа.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить площади благоустроенных территорий округа до 400,0 тыс. кв.м к 2026 году.

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются территориальные отделы.

7. Организация и проведение озеленения общественных территорий населенных пунктов округа.

Мероприятия Подпрограммы направлены на создание безопасных и комфортных условий для культурного отдыха и досуга жителей округа и предполагают:

обеспечение квалифицированного ухода за зелеными насаждениями;

обеспечение сноса аварийных, старовозрастных, больных, потерявших

декоративную ценность зеленых насаждений;

вырезка сухих и поломанных ветвей, а также ветвей, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

цветочное оформление;

проведение покоса, скашивания газонов с обязательным удалением срезанной травы, а также восстановление участков газонов, поврежденных или вытоптанных;

посадка молодых декоративных деревьев на улицах, площадях, аллеях, в парках;

в летнее время и сухую погоду - полив газонов, цветников, деревьев и кустарников,

составление технического паспорта зеленых насаждений.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить:

- количество территорий населенных пунктов округа, подлежащих содержанию, до 100 единиц к 2026 году.

- площадь территории населенных пунктов округа, подлежащей содержанию, до 400,0 тыс. кв.м к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы являются территориальные отделы. Участником данного мероприятия является МУП.

8. Организация мероприятий по уборке территории предполагает поддержание в надлежащем санитарном состоянии общественных и дворовых территорий округа, создание благоприятных санитарно-эпидемиологических условий проживания.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение работ по ручной и механизированной уборке улиц, тротуаров, площадей, парков. В летний период планируется осуществлять подметание, мойку территории, уборку мусора, в зимний - уборку снега, мусора, посыпку территории песком.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить:

- количество территорий населенных пунктов округа, подлежащих содержанию, до 100 единиц к 2026 году.

- площадь территории населенных пунктов округа, подлежащей содержанию, до 400,0 тыс. кв.м к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы являются территориальные отделы. Участником данного мероприятия является МУП.

9. Основное мероприятие размещение и содержание элементов благоустройства направлено на улучшение эстетичного вида территории населенных пунктов округа.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

обустройство покрытия, ограждения, водных устройств;

организация содержания фонтанов, вечного огня, малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства;

размещение игрового и спортивного оборудования, скамеек, урн, малых архитектурных сооружений, декоративного оборудования, информационных устройств (табличек, указателей).

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить:

- количество территорий населенных пунктов округа, подлежащих содержанию, до 100 единиц к 2026 году.

- площадь территории населенных пунктов округа, подлежащей содержанию, до 400,0 тыс. кв.м к 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы являются территориальные отделы. Участником данного мероприятия является МУП.

10. Привлечение МУП к оказанию услуг по благоустройству населению.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы предполагается участие в мероприятиях по благоустройству МУП путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит заключить договора на услуги по благоустройству с МУП не менее 48 единиц ежегодно.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МУП.

[Перечень](#P2357) основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к Программе.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

от 28 декабря 2023 года № 1236

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

Левокумского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы,

благоустройство населенных пунктов»

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы | | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия Программы | | Срок | | | | Связь с индикаторами достижения целей и показателями решения задач Программы | |
| начала  реализации | | окончания реализации | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | I Цель «Создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса. на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»; | Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС), территориальные отделы администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее территориальные отделы) | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 1 приложения 7 к Программе | |
|  | В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы в разрезе задач подпрограммы: |  | |  | |  | |  | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края. | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС, территориальные отделы | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 2 приложения 7 к Программе | |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы «Организационное обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Проведение капитального ремонта в 26 многоквартирных домах Левокумского муниципального округа. | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС, территориальные отделы | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 3 приложения 7 к Программе | |
| Задача 3 подпрограммы 1 Программы «Привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных». | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС, территориальные отделы | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 4 приложения 7 к Программе | |
|  | II. Цель «Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, и организация транспортного обслуживания населения Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения» | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС, территориальные отделы, Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Левокумскому району, дорожные организации | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 5 приложения 7 к Программе | |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС; дорожные организации, | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 6 приложения 7 к Программе | |
| 2.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта округа | | территориальные отделы, дорожные организации | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 6 приложения 7 к Программе | |
| 2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС; территориальные отделы, дорожные организации | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 6 приложения 7 к Программе | |
| 2.4 | Разработка проектов, комплексной схемы организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 6 приложения 7 к Программе | |
| 2.5 | Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 6 приложения 7 к Программе | |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Левокумского муниципального округа» | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Проведение мониторинга дорожно-транспортных происшествий | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС;  Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Левокумскому району (по согласованию) | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 7 приложения 7 к Программе | |
| Задача 3 подпрограммы 2 Программы «Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом» | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Организация осуществление пассажирского обслуживания общественным транспортом населения на пригородных маршрутах Левокумского муниципального округа | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 8 приложения 7 к Программе | |
|  | III Цель «Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройство населенных пунктов» | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС, территориальные отделы, МУП Левокумского муниципального округа «Коммунбыт» (далее – МУП) | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 9 приложения 7 к Программе | |
| Задача 1 подпрограммы 3 «Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по энергосбережению, ремонту и содержанию уличного освещения | | территориальные отделы. МУП | | 2021 год | | 2026 год | | пункты 10-11 приложения 7 к Программе | |
| Задача 2 подпрограммы 3 Организация благоустройства территории Левокумского муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Благоустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС, территориальные отделы. | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 12 приложения 7 к Программе | |
| 3.3 | Расходы на содержание мест захоронения | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС, территориальные отделы. МУП | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 13 приложения 7 к Программе | |
| 3.4 | Проведение мероприятия по акарицидной обработке в местах массового скопления населения | | Отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС, территориальные отделы, МУП | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 14 приложения 7 к Программе | |
| 3.5 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | | территориальные отделы. | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 9, 15 приложения 7 к Программе | |
| 3.6 | Обустройство пешеходных дорожек на территории населенных пунктов округа | | территориальные отделы. | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 9, 15 приложения 7 к Программе | |
| 3.7 | Организация и проведение озеленения общественных территорий населенных пунктов округа. | | территориальные отделы. МУП | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 9, 15 приложения 7 к Программе | |
| 3.8 | Организация мероприятия по уборке территории | | территориальные отделы. МУП | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 9, 15 приложения 7 к Программе | |
| 3.9 | Размещение и содержание элементов благоустройства | | территориальные отделы. МУП | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 9, 15 приложения 7 к Программе | |
| 3.10 | Привлечение МУП к оказанию услуг по благоустройству населению | | Территориальные отделы  МУП | | 2021 год | | 2026 год | | пункт 16 приложения 7 к Программе» | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению администрации

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

от 28 декабря 2023 года № 1236

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе Левокумского

муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов»

объемы и источники

финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» <\*>

--------------------------------

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» | Всего: | 181726,21 | 170897,69 | 166684,95 | 44037,38 | 44037,44 | 44037,44 |
| - бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее –местный бюджет), в том числе: | 179892,36 | 170129,99 | 163602,21 | 43837,38 | 43837,44 | 43837,44 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 117972,51 | 107707,83 | 91249,18 | 121,28 | 121,28 | 121,28 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 56682,26 | 893,06 | 121,28 | 121,28 | 121,28 | 121,28 |
| Территориальным отделам администрации Левокумского муниципального округа (далее –тер. отделы) | 61290,25 | 106814,77 | 91127,84 | - | - | - |
| средства местного бюджета | 61919,85 | 62422,16 | 72353,03 | 43716,10 | 43716,16 | 43716,16 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – отдел муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС) | 13867,75 | 11984,90 | 17853,38 | 10261,28 | 10261,28 | 10261,28 |
| Управление сельского хозяйства | - | - | 31,64 | - | - | - |
| Территориальным отделам | 47252,10 | 49234,93 | 53378,01 | 32654,82 | 32654,88 | 32654,88 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| Бургун-Маджарскому тер. отделу | 3880,36 | 2411,25 | 2704,38 | 2046,45 | 2046,45 | 2046,45 |
| Величаевскому тер. отделу | 4460,23 | 3805,11 | 3763,61 | 3186,76 | 3186,77 | 3186,77 |
| Владимировскому тер. отделу | 4764,15 | 4330,96 | 5604,68 | 2528,40 | 2528,40 | 2528,40 |
| Заринскому тер. отделу | 2027,55 | 2020,25 | 4191,54 | 1780,96 | 1780,96 | 1780,96 |
| Левокумскому тер. отделу | 15949,02 | 19624,27 | 17006,19 | 9410,52 | 9410,52 | 9410,52 |
| Николо-Александровскому тер. отделу | 831,09 | 988,53 | 2492,36 | 973,72 | 973,72 | 973,72 |
| Новокумскому тер. отделу | 2811,28 | 1642,20 | 2962,16 | 1567,59 | 1567,59 | 1567,59 |
| Правокумскому тер. отделу | 3069,30 | 3466,32 | 4302,11 | 3231,19 | 3231,19 | 3231,19 |
| Приозерскому тер. отделу | 1969,00 | 1678,25 | 1805,96 | 1430,33 | 1430,33 | 1430,33 |
| Турксадскому тер. отделу | 2123,35 | 2544,75 | 2395,09 | 1245,72 | 1245,77 | 1245,77 |
| Урожайненскому тер. отделу | 5366,77 | 6723,04 | 6149,95 | 5253,18 | 5253,18 | 5253,18 |
| Отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа (далее - отдел культуры) | 800,00 | 1202,33 | 1090,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| - средства участников Программы, в т.ч.: | 1833,85 | 767,70 | 3082,74 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| средства юридических лиц | 242,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц. | 1591,25 | 567,70 | 2882,74 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Всего: | 938,32 | 638,32 | 121,28 | 121,28 | 121,28 | 121,28 |
| - местный бюджет, в том числе: | 938,32 | 638,32 | 121,28 | 121,28 | 121,28 | 121,28 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | 638,32 | 638,32 | 121,28 | 121,28 | 121,28 | 121,28 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 638,32 | 638,32 | 121,28 | 121,28 | 121,28 | 121,28 |
| территориальным отделам | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 300,00 | - | - | - | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 300,00 |  |  |  |  |  |
| территориальным отделам | - |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Всего:  - местный бюджет, в том числе:  средства федерального бюджета  средства краевого бюджета  средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Проведение капитального ремонта в 26 многоквартирных домах Левокумского муниципального округа. | Всего:  - местный бюджет, в том числе:  средства федерального бюджета  средства краевого бюджета  средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего: | 938,32 | 638,32 | 121,28 | 121,28 | 121,28 | 121,28 |
| - местный бюджет, в том числе: | 938,32 | 638,32 | 121,28 | 121,28 | 121,28 | 121,28 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | 638,32 | 638,32 | 121,28 | 121,28 | 121,28 | 121,28 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 638,32 | 638,32 | 121,28 | 121,28 | 121,28 | 121,28 |
| территориальным отделам | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 300,00 | - | - | - | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 300,00 | - | - | - | - | - |
| территориальным отделам | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения» | Всего: | 140704,61 | 137000,18 | 115197,52 | 21216,81 | 21216,81 | 21216,81 |
| - местный бюджет, в том числе: | 140704,61 | 137000,18 | 115197,52 | 21216,81 | 21216,81 | 21216,81 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | 110451,29 | 104547,19 | 79017,18 | - | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 55344,30 | - | - | - | - | - |
| территориальным отделам | 55106,99 | 104547,19 | 79017,18 | - | - | - |
| средства местного бюджета | 30253,32 | 32452,99 | 36180,34 | 21216,81 | 21216,81 | 21216,81 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 13174,14 | 11984,56 | 16774,87 | 10261,28 | 10261,28 | 10261,28 |
| территориальным отделам | 17079,13 | 20468,43 | 19405,47 | 10955,53 | 10955,53 | 10955,53 |
| 3.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа | Всего: | 10261,28 | 11984,56 | 16074,87 | 10261,28 | 10261,28 | 10261,28 |
| - местный бюджет, в том числе: | 10261,28 | 11984,56 | 16074,87 | 10261,28 | 10261,28 | 10261,28 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 10261,28 | 11984,56 | 16074,87 | 10261,28 | 10261,28 | 10261,28 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 10261,28 | 11984,56 | 16074,87 | 10261,28 | 10261,28 | 10261,28 |
| 3.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта округа | Всего: | 14197,79 | 14829,54 | 15290,61 | 10955,53 | 10955,53 | 10955,53 |
| - местный бюджет, в том числе: | 14197,79 | 14829,54 | 15290,61 | 10955,53 | 10955,53 | 10955,53 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 14197,79 | 14829,54 | 15290,61 | 10955,53 | 10955,53 | 10955,53 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| Бургун-Маджарскому тер. отделу | 585,00 | 758,51 | 700,81 | 595,81 | 595,81 | 595,81 |
| Величаевскому тер. отделу | 1738,33 | 958,03 | 960,04 | 725,33 | 725,33 | 725,33 |
| Владимировскому тер. отделу | 924,27 | 843,52 | 1324,94 | 773,52 | 773,52 | 773,52 |
| Заринскому тер. отделу | 971,73 | 591,33 | 1072,82 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Левокумскому тер. отделу | 4367,32 | 5105,25 | 5371,98 | 3130,00 | 3130,00 | 3130,00 |
| Николо-Александровскому тер. отделу | 383,00 | 579,54 | 740,13 | 341,94 | 341,94 | 341,94 |
| Новокумскому тер. отделу | 540,87 | 611,94 | 860,10 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Правокумскому тер. отделу | 1021,00 | 1753,28 | 1409,22 | 1409,22 | 1409,22 | 1409,22 |
| Приозеркому тер. отделу | 636,00 | 636,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Турксадскому тер. отделу | 1073,00 | 1212,43 | 870,86 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Урожайненскому тер. отделу | 1957,27 | 1779,71 | 1579,71 | 1579,71 | 1579,71 | 1579,71 |
| 3.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования1 населенных пунктов | Всего: | 116245,54 | 110186,08 | 83132,05 | - | - | - |
| - местный бюджет, в том числе: | 116245,54 | 110186,08 | - | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | 110451,29 | 104547,19 | 79017,18 | - | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 55344,30 | - | - | - | - | - |
| территориальным отделам: | 55106,99 | 104547,19 | 79017,18 | - | - | - |
| Владимировскому тер. отделу | - | - | 11099,37 | - | - | - |
| Заринскому тер. отделу | - | - | 11778,06 | - | - | - |
| Левокумскому тер. отделу | - | - | 41859,01 | - | - | - |
| Новокумскому тер. отделу | - | - | 3674,01 | - | - | - |
| Приозеркому тер. отделу | - | - | 2354,81 | - | - | - |
| Турксадскому тер. отделу | - | - | 8251,92 | - | - | - |
| средства местного бюджета | 5794,25 | 5638,89 | 4114,89 | - | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 2912,86 | - | - | - | - | - |
| территориальным отделам: | 2881,39 | 5638,89 | - | - | - | - |
| Владимировскому тер. отделу | - | - | 587,44 | - | - | - |
| Заринскому тер. отделу | - | - | 619,90 | - | - | - |
| Левокумскому тер. отделу | - | - | 2155,93 | - | - | - |
| Новокумскому тер. отделу | - | - | 193,37 | - | - | - |
| Приозеркому тер. отделу | - | - | 123,94 | - | - | - |
| Турксадскому тер. отделу | - | - | 434,31 | - | - | - |
| 3.4 | Разработка проектов, комплексной схемы организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края2 | Всего: | - | - | 700,00 | - | - | - |
| - местный бюджет, в том числе: | - | - | 700,00 | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | - | - | 700,00 | - | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: | - | - | - | - | - | - |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | - | - | 700,00 | - | - | - |
| территориальным отделам | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края3 | Всего: | - | - | - | - | - | - |
| - местный бюджет, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: | - | - | - | - | - | - |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | - | - | - | - | - | - |
| территориальным отделам | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Проведение мониторинга дорожно-транспортных происшествий | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Организация осуществление пассажирского обслуживания общественным транспортом населения на пригородных маршрутах Левокумского муниципального округа | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 3  «Благоустройство населенных пунктов» | Всего: | 40083,28 | 33259,19 | 51366,15 | 22699,29 | 22699,35 | 22699,35 |
| - местный бюджет, в том числе: | 38249,43 | 32491,49 | 48283,41 | 22499,29 | 22499,35 | 22499,35 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | 6882,90 | 2522,32 | 12110,72 | - | - | - |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 699,64 | 254,74 | - | - | - | - |
| территориальным отделам | 6183,26 | 2267,58 | 12110,72 | - | - | - |
| средства местного бюджета | 31366,53 | 29969,17 | 36172,69 | 22499,29 | 22499,35 | 22499,35 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 393,61 | 0,34 | 35,00 | - | - | - |
| территориальным отделам | 30172,92 | 28766,50 | 36137,69 | 21699,29 | 21699,35 | 21699,35 |
| Отдел культуры | 800,00 | 1202,33 | 1090,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| - средства участников Программы, в т.ч.: | 1833,85 | 767,70 | 3082,74 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| МУП | 242,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц. | 1591,25 | 567,70 | 2882,74 | - | - | - |
| 4.1 | Мероприятия по энергосбережению, ремонту и содержанию уличного освещения | Всего: | 10172,80 | 9330,15 | 10008,24 | 10008,30 | 10008,30 | 10008,30 |
| - местный бюджет, в том числе: | 10172,80 | 9330,15 | 10008,24 | 10008,30 | 10008,30 | 10008,30 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 10172,80 | 9330,15 | 10008,24 | 10008,30 | 10008,30 | 10008,30 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| Бургун-Маджарскому тер. отделу | 683,52 | 756,09 | 838,56 | 906,64 | 906,64 | 906,64 |
| Величаевскому тер. отделу | 788,29 | 1180,20 | 885,93 | 886,64 | 886,64 | 886,64 |
| Владимировскому тер. отделу | 1144,59 | 755,24 | 810,77 | 755,24 | 755,24 | 755,24 |
| Заринскому тер. отделу | 321,28 | 353,93 | 341,82 | 345,94 | 345,94 | 345,94 |
| Левокумскому тер. отделу | 3819,86 | 2850,99 | 3207,48 | 3180,13 | 3180,13 | 3180,13 |
| Николо-Александровскому тер. отделу | 360,00 | 323,51 | 294,74 | 366,78 | 366,78 | 366,78 |
| Новокумскому тер. отделу | 374,65 | 344,34 | 424,65 | 364,59 | 364,59 | 364,59 |
| Правокумскому тер. отделу | 1090,48 | 1207,84 | 1215,01 | 1205,97 | 1205,97 | 1205,97 |
| Приозеркому тер. отделу | 236,00 | 279,13 | 278,14 | 292,13 | 292,13 | 292,13 |
| Турксадскому тер. отделу | 297,27 | 331,38 | 386,06 | 343,77 | 343,77 | 343,77 |
| Урожайненскому тер. отделу | 1056,86 | 947,50 | 1325,06 | 1360,47 | 1360,47 | 1360,47 |
| 4.2 | Благоустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Всего: | 700,34 | 255,08 | 1110,14 | - | - | - |
| - местный бюджет, в том числе: | 700,34 | 255,08 | 1078,51 | - | - | - |
| - средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| - средства краевого бюджета | 699,64 | 254,74 | 1043,50 | - | - | - |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 699,64 | 254,74 | 1043,50 | - | - | - |
| - средства местного бюджета | 0,70 | 0,34 | 35,00 | - | - | - |
| отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС | 0,70 | 0,34 | 35,00 | - | - | - |
| Управление сельского хозяйства | - | - | 31,64 | - | - | - |
| 4.3 | Расходы на содержание мест захоронения | Всего: | 3156,03 | 2329,91 | 2406,71 | 2026,42 | 2026,42 | 2026,42 |
| - местный бюджет, в том числе: | 3156,03 | 2329,91 | 2406,71 | 2026,42 | 2026,42 | 2026,42 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 3156,03 | 2329,91 | 2406,71 | 2026,42 | 2026,42 | 2026,42 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| Бургун-Маджарскому тер. отделу | 20,45 | 22,47 | 21,65 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Величаевскому тер. отделу | 98,39 | 41,70 | 15,52 | 35,52 | 35,52 | 35,52 |
| Владимировскому тер. отделу | 795,65 | - | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Заринскому тер. отделу | 22,20 | 8,90 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Левокумскому тер. отделу | 730,86 | 567,10 | 566,90 | 566,90 | 566,90 | 566,90 |
| Николо-Александровскому тер. отделу | 17,00 | 17,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Новокумскому тер. отделу | 36,50 | 10,25 | 48,52 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Правокумскому тер. отделу | 28,07 | 21,15 | 155,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Приозеркому тер. отделу | 137,50 | 69,95 | 82,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Турксадскому тер. отделу | 69,24 | 122,78 | 90,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Урожайненскому тер. отделу | 400,17 | 246,28 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| Отдел культуры | 800,00 | 1202,33 | 1090,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4.4 | Проведение мероприятия по акарицидной обработке в местах массового скопления населения | Всего: | 220,02 | 235,86 | 209,31 | 341,10 | 341,10 | 341,10 |
| - местный бюджет, в том числе: | 220,02 | 235,86 | 209,31 | 341,10 | 341,10 | 341,10 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 220,02 | 235,86 | 209,31 | 341,10 | 341,10 | 341,10 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| Бургун-Маджарскому тер. отделу | 18,91 | 22,00 | 18,91 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| Величаевскому тер. отделу | 29,70 | 39,00 | 39,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Владимировскому тер. отделу | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
| Заринскому тер. отделу | 9,94 | 9,94 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Левокумскому тер. отделу | 19,55 | 19,55 | 8,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Николо-Александровскому тер. отделу | 18,00 | 18,00 | 17,10 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Новокумскому тер. отделу | 10,00 | 10,00 | 19,88 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Правокумскому тер. отделу | 7,00 | 10,45 | 6,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Приозеркому тер. отделу | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Турксадскому тер. отделу | 28,00 | 28,00 | 21,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Урожайненскому тер. отделу | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 4.5 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах4 | Всего: | 9349,68 | 4425,83 | 23376,84 | - | - | - |
| - местный бюджет, в том числе: | 9349,68 | 3858,13 | 20494,10 | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | 6183,26 | 2267,58 | 12110,72 | - | - | - |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |
| Бургун-Маджарскому тер. | 1306,24 | 538,62 | 850,82 | - | - | - |
| Величаевскому тер. отделу | 830,39 | - | 1485,07 | - | - | - |
| Владимировскому тер. отделу | 1089,44 | - | 2336,45 | - | - | - |
| Заринскому тер. отделу | 240,39 | - | 1323,52 | - | - | - |
| Левокумскому тер. отделу | 798,88 | - | 2000,00 | - | - | - |
| Николо-Александровскому тер. отделу | - | - | 1701,65 | - | - | - |
| Новокумскому тер. отделу | 448,98 | - | 344,87 | - | - | - |
| Правокумскому тер. отделу | 1468,94 | - | 829,05 | - | - | - |
| Приозеркому тер. отделу | - | - | 867,72 | - | - | - |
| Турксадскому тер. отделу | - | - | 371,57 | - | - | - |
| Урожайненскому тер. отделу | - | 1728,96 | - | - |  |  |
| средства местного бюджета | 1575,17 | 1590,55 | 8383,38 | - | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| Бургун-Маджарскому тер. отделу | 281,45 | 230,10 | 278,85 | - | - | - |
| Величаевскому тер. отделу | 146,54 | - | 342,81 | - | - | - |
| Владимировскому тер. отделу | 288,18 | - | 1405,15 | - | - | - |
| Заринскому тер. отделу | 104,25 | - | 1311,78 | - | - | - |
| Левокумскому тер. отделу | 340,86 | - | 1590,21 | - | - | - |
| Николо-Александровскому тер. отделу | - | - | 1119,76 | - | - | - |
| Новокумскому тер. отделу | 154,62 | - | 592,39 | - | - | - |
| Правокумскому тер. отделу | 259,27 | - | 290,37 | - | - | - |
| Приозеркому тер. отделу | - | - | 275,00 | - | - | - |
| Турксадскому тер. отделу | - | - | 228,18 | - | - | - |
| Урожайненскому тер. отделу | - | 1360,45 | 948,88 | - | - | - |
| - средства участников Программы (средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц). | 1591,25 | 567,70 | 2882,74 | - | - | - |
| 4.6 | Обустройство пешеходных дорожек на территории населенных пунктов округа5 | Всего: | 2429,74 | 988,71 | 1597,76 | - | - | - |
| - местный бюджет, в том числе: | 2429,74 | 988,71 | 1597,76 |  |  |  |
| средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | - | - |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2429,74 | 988,71 | 1597,76 |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| территориальным отделам | 2429,74 | 988,71 |  |  |  |  |
| Бургун-Маджарскому тер. отделу | - | - | 345,00 |  |  |  |
| Величаевскому тер. отделу | - | 11,77 | - |  |  |  |
| Владимировскому тер. отделу | 316,11 | 966,94 | 508,00 |  |  |  |
| Левокумскому тер. отделу | 1470,93 | - | 661,96 |  |  |  |
| Новокумскому тер. отделу | 642,70 | - | - |  |  |  |
| Николо-Александровскому тер. отделу | - | - | 82,80 | - |  |  |
| Приозеркому тер. отделу | - | 10,00 | - |  |  |  |
| 4.7 | Организация и проведение озеленения общественных территорий населенных пунктов округа. | Всего: | 1477,46 | 4629,66 | 3588,31 | 2827,12 | 2827,12 | 2827,12 |
| - местный бюджет, в том числе: | 1477,46 | 4629,66 | 3588,31 | 2827,12 | 2827,12 | 2827,12 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 1477,46 | 4629,66 | 3588,31 | 2827,12 | 2827,12 | 2827,12 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| Бургун-Маджарскому тер. отделу | 36,54 | 17,53 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Величаевскому тер. отделу | 180,55 | 416,79 | 458,40 | 521,60 | 521,60 | 521,60 |
| Владимировскому тер. отделу | 1,84 | 12,00 | 152,15 | 150,52 | 150,52 | 150,52 |
| Заринскому тер. отделу | 11,31 | 58,10 | 311,81 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Левокумскому тер. отделу | 1028,07 | 3649,91 | 947,57 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| Николо-Александровскому тер. отделу | 8,57 | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Новокумскому тер. отделу | - | 69,30 | 297,32 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Правокумскому тер. отделу | 50,00 | 49,78 | 450,71 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Приозеркому тер. отделу | 20,00 | 30,25 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Турксадскому тер. отделу | 97,57 | 95,00 | 97,08 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| Урожайненскому тер. отделу | 43,01 | 231,00 | 683,28 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4.8 | Организация мероприятия по уборке территории | Всего: | 5465,63 | 5616,81 | 6106,52 | 5992,28 | 5992,28 | 5992,28 |
| - местный бюджет, в том числе: | 5465,63 | 5616,81 | 6106,52 | 5992,28 | 5992,28 | 5992,28 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 5465,63 | 5616,81 | 6106,53 | 5992,28 | 5992,28 | 5992,28 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| Бургун-Маджарскому тер. отделу | 457,19 | 454,55 | 473,41 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Величаевскому тер. отделу | 1145,33 | 1145,09 | 1060,09 | 847,00 | 847,00 | 847,00 |
| Владимировскому тер. отделу | 548,91 | 764,33 | 719,90 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Заринскому тер. отделу | 238,78 | 339,75 | 505,71 | 293,02 | 293,02 | 293,02 |
| Левокумскому тер. отделу | 1699,09 | 1249,97 | 1423,20 | 1265,06 | 1265,06 | 1265,06 |
| Николо-Александровскому тер. отделу | 44,53 | 44,78 | 117,45 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Новокумскому тер. отделу | 194,74 | 162,00 | 166,56 | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| Правокумскому тер. отделу | 301,51 | 124,00 | 179,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Приозеркому тер. отделу | 441,06 | 469,04 | 454,88 | 435,20 | 435,20 | 435,20 |
| Турксадскому тер. отделу | 308,27 | 298,00 | 207,48 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| Урожайненскому тер. отделу | 86,22 | 565,30 | 798,20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4.9 | Размещение и содержание элементов благоустройства | Всего: | 6456,89 | 5215,18 | 2762,33 | 1304,07 | 1304,13 | 1304,13 |
| - местный бюджет, в том числе: | 6456,89 | 5215,18 | 2762,33 | 1304,07 | 1304,13 | 1304,13 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 6456,89 | 5215,18 | 2762,33 | 1304,07 | 1304,13 | 1304,13 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |
| Бургун-Маджарскому тер. отделу | 1797,30 | 150,00 | 7,19 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Величаевскому тер. отделу | 333,10 | 12,53 | 1,85 | 90,67 | 90,68 | 90,68 |
| Владимировскому тер. отделу | 138,91 | 26,82 | 62,23 | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| Заринскому тер. отделу | 246,80 | 38,40 | 14,70 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Левокумскому тер. отделу | 1425,48 | 3855,31 | 1072,46 | 508,43 | 508,43 | 508,43 |
| Николо-Александровскому тер. отделу | - | 5,70 | 73,38 | - | - | - |
| Новокумскому тер. отделу | 558,72 | 108,38 | 359,37 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Правокумскому тер. отделу | 91,88 | 125,04 | 596,15 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Приозеркому тер. отделу | 471,44 | - | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Турксадскому тер. отделу | 250,00 | - | 60,00 | 59,95 | 60,00 | 60,00 |
| Урожайненскому тер. отделу | 1143,26 | 893,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.10 | Привлечение МУП к оказанию услуг по благоустройству населению | - средства участников Программы, в т.ч.:  МУП | 242,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

1,2,3,4,5 – определение объемов и источников финансирования мероприятия программы возможно только после разработки проектно-сметной документации.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению администрации

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов»

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Левокумского муниципального округа

Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы,

благоустройство населенных пунктов» <\*>

и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам | | | | | | | |
| 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Цель Создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края. | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень (класс) энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений | балл | 35 | 45 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| Подпрограмма 1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | |
| 2 | Снижение потребления коммунальных ресурсов путем технического перевооружения объектов коммунальной инфраструктуры | % | - | - | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы «Организационное обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 |
| Задача 3 подпрограммы 1 Программы «Привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных». | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество отловленных безнадзорных животных | единиц | 140 | 96 | 100 | 33 | 11 | 20 | 20 | 20 |
| II. Цель «Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности муниципального округа Ставропольского края и организация транспортного обслуживания населения Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа. | % | 52,0 | 51,7 | 50,5 | 49,3 | 48,1 | 46,9 | 45,7 | 44,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения» | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов. | км | 155,8 | 167,8 | 183,8 | 199,8 | 216,8 | 234,8 | 253,8 | 273,8 |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Левокумского муниципального округа» | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3 подпрограммы 2 Программы «Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом» | | | | | | | | | | |
| 8 | Темп роста пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Левокумского муниципального округа | % | - | 101 | 101,5 | 103 | 105 | 105 | 107 | 107 |
| III Цель «Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | |
| 9 | Количество территории населенных пунктов округа, подлежащих содержанию | единиц | - | - | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 100 |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | |
| 10 | Удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети | % | - | 43,7 | 43,8 | 82,0 | 83,7 | 84,5 | 86,1 | 88,0 |
| 11 | Количество энергосберегающих приборов уличного освещения установленные в рамках модернизации систем уличного освещения на территории населенных пунктов Левокумского муниципального округа | единиц | 1136 | 1398 | 1498 | 2570 | 2570 | 2600 | 2620 | 2630 |
| Задача 2 подпрограммы 3 Организация благоустройства территории Левокумского муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 12 | Количество обустроенных контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО | единиц | - | 11 | 17 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 13 | Площадь содержания территорий мест захоронения | тыс. кв. м | 533,0 | 533,0 | 533,0 | 712,94 | 710,91 | 710,91 | 710,91 | 710,91 |
| 14 | Площадь акарицидных обработок территории общественных мест | тыс. кв. м | 121,3 | 123,3 | 123,6 | 55,32 | 70,1 | 80,0 | 95,0 | 126,9 |
| 15 | Площадь благоустроенных территорий округа | тыс. кв. м | - | - | 538,0 | 327,0 | 345,0 | 365,0 | 385,0 | 400,0 |
| 16 | Количество заключенных договоров на услуги по благоустройству с МУП | единиц | - | - | 11 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48» |