- Таблица 1

- Форма

- Сведения

- о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм программы  и их значениях

- __________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Подпрограмма 1: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число дневных образовательных учреждений | Единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Ежегодный отчет отдела образования ОШ -1 |
| 2.2 | Численность учащихся (среднегодовая) дневных общеобразовательных учреждений | Человек | 4347 | 4449 | 4178 | 4252 | 4370 | 4371 | 4416 | Ежегодный отчет отдела образования ОШ -1 |
| 2.3 | Число учащихся, приходящихся на 1 учителя | человек | 9 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | Ежегодный отчет отдела образования ОШ- 1 |
| 2.4 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образованием | % | 52,7 | 52,4 | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | Ежегодный отчет отдела образования 85-К |
| 2.5 | Количество новых мест, вводимых в ДОУ | мест | - | 45 | 24 | 160 | - | - | - | Ежегодный отчет отдела образования 85-К |
| 2.6 | Количество мест в МКДОУ | Мест | 2129 | 2164 | 2176 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | Ежегодный отчет отдела образования 85-К |
| 2.7 | Количество мест в МКДОУ на 1000 чел. В возрасте от 1 года до 7 лет | мест | 52,3 | 52,3 | 53,9 | 57,9 | 57,9 | 57,8 | 57,78 | Ежегодный отчет отдела образования 85-К |
| 2.8 | Доля расходов на образование в расходной части бюджета | процентов | 46,6 | 46,6 | 51,1 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | Прогноз ФУ |
| 2.9 | Число учреждений культурно - досугового типа | единиц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Форма статистической отчетности 1-МО |
| 2.10 | Число культурно - досуговых мероприятий | единиц | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | Форма статистической отчетности 7-НК |
| 2.11 | Увеличение численности участников культурно –досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | Дорожная карта отдела культуры администрации Левокумского муниципального района |
| 2.12 | Число посетителей музеев | человек | 8750 | 8770 | 8790 | 8810 | 8818 | 8825 | 8850 | Форма статистической отчетности 7-НК |
| 2.13 | Количество экспонатов | единиц | 3872 | 4124 | 4130 | 4140 | 4200 | 4220 | 4250 | Форма статистической отчетности 7-НК |
| 2.14 | Численность лиц, систематически занимающихся спортом | человек | 6500 | 4200 | 5079 | 6321 | 6459 | 6545 | 6670 | Форма статистической отчетности ФК- 1 |
| 2.15 | Уровень практической обеспеченности учреждениями физкультуры и спорта от нормативной потребности | процентов | 46,6 | 47,0 | 47,5 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | Форма статистической отчетности ФК- 1 |
| 2.16 | Уровень обеспеченности спортивными залами (тыс.кв. м на 10 тыс. населения) (процентов) | процентов | 58,6 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | Форма статистической отчетности ФК- 1 |
| 2.17 | Обеспеченность плоскостными сооружениями (тысяч кв. м. на 10 тыс. населения) | процентов | 78,5 | 78,5 | 80,0 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | Форма статистической отчетности ФК- 1 |
| 2.18 | Доля населения, систематически занимающихся спортом (процентов | процентов | 15,6 | 10,0 | 12,0 | 15,6 | 16,0 | 16,2 | 16,5 | Форма статистической отчетности ФК- 1 |
| 2.19 | Обеспеченность плавательными бассейнами (кв. метров зеркала воды на 10 тыс. населения) | процентов | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Форма статистической отчетности ФК- 1 |
|  | III. Подпрограмма 2: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | человек | 1426 | 1348 | 1409 | 1412 | 1413 | 1420 | 1435 | Данные ИФНС России №6 по СК в г. Буденновске |
| 3.2 | Численность работников на малых и средних предприятиях в районе | тыс. чел. | 3,55 | 3,768 | 3,881 | 3,929 | 3,943 | 3,944 | 4,052 | Прогноз социально - экономического развития ЛМР до 2018 года |
| 3.3 | Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях в районе | рублей | 7900,00 | 7900,00 | 8100,00 | 9300,00 | 10200,00 | 10100,00 | 12100,00 | Прогноз социально - экономического развития ЛМР до 2018 года |
| 3.4 | Оборот малых предприятий включая микропредприятия | млрд. руб. | 1,905 | 2,047 | 2,155 | 2,182 | 2,204 | 2,225 | 2,261 | Прогноз социально - экономического развития ЛМР до 2018 года |
| 3.5 | Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 681,4 | 416,7 | 1506,3 | 416,5 | 426,9 | 433,3 | 439,8 | Прогноз социально - экономического развития ЛМР до 2018 года |
|  | IV. Подпрограмма 3: «Улучшение инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций | Тыс. руб. |  | 14,57 | 16,39 | 17,34 | 17,4 | 17,82 | 18,37 | Данные Росстат за 2012,2013 годы, прогноз до 2018 года |
| 4.2 | Численность работников, занятых в экономике района | тыс. чел. | 19,28 | 19,03 | 19,20 | 19,22 | 19,25 | 18,94 | 18,65 | Ежегодный отчет УТСЗН, прогноз до 2018г. |
| 4.3 | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами | млн. руб. | 506,1 | 594,00 | 541,7 | 498,38 | 504,85 | 519,49 | 535,59 | Данные Росстат, прогноз социально - экономического развития до 2018 года |
| 4.4 | Объем инвестиций в основной капитал за счет собственных средств | млн. руб. | 681,4 | 151,7 | 1138,5 | 186,4 | 228,02 | 258,9 | 272,4 | Статистическая отчетность по форме П-2, прогноз социально - экономического развития до 2018 года |
| 4.5 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения | рублей | 16737,0 | 10304,0 | 37360,0 | 10320,0 | 10570,0 | 10720,0 | 10875,0 | Данные Росстат, прогноз социально - экономического развития до 2018 года |
|  | V. Подпрограмма 4: «Развитие потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оборот розничной торговли в том числе: | млн. руб. | 897,2 | 944,7 | 1004,2 | 1055,2 | 1059,42 | 1063,64 | 1097,67 | Данные Росстат, прогноз социально - экономического развития до 2018 года |
| 5.2 | Продовольственные товары | млн. руб. | 466,5 | 529,0 | 562,35 | 590,9 | 593,0 | 595,6 | 614,7 | Данные Росстат, прогноз социально - экономического развития до 2018 года |
| 5.3 | Непродовольственные товары | млн. руб. | 430,7 | 415,7 | 441,85 | 464,3 | 466,4 | 468,04 | 482,97 | Данные Росстат, прогноз социально - экономического развития до 2018 года |
| 5.4 | Рост розничного товарооборота на душу населения | процентов | 119,8 | 106,0 | 106,5 | 105,1 | 103,4 | 103,0 | 103,2 | Данные Росстат, прогноз социально - экономического развития до 2018 года |
| 5.5 | Оборот розничной торговли на душу населения | Тыс. рублей | 22,03 | 23,36 | 24,89 | 26,15 | 26,24 | 26,32 | 27,17 | Данные Росстат, прогноз социально - экономического развития до 2018 года |
| 5.6 | Оборот общественного питания | млн. руб. | 7,3 | 19,1 | 19,28 | 19,15 | 19,79 | 20,51 | 21,22 | Данные Росстат, прогноз социально - экономического развития до 2018 года |
| 5.7 | Объем бытовых услуг | млн. руб. | 64,83 | 72,0 | 91,9 | 93,73 | 96,54 | 98,47 | 101,42 | Данные Росстат, прогноз социально - экономического развития до 2018 года |
| 5.8 | Обеспеченность населения на 1000 жителей торговыми площадями. | кв.м. | 405,0 | 429,9 | 453,2 | 461,6 | 480,0 | 485,5 | 500,2 | Данные муниципальных образований (торговый реестр) |
| 5.9 | Обеспеченность населения на 1000 жителей посадочными местами в предприятиях общественного питания | единиц | 16,2 | 16,22 | 19,92 | 22,36 | 22,36 | 23,2 | 23,2 | прогноз социально - экономического развития до 2018 года. |
| 5.10 | Инвестиции в развитие потребительского рынка | млн. руб. | 3,9 | 43,1 | 5,0 | 14,7 | 8,3 | 9,6 | 10,2 | Данные администрации ЛМР |
| 5.11 | Охват горячим питанием в общеобразовательных учреждениях Левокумского муниципального района | процентов | 82,0 | 91,0 | 91,0 | 86,0 | 90,0 | 91,0 | 91,0 | Ежегодный отчет отдела образования ОШ -1 |

__________________

* Указывается источник информации или методика расчета:

утвержденная правовым актом Правительства Российской Федерации или федерального органа исполнительной власти (международной организации);

утвержденная правовым актом Правительства Ставропольского края или ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы Ставропольского края;

утвержденная правовым актом органов местного самоуправления Левокумского муниципального района;

форма государственного (федерального) статистического наблюдения;

раздел программы или приложение к программе, содержащие методику ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы Левокумского муниципального района Ставропольского края.

- Таблица 2

- Форма

- ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий   программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории   Левокумского   муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы», подпрограмм муниципальной программы

- ____________________________________________________________

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала Реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция системы отопления МКДОУ Д/с №19 п. Заря | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2015г. | Понижение стоимости оплаты энергоносителей, потери тепла в коммуникациях при доставке потребителю | Доля общеобразовательных учреждений оборудованных автономными котельными |
| 1.2 | Замена котлов МКДОУ Д/с №17 с. Правокумское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2015г. | Повышение эффективности работы системы отопления, понижение стоимости оплаты энергоносителей, потери тепла в коммуникациях при доставке потребителю | Доля образовательных учреждений в которых произведена реконструкция системы отопления |
| 1.3 | Замена котлов МКДОУ Д/с №1 с. Левокумское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2015г. | Повышение эффективности работы системы отопления, понижение стоимости оплаты энергоносителей, потери тепла в коммуникациях при доставке потребителю | Доля образовательных учреждений в которых произведена реконструкция системы отопления |
| 1.4 | Реконструкция отопления спортивного зала МКОУ СОШ №2 с. Левокумского | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2015г. | Повышение эффективности работы системы отопления, понижение стоимости оплаты энергоносителей, потери тепла в коммуникациях при доставке потребителю | Доля образовательных учреждений в которых произведена реконструкция системы отопления |
| 1.5 | Реконструкция отопления МКДОУ № «Семицветик» с. Левокумского | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2015г. | Повышение эффективности работы системы отопления, понижение стоимости оплаты энергоносителей, потери тепла в коммуникациях при доставке потребителю | Доля образовательных учреждений в которых произведена реконструкция системы отопления |
| 1.6 | Реконструкция кровли МКДОУ №15 с. Владимировка | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2015г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
| 1.7 | Замена оконных блоков в МКОУ СОШ №9 с. Урожайного | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2015г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Не связаны |
| 1.8 | Замена оконных блоков в плавательном бассейне п. Новокумский | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2015г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
| 1.9 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское (спортивный зал) | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2015г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
| 1.10 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт МКУК ЛМР «СКО» | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2015г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала, создание условий для культурного и духовного развития | Не связаны |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция здания с целью ликвидации аварийности МКОУ СОШ №9 с. Урожайного | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих пожарные резервуары |
| 2.2 | Реконструкция кровли МКОУ СОШ № 1 села Левокумского | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Понижение стоимости оплаты энергоносителей, потери тепла в коммуникациях при доставке потребителю | Доля общеобразовательных учреждений оборудованных автономными котельными |
| 2.3 | Реконструкция кровли МКОУ СОШ № 3 села Левокумского | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Создание условий для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом | Обеспеченность плавательными бассейнами (кв. зеркала воды на 10,0 тыс. чел. населения) |
| 2.4 | Замена оконных блоков ДШИ с.Величаевского | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала, экономия тепла | Не связаны |
| 2.5 | Капитальный ремонт крыши МУК ЛМР «СКО» | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2017г. | Поддержание условий для культурного и духовного развития, повышение качества и услуг в сфере культуры | Число культурно – досуговых мероприятий |
| 2.6 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт МКУК ЛМР «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Сохранение культурного наследия Левокумского муниципального района | Не связаны |
| 2.7 | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №5 п. К-Долина | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №7 с. Б-Маджары | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №8 с. Н-Александровское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №10 с. Турксад | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №11 с. Приозерское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №12 с. Урожайное | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №14 с. Урожайное | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №18 п. Туркум | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №17 с. Правокумское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №21 с. Левокумское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №23 с. Величаевское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Изготовление ПСД на пристройку к школе МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Не связаны |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли в здании мастерских МКОУ СОШ № 3 п. Новокумский | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 5 п. К-Долина | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Капитальный ремонт здания школы, подвала, теплицы МКОУ СОШ № 6 п. Заря | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 11 с. Н-Александровское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 12 с. Турксад | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 14 с. Б-Маджарское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2016г. | 2016г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление ПСД на замену кровли ДШИ пос.Кумская Долина | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | 2017 | 2017 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | Не связаны |
| 3.2 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ пос.Кумская Долина | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | 2017 | 2017 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | Не связаны |
| 3.3 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ с.Правокумское | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | 2017 | 2017 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | Не связаны |
| 3.4 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ с.Величаевского | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | 2017 | 2017 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | Не связаны |
| 3.5 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт ДШИ с.Левокумское (художественное отделение) | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | 2017 | 2017 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | Не связаны |
| 3.6 | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ пос.Кумская Долина | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | 2017 | 2017 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | Не связаны |
| 3.7 | Реконструкция крыши ДШИ с. Величаевское | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | Не связаны |
| 3.8 | Реконструкция напольного покрытия МБОУ СОШ № 1 с. Левокумское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция напольного покрытия МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция кровли (начальная школа, спортзал) МКОУ СОШ № 4 с. Правокумского | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция кровли, строительство надворных туалетов МКОУ СОШ № 6 п. Заря | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Устройство асфальтового покрытия спортивной площадки МКОУ СОШ №9 с. Урожайного | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция пола столовой МКОУ СОШ №10 с. Владимировка | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков пищеблока МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена отопительного котла, устройство системы отопления МКДОУ «Детский сад № 1» с. Левокумское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Устройство асфальтового покрытие площадки и дорожек, замена периметрального ограждения (160м) МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция кровли, установка газового оборудования МКДОУ «Детский сад № 7» с. Бургун-Маджары | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Установка газового оборудования МКДОУ «Детский сад № 5» п. Кумская Долина | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция кровли, установка газового котла МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 16» с. Правокумское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | Замена кровли ДШИ пос.Кумская Долина | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | 2018г. | 2018г. | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | Не связаны |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ с.Правокумское | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | 2018г. | 2018г. | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | Не связаны |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ с.Величаевского | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | 2018г. | 2018г. | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | Не связаны |
|  | Капитальный ремонт ДШИ с.Левокумское (художественное отделение) | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | 2018г. | 2018г. | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | Не связаны |
|  | Капитальный ремонт МКУК ЛМР «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | 2018г. | 2018г. | Сохранение культурного наследия Левокумского муниципального района | Не связаны |
|  | Устройство асфальтового покрытия площадки и дорожек МКДОУ «Детский сад № 1» с. Левокумское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Устройство асфальтового покрытия подъездной дороги МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена ограждения МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена кровли (120м2). МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция кровли вспомогательного помещения МКДОУ «Детский сад № 14» с. Урожайное | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков (58шт.). МКДОУ «Детский сад № 15»с. Владимировка | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция кровли котельной МКДОУ «Детский сад № 17» с. Правокумское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Ремонт актового и спортивного залов МКДОУ «Детский сад № 18» п. Теркум | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция асфальтового покрытия. МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция напольного покрытия МБОУ СОШ №1 с. Левокумского | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Капитальный ремонт автокласса и гаража МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция пищеблока, замена системы отопления МКОУ СОШ № 4 с. Правокумское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Реконструкция асфальтового покрытия МКОУ СОШ № 6 п. Заря | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Капитальный ремонт спортзала МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №11 с. Н-Александровского | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2017г. | 2017г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
|  | Замена оконных блоков в кабинетах МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2018г. | 2018г. | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены капитальные ремонты |
| Подпрограмма 2: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Выявление основных тенденций развития малого и среднего предпринимательства | Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.2. | Подготовка и исполнение муниципальных правовых актов Левокумского района, направленных на совершенствование муниципальной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Совершенствование муниципальной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства | Не связано |
| 2.3. | Оказание содействия малым и средним предприятиям и индивидуальным предпринимателям по участию в краевых мероприятиях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, торжественных мероприятиях, посвященных субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства | Не связано |
| 2.4. | Организация и проведение районных мероприятий (районные конкурсы, подведение итогов деятельности и др.) и мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Не связано |
| 2.5. | Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам микрофинансирования, в том числе в формате консультаций | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Повышение информированности субъектов МСП, расширение их доступа к кредитным ресурсам и заемным средствам | Не связано |
| 2.6. | Популяризация передового опыта фонда микрофинансирования посредством размещения информации на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Обеспечение прозрачности деятельности микро финансовых организаций, укрепление доверия к ним со стороны субъектов МСП | Не связано |
| 2.7. | Мониторинг привлечения субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение государственного и муниципального заказов | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Расширение доступа субъектов МСП к выполнению гарантированных заказов | Не связано |
| 2.8. | Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты на территории Левокумского муниципального района | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Реализация не менее 12 проектов субъектов малого предпринимательства в районе | Не связано |
| 2.9 | Проведение семинаров, конференций, «круглых» столов, и участие в конференциях, семинарах, выставках, форумах руководителей и специалистов курирующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего предпринимательства Левокумского муниципального района | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства | Не связано |
| 2.11. | Осуществление банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих устойчивое финансовое состояние и достаточное залоговое обеспечение | Левокумское отделение СБ России №5239, филиал «Россельхозбанка», Фонд микрофинансирования, кредитный союз «Содействие» | 2015г. | 2018г. | Улучшение инвестиционного климата в районе | Не связано |
| 2.12. | Размещение на официальном сайте администрации нормативно правовой документации, регулирующую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в районе | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Повышение уровня информированности предпринимателей по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего бизнеса | Не связано |
| 2.13 | Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Повышение уровня информированности предпринимателей по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего бизнеса | Не связано |
| 2.14 | Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года Левокумского муниципального района» | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Популяризация предпринимательской деятельности на территории Левокумского муниципального района | Не связано |
| 2.15 | Популяризация предпринимательской деятельности на территории Левокумского района, в том числе: публикация извещений о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в Левокумском районе информационных сообщений и других необходимых документов, освещающих результаты его проведения. | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Повышение уровня информированности предпринимателей | Не связано |
| Подпрограмма 3: «Развитие инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района информационных материалов об инвестиционных возможностях района, инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Информированность потенциальных инвесторов об объектах инвестирования, нормативно –правовых актов, механизмов краевой поддержки инвестиционной деятельности | Не связано |
| 3.2 | Обеспечение участия руководителей Левокумского муниципального района в тематических международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях Левокумского муниципального района. | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Увеличение притока инвестиций в район, привлечение инвесторов. | Не связано |
| 3.3 | Актуализация базы данных свободных земельных участков для размещениях производств | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Информированность потенциальных инвесторов | Не связано |
| 3.4 | Предоставление грантов субъектам инвестиционной деятельности единовременно в размере 20 процентов от фактически произведенных ими затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Левокумского муниципального района, но не более 100,0 тыс. руб. | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Не связано |
| 3.5 | Разработка нормативно-правовых актов в инвестиционной сфере | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Улучшение инвестиционного климата на территории района | Не связано |
| 3.6 | Участие муниципальных служащих в семинарах по вопросам инвестиционной политике и инвестиционной деятельности | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Доведение информации по вопросам инвестиционной политике до субъектов малого и среднего предпринимательства | Не связано |
| 3.7 | Подготовка информации о наличии в муниципальном районе объектов недвижимости, которые могут быть использованы потенциальными инвесторами | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Информированность потенциальных инвесторов | Не связано |
| 3.8 | Создание и ведение реестра инвестиционных проектов Левокумского муниципального района | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Информированность потенциальных инвесторов | Не связано |
| 3.9 | Организация статистических наблюдений за инвестиционной деятельностью предприятий, организаций и хозяйств района | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Наблюдение за инвестиционной деятельностью предприятий, организаций и хозяйств района | Не связано |
| 3.10 | Содействие предприятиям, хозяйствам, включая объекты малого бизнеса, осуществляющих деятельность инновационного характера в краевые программы (Информирование потенциальных участников об условиях и проведении конкурсного отбора, содействие в подготовке соответствующих документов) | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Информированность потенциальных инвесторов | Не связано |
| 3.11 | Размещение через средства массовой информации информационных, аналитических данных, способствующих повышению имиджа субъектов инвестиционной деятельности, обобщение положительного опыта инвестиционно-активных организаций, пропаганда инвестиционной активности организаций | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Повышение имиджа субъектов инвестиционной деятельности, обобщение положительного опыта инвестиционно-активных организаций, пропаганда инвестиционной активности организаций | Не связано |
| Подпрограмма 4: «Развитие потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и принятие нормативных актов, регулирующих деятельность потребительского рынка на муниципальном уровне. | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Улучшение потребительского климата на территории района | Не связано |
| 4.2 | Оказание консультативной помощи по вопросам получения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Повышение уровня информированности предпринимателей | Не связано |
| 4.3 | Привлечение субъектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания района к участию в выставках и ярмарках, конкурсах. | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на социально значимые товары и товары сельскохозяйственных товаропроизводителей по доступным ценам | Не связано |
| 4.4 | Создание на основе торговых реестров муниципальных образований района торговый реестр Левокумского муниципального района | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Отслеживание динамики предприятий, обеспеченности площадью торговых объектов, других показателей | Не связано |
| 4.5 | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий, разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Достижение нормативов минимальной обеспеченности площадью торговых объектов, посадочными местами в объектах общественного питания, рабочими местами в бытовом обслуживании населения, а также упорядочение размещения объектов мелкорозничной сети и обеспечение населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга | Не связано |
| 4.6 | Содействие реализации инвестиционных проектов по строительству розничного рынка, объектов общественного питания и бытового обслуживания, реконструкции и модернизации действующих объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Создание современной инфраструктуры оптовой и розничной торговли и товаропроводящей сети. Повышение показателей оборота розничной и оптовой сети | Не связано |
| 4.7 | Содействие внедрению на предприятиях прогрессивных методов торговли | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Создание современной инфраструктуры оптовой и розничной торговли и товаропроводящей сети. Повышение показателей оборота розничной и оптовой сети | Не связано |
| 4.8 | Проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Сдерживание роста цен на основные социально значимые продовольственные товары | Не связано |
| 4.9 | Заключение соглашений о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Сдерживание роста цен на социально значимые продовольственные товары | Не связано |
| 4.10 | Развитие сети ярмарок по реализации сельхозпродукции и социально значимых товаров | Администрации муниципальных образований поселений, отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения, удовлетворение спроса населения на социально значимые товары | Не связано |
| 4.11 | Продвижение акции «Покупай Ставропольское»; | Администрации муниципальных образований поселений, отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Продвижение пищевых продуктов производителей Ставропольского края | Не связано |
| 4.12 | Проведение мониторинга качества пищевых продуктов, реализуемых на территории района | Роспотребнадзор, органы местного самоуправления муниципальных образований Левокумского муниципального района Ставропольского края | 2015г. | 2018г. | Обеспечение защиты прав потребителей | Не связано |
| 4.13 | Информирование населения в средствах массовой информации по вопросам защиты прав потребителей | Роспотребнадзор, администрация Левокумского муниципального района | 2015г. | 2018г. | Обеспечение защиты прав потребителей | Не связано |
| 4.14 | Информирование населения в средствах массовой информации об изменении в законодательстве, касающееся розничной торговли | Администрация Левокумского муниципального района | 2015г. | 2018г. | Повышение уровня информированности предпринимателей | Не связано |

- Форма 3

- Сведения

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3 |  |  |

- Таблица 4

- Прогноз

- Сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Левокумского муниципального района Ставропольского края по муниципальной программе _______________________________________________________

| - № п/п | - Наименование муниципальной услуги (работы) | - Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | - Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам |  |  |  | - Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по годам - (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 |
| - Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Основное мероприятие | - тыс. руб. |  |  |  |  | - х | - х | - х | - х |
| - Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Основное мероприятие | - тыс. руб. |  |  |  |  | - х | - х | - х | - х |
| - Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | - Основное мероприятие | - тыс. руб. |  |  |  |  | - х | - х | - х | - х |

- Таблица 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории   Левокумского   муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы» за счет средств бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов |  |  | Ответственный исполнитель, Соисполнитель программы, Подпрограммы программы | Расходы по годам (Тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Под программа | Направление расходов |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы», всего | 0200000000 | 0210000000 0220000000 0230000000 0240000000 |  | Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края, в том числе | 2576,124 | 1035,0 | 935,0 |  |  | 935,0 |
|  |  |  |  |  | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 520,0 | 1035,0 | 935,0 |  |  | 935,0 |
|  |  |  |  |  | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | 1679,504 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 376,62 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 2576,124 | 1035,0 | 935,0 |  |  | 935,0 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы», всего |  | 0210000000 |  |  | - 2056,124 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  |  |  |  |  | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 1679,504 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 376,62 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
| Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция системы отопления МКДОУ Д/с №19 п. Заря | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 43,082 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.2 | Замена котлов МКДОУ Д/с №17 с. Правокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 79,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.3 | Замена котлов МКДОУ Д/с №1 с. Левокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 44,369 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.4 | Реконструкция отопления спортивного зала МКОУ СОШ №2 с. Левокумского | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 393,714 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.5 | Реконструкция отопления МКДОУ № «Семицветик» с. Левокумского | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 245,709 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.6 | Реконструкция кровли МКДОУ №15 с. Владимировка | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 75,663 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| - Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Замена оконных блоков в МКОУ СОШ №9 с. Урожайного | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 136,52 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.8 | Замена оконных блоков в плавательном бассейне п. Новокумский | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 359,117 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское(спортивный зал) | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 302,33 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
| - Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт МКУК ЛМР «СКО» | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 376,62 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2576,124 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Реконструкция кровли ДШИ с. Величаевское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.14 | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад» №1 с. Левокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад» №3 с. Левокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Капитальный ремонт крыши МУК ЛМР «СКО» | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.16 | Реконструкция с целью ликвидации аварийности МКОУ СОШ №9 с. Урожайное | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт здания школы, подвала, теплицы МКОУ СОШ № 6 п. Заря | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | - Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Замена оконных блоков ДШИ с. Величаевское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №5 п. К-Долина | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №7 с. Б-Маджары | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №8 с. Н-Александровское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №10 с. Турксад | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №11 с. Приозерское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №12 с. Урожайное | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №14 с. Урожайное | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №18 п. Туркум | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №17 с. Правокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №21 с. Левокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №23 с. Величаевское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли в здании мастерских МКОУ СОШ № 3 п. Новокумский | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 5 п. К-Долина | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 11 с. Н-Александровское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 12 с. Турксад | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 14 с. Б-Маджарское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт МКУК ЛМР «ИКИ им. В.Р.Ясинова» с. Левокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Изготовление ПСД на пристройку к школе МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Реконструкция напольного покрытия МБОУ СОШ № 1 с. Левокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.26 | Реконструкция напольного покрытия МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.27 | Реконструкция кровли (начальная школа, спортзал) МКОУ СОШ № 4 с. Правокумского | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли, строительство надворных туалетов МКОУ СОШ № 6 п. Заря | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Устройство асфальтового покрытия спортивной площадки МКОУ СОШ №9 с. Урожайного | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция пола столовой МКОУ СОШ №10 с. Владимировка | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Устройство асфальтового покрытие площадки и дорожек, замена периметрального ограждения (160м) МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли, установка газового оборудования МКДОУ «Детский сад № 7» с. Бургун-Маджары | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли, установка газового котла МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 16» с. Правокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
| Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ п. Кумская Долина | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | - Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 | Изготовление ПСД на замену кровли ДШИ п. Кумская Долина | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ п. Кумская Долина | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Изготовление ПСД на ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ с.Правокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Изготовление ПСД на ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ с.Величаевского | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Изготовление ПСД на ремонт Детской школы искусств с.Левокумское (художественное отделение) | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | - Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков пищеблока МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Замена отопительного котла, устройство системы отопления МКДОУ «Детский сад № 1» с. Левокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Установка газового оборудования МКДОУ «Детский сад № 5» п. Кумская Долина | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | - 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция кровли ДШИ п. Кумская Долина | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Устройство асфальтового покрытия площадки и дорожек МКДОУ «Детский сад № 1» с. Левокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Устройство асфальтового покрытия подъездной дороги МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена ограждения МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли (120м2). МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли вспомогательного помещения МКДОУ «Детский сад № 14» с. Урожайное | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли котельной МКДОУ «Детский сад № 17» с. Правокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Ремонт актового и спортивного залов МКДОУ «Детский сад № 18» п. Теркум | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция асфальтового покрытия. МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция напольного покрытия МБОУ СОШ №1 с. Левокумского | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция пищеблока, замена системы отопления МКОУ СОШ № 4 с. Правокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Реконструкция асфальтового покрытия МКОУ СОШ № 6 п. Заря | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | - Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ с.Правокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ с.Величаевского | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Капитальный ремонт ДШИ с.Левокумское (художественное отделение) | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Капитальный ремонт МКУК ЛМР «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Капитальный ремонт автокласса и гаража МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт спортзала МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №11 с. Н-Александровского | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | - Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков (58шт.). МКДОУ «Детский сад № 15»с. Владимировка | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков в кабинетах МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | 0200000000 | 0210000000 | 0210000000 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | - 2056,124 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЛМР на 2015-2018 годы» | 0200000000 | 0220100000 | 0220120620 |  | 500,0 | 520,0 | 520,0 |  |  | 520,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | - 500,0 | - 520,0 | - 520,0 |  |  | - 520,0 |
| Мероприятия по оказанию мер государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.2 | Подготовка и исполнение муниципальных правовых актов Левокумского района, направленных на совершенствование муниципальной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.3 | Оказание содействия малым и средним предприятиям и индивидуальным предпринимателям по участию в краевых мероприятиях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, торжественных мероприятиях, посвященных субъектам малого и среднего предпринимательства | 0200000000 | 0220100000 | 0220120620 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 0,0 |
| 3.4 | Организация и проведение районных мероприятий (районные конкурсы, подведение итогов деятельности и др.) и мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства» | 0200000000 | 0220100000 | 0220120620 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 70,0 | 85,0 | 85,0 |  |  | 85,0 |
| 3.5 | Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам микрофинансирования, в том числе в формате консультаций | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.6 | Популяризация передового опыта фонда микрофинансирования посредством размещения информации на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.7 | Мониторинг привлечения субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение государственного и муниципального заказов | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.8 | Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты на территории Левокумского муниципального района | 0200000000 | 0220100000 | 0220120620 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |
| 3.9 | Проведение семинаров, конференций, «круглых» столов, и участие в конференциях, семинарах, выставках, форумах руководителей и специалистов курирующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего предпринимательства Левокумского муниципального района | 0200000000 | 0220100000 | 0220120620 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |
| 3.10 | Осуществление банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих устойчивое финансовое состояние и достаточное залоговое обеспечение | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.11 | Размещение на официальном сайте администрации нормативно правовой документации, регулирующую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в районе | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.12 | Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 0200000 | 0220000 | 0222062 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
| 3.13 | Популяризация предпринимательской деятельности на территории Левокумского района, в том числе: публикация извещений о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в Левокумском районе информационных сообщений и других необходимых документов, освещающих результаты его проведения. | 0200000000 | 0220100000 | 0220120620 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 3.14 | Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года Левокумского муниципального района» |  |  |  | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 500,0 | 520,0 | 520,0 |  |  | 520,0 |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы | 0200000000 | 0230000000 | 0230120650 | Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 500,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |
| Мероприятия по созданию условий для улучшения инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района информационных материалов об инвестиционных возможностях района, инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4.2. | Обеспечение участия руководителей, муниципальных служащих Левокумского муниципального района в семинарах по вопросам инвестиционной политике и инвестиционной деятельности, тематических международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях с целью доведения информации об инвестиционном климате и возможностях Левокумского муниципального района. | 0200000000 | 0230000000 | 0230120650 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 90,0 | 90,0 |  |  | 90,0 |
| 4.3 | Актуализация базы данных свободных земельных участков для размещениях производств | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4.4 | Предоставление грантов субъектам инвестиционной деятельности единовременно в размере 20 процентов от фактически произведенных ими затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Левокумского муниципального района, но не более 100,0 тыс. руб. | 0200000000 | 0230000000 | 0230120650 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 400,0 | 300,0 |  |  | 300,0 |
| 4.5 | Разработка нормативно-правовых актов в инвестиционной сфере | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4.7 | Подготовка информации о наличии в муниципальном районе объектов недвижимости, которые могут быть использованы потенциальными инвесторами | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4.8 | Создание и ведение реестра инвестиционных проектов Левокумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4.9 | Организация статистических наблюдений за инвестиционной деятельностью предприятий, организаций и хозяйств района | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4.10 | Содействие предприятиям, хозяйствам, включая объекты малого бизнеса, осуществляющих деятельность инновационного характера в краевые программы (Информирование потенциальных участников об условиях и проведении конкурсного отбора, содействие в подготовке соответствующих документов) | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4.11 | Размещение через средства массовой информации информационных, аналитических данных, способствующих повышению имиджа субъектов инвестиционной деятельности, обобщение положительного опыта инвестиционно-активных организаций, пропаганда инвестиционной активности организаций | 0200000000 | 0230000000 | 0230120650 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0,0 | 500,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие потребительского климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы | 0200000000 | 0240000000 | 0240120660 0240220690 | Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 20,0 | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Мероприятия по привлечению к участию специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания в конкурсах, ярмарках, чемпионатах профессионального мастерства, семинарах по вопросам профессиональной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и принятие нормативных актов, регулирующих деятельность потребительского рынка на муниципальном уровне. | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5.2 | Оказание консультативной помощи по вопросам получения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5.3 | Привлечение субъектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания района к участию в выставках и ярмарках, конкурсах. | 0200000000 | 0240000000 | 0240120660 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 14,1 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 5.4 | Создание на основе торговых реестров муниципальных образований района торговый реестр Левокумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5.5 | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий, разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5.6 | Содействие реализации инвестиционных проектов по строительству розничного рынка, объектов общественного питания и бытового обслуживания, реконструкции и модернизации действующих объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5.7 | Содействие внедрению на предприятиях прогрессивных методов торговли | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.8 | Проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.9 | Заключение соглашений о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.10 | Развитие сети ярмарок по реализации сельхозпродукции и социально значимых товаров, приобретение информационной вывески «Ярмарка» | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.11 | Продвижение акции «Покупай Ставропольское»; | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.12 | Проведение мониторинга качества пищевых продуктов, реализуемых на территории района | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятия по информированию населения в средствах массовой информации по вопросам защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Информирование населения в средствах массовой информации по вопросам защиты прав потребителей | 0200000000 | 0240000000 | 0240220690 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | 2,27 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 |
| Мероприятия по информированию населения в средствах массовой информации по вопросам, касающееся розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Информирование населения в средствах массовой информации об изменении в законодательстве, касающееся розничной торговли | 0200000000 | 0240000000 | 0240220690 |  | 2,73 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 |

- Таблица 6

- Форма

- Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

Расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета муниципального района, бюджетов муниципальных образований Левокумского района на реализацию целей муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории   Левокумского   муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы»

_________________________________________________________

| - № п/п | - Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | - Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | - Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы», всего |  | - 6911,344 | - 1035,0 | - 935,0 | - 935,0 |
|  |  | - Средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | - 4335,22 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края* (далее- бюджет муниципального района) | - 2576,124 | - 1035,0 | - 935,0 | - 935,0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | - Отдел экономического развития | - 520,0 | - 1035,0 | - 935,0 | - 935,0 |
|  |  | - Отдел образования | - 1679,504 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Отдел культуры | - 376,62 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджетов муниципальных образований поселений (далее – бюджеты поселений) | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | - «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы», всего |  | - 6391,344 |  |  |  |
|  |  | - Средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
|  |  | - Средства краевого бюджета | - 4335,22 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - В том числе по ответственному исполнителю: |  |  |  |  |
|  |  | - Отдел образования | - 4335,22 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Отдел культуры | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района, | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - В т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | - Ответственному исполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
|  |  | - Отдел образования | - 1679,504 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
|  |  | - Отдел культуры | - 376,62 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,0 |
| - Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |  |
| - 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Реконструкция системы отопления МКДОУ Д/с №19 п. Заря | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 43,082 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2.2. | Замена котлов МКДОУ Д/с №17 с. Правокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 79,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2.3 | Замена котлов МКДОУ Д/с №1 с. Левокумское | - Средства краевого бюджета | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | 44,369 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2.4 | Реконструкция отопления спортивного зала МКОУ СОШ №2 с. Левокумского | - Средства краевого бюджета | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | 393,714 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2.5 | Реконструкция отопления МКДОУ № 2 «Семицветик» с. Левокумского | - Средства краевого бюджета | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | 245,709 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2.6 | Реконструкция кровли МКДОУ №15 с. Владимировка | - Средства краевого бюджета | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | 75,663 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2.7 | Замена оконных блоков в МКОУ СОШ №9 с. Урожайного | - Средства краевого бюджета | 1797,67 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | 136,52 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2.8 | Замена оконных блоков в плавательном бассейне п. Новокумский | - Средства краевого бюджета | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | 359,117 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2.9 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское (спортивный зал) | - Средства краевого бюджета | 2537,55 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | 302,33 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2.10 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт МКУК ЛМР «СКО» | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 376,62 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | - 6391,344 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ: | - Средства краевого бюджета | - 4335,22 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 2056,124 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
| - 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| - 2.13 | Реконструкция кровли ДШИ с. Величаевское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
| - 2.14 | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад» №1 с. Левокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
| - 2.15 | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад» №3 с. Левокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
| - 2.16 | Капитальный ремонт крыши МУК ЛМР «СКО» | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
| - 2.17 | Реконструкция с целью ликвидации аварийности МКОУ СОШ №9 с. Урожайное | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
| - 2.18 | Замена оконных блоков ДШИ с. Величаевское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
| - 2.19 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт МКУК ЛМР «ИКИ им. В.Р.Ясинова» с. Левокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №5 п. К-Долина | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №7 с. Б-Маджары | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №8 с. Н-Александровское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №10 с. Турксад | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №11 с. Приозерское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №12 с. Урожайное | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №14 с. Урожайное | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №18 п. Туркум | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №17 с. Правокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №21 с. Левокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №23 с. Величаевское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Изготовление ПСД на пристройку к школе МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли в здании мастерских МКОУ СОШ № 3 п. Новокумский | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 5 п. К-Долина | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт здания школы, подвала, теплицы МКОУ СОШ № 6 п. Заря | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 11 с. Н-Александровское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 12 с. Турксад | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 14 с. Б-Маджарское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| - 2.25 | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ п. Кумская Долина | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 4850,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2.26 | Изготовление ПСД на замену кровли ДШИ п. Кумская Долина | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 8730,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2.27 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ п. Кумская Долина | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 3395,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2.28 | Изготовление ПСД на ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ с.Правокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 1746,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2.29 | Изготовление ПСД на ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ с.Величаевского | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 4850,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2.30 | Изготовление ПСД на ремонт Детской школы искусств с.Левокумское (художественное отделение) | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 37240,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2.31 | Реконструкция напольного покрытия МБОУ СОШ № 1 с. Левокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2.32 | Реконструкция напольного покрытия МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли (начальная школа, спортзал) МКОУ СОШ № 4 с. Правокумского | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли, строительство надворных туалетов МКОУ СОШ № 6 п. Заря | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Устройство асфальтового покрытия спортивной площадки МКОУ СОШ №9 с. Урожайного | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Реконструкция пола столовой МКОУ СОШ №10 с. Владимировка | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков пищеблока МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Замена отопительного котла, устройство системы отопления МКДОУ «Детский сад № 1» с. Левокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Устройство асфальтового покрытие площадки и дорожек, замена периметрального ограждения (160м) МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Реконструкция кровли, установка газового оборудования МКДОУ «Детский сад № 7» с. Бургун-Маджары | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Установка газового оборудования МКДОУ «Детский сад № 5» п. Кумская Долина | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Реконструкция кровли, установка газового котла МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 16» с. Правокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  | - Реконструкция кровли ДШИ п. Кумская Долина | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ с.Правокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ с.Величаевского | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт ДШИ с.Левокумское (художественное отделение) | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт МКУК ЛМР «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Устройство асфальтового покрытия площадки и дорожек МКДОУ «Детский сад № 1» с. Левокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Устройство асфальтового покрытия подъездной дороги МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Замена ограждения МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Замена кровли (120м2). МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Реконструкция кровли вспомогательного помещения МКДОУ «Детский сад № 14» с. Урожайное | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Замена оконных блоков (58шт.). МКДОУ «Детский сад № 15»с. Владимировка | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли котельной МКДОУ «Детский сад № 17» - с. Правокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт актового и спортивного залов МКДОУ «Детский сад № 18» - п. Теркум | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Реконструкция асфальтового покрытия. МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Реконструкция напольного покрытия МБОУ СОШ №1 с. Левокумского | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт автокласса и гаража МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Реконструкция пищеблока, замена системы отопления МКОУ СОШ № 4 с. Правокумское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Реконструкция асфальтового покрытия МКОУ СОШ № 6 п. Заря | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт спортзала МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №11 с. Н-Александровского | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Замена оконных блоков в кабинетах МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ВСЕГО по подпрограмме: | - Средства краевого бюджета | - 4335,22 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 2056,124 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |
|  |  | - Средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района | - 500,0 | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | - Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | - 500,0 | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 |
|  |  | - Бюджеты поселений | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | - Средства бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3.2 | Подготовка и исполнение муниципальных правовых актов Левокумского района, направленных на совершенствование муниципальной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3.3 | Оказание содействия малым и средним предприятиям и индивидуальным предпринимателям по участию в краевых мероприятиях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, торжественных мероприятиях, посвященных субъектам малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - 3.4 | Организация и проведение районных мероприятий (районные конкурсы, подведение итогов деятельности и др.) и мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Средства бюджета муниципального района | 70,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| - 3.5 | Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам микрофинансирования, в том числе в формате консультаций | Средства бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3.6 | Популяризация передового опыта фонда микрофинансирования посредством размещения информации на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района | Средства бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3.7 | Мониторинг привлечения субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение государственного и муниципального заказов | Средства бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3.8 | Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты на территории Левокумского муниципального района | Средства бюджета муниципального района | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| - 3.9 | Проведение семинаров, конференций, «круглых» столов, и участие в конференциях, семинарах, выставках, форумах руководителей и специалистов курирующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего предпринимательства Левокумского муниципального района | Средства бюджета муниципального района | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| - 3.10 | Осуществление банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих устойчивое финансовое состояние и достаточное залоговое обеспечение | Средства бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3.11 | Размещение на официальном сайте администрации нормативно правовой документации, регулирующую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в районе | Средства бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3.12 | Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3.13 | Популяризация предпринимательской деятельности на территории Левокумского района, в том числе: публикация извещений о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в Левокумском районе информационных сообщений и других необходимых документов, освещающих результаты его проведения. | Средства бюджета муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - 3.14 | Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года Левокумского муниципального района» | Средства бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: |  | - 500,0 | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 |
| - Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Развитие инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы |  |  |  |  |  |
|  |  | - Средства федерального бюджета | - 0,0 | - 500,0 | - 400,0 | - 400,0 |
|  |  | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | - 0,0 | - 500,0 | - 400,0 | - 400,0 |
|  |  | - Бюджеты поселений | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Мероприятия по развитию инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | Размещение на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района информационных материалов об инвестиционных возможностях района, инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 4.2 | Обеспечение участия руководителей, муниципальных служащих Левокумского муниципального района в семинарах по вопросам инвестиционной политике и инвестиционной деятельности, тематических международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях с целью доведения информации об инвестиционном климате и возможностях Левокумского муниципального района. | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 90,0 | - 90,0 | - 90,0 |
| - 4.3 | Актуализация базы данных свободных земельных участков для размещениях производств | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 4.4 | Предоставление грантов субъектам инвестиционной деятельности единовременно в размере 20 процентов от фактически произведенных ими затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Левокумского муниципального района, но не более 100,0 тыс. руб. | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 400,0 | - 300,0 | - 300,0 |
| - 4.5 | Разработка нормативно-правовых актов в инвестиционной сфере | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 4.6 | Подготовка информации о наличии в муниципальном районе объектов недвижимости, которые могут быть использованы потенциальными инвесторами | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 4.7 | Создание и ведение реестра инвестиционных проектов Левокумского муниципального района | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 4.8 | Организация статистических наблюдений за инвестиционной деятельностью предприятий, организаций и хозяйств района | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 4.9 | Содействие предприятиям, хозяйствам, включая объекты малого бизнеса, осуществляющих деятельность инновационного характера в краевые программы (Информирование потенциальных участников об условиях и проведении конкурсного отбора, содействие в подготовке соответствующих документов) | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 4.10 | Размещение через средства массовой информации информационных, аналитических данных, способствующих повышению имиджа субъектов инвестиционной деятельности, обобщение положительного опыта инвестиционно-активных организаций, пропаганда инвестиционной активности организаций | - Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 |
|  | - ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: |  | - 0,0 | - 500,0 | - 400,0 | - 400,0 |
| - Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Развитие потребительского климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы |  |  |  |  |  |
|  |  | - Средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: | - 20,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 |
|  |  | - Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | - 20,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 |
|  |  | - Бюджеты поселений | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Мероприятия по развитию потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | Разработка и принятие нормативных актов, регулирующих деятельность потребительского рынка на муниципальном уровне. | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 5.2 | Оказание консультативной помощи по вопросам получения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 5.3 | Привлечение субъектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания района к участию в выставках и ярмарках, конкурсах. | Средства бюджета муниципального района | - 14,1 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 |
| - 5.4 | Создание на основе торговых реестров муниципальных образований района торговый реестр Левокумского муниципального района | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 5.5 | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий, разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 5.6 | Содействие реализации инвестиционных проектов по строительству розничного рынка, объектов общественного питания и бытового обслуживания, реконструкции и модернизации действующих объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 5.7 | Содействие внедрению на предприятиях прогрессивных методов торговли | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 5.8 | Проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 5.9 | Заключение соглашений о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 5.10 | Развитие сети ярмарок по реализации сельхозпродукции и социально значимых товаров | Средства бюджета муниципального района | - 0,9 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 5.11 | Продвижение акции «Покупай Ставропольское»; | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 5.12 | Проведение мониторинга качества пищевых продуктов, реализуемых на территории района | Средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 5.13 | Информирование населения в средствах массовой информации по вопросам защиты прав потребителей | Средства бюджета муниципального района | - 2,27 | - 2,5 | - 2,5 | - 2,5 |
| - 5.14 | Информирование населения в средствах массовой информации об изменении в законодательстве, касающееся розничной торговли | Средства бюджета муниципального района | - 2,73 | - 2,5 | - 2,5 | - 2,5 |
|  | ИТОГО: |  | - 20,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 |

- _________________________________

* Здесь и далее в таблице – «бюджет муниципального района» указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств бюджета  Левокумского муниципального района Ставропольского края

Таблица 7

Форма

Мониторинг

Реализации муниципальной программы (квартальная, годовая)

Наименование муниципальной программы: «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы»;

Отчетный период: 2015 год;

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации    Левокумского муниципального района Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  | Заключено контрактов на отчетную дату * (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату * |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

* Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

- Таблица 8

- Отчет

- об использовании средств бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края на реализацию

- муниципальной программы «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы _за  2015 год____________________________

| - № п/п | - Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители программы | - Целевая статья расходов |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на отчетную - дату * | - кассовое исполнение |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |  |  |  |
| - II. | - Подпрограмма 1, всего | - ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - …. |  |  |  |  |  |  |
|  | - В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1 | - ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 2 | - соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 3 | - …. |  |  |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 2, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1 | - ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 2 | - соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 3 | - …. |  |  |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1 | - ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 2 | - соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - … | - …. |  |  |  |  |  |  |

- ________________________

- * Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года

- Таблица 9

- Информация

- о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Левокумского муниципального района, бюджетов муниципальных образований Левокумского района на реализацию целей муниципальной программы _за     2015 год ___________________________________________________________________________

- (Тыс. рублей)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов * | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Левокумского муниципального района (далее – бюджет муниципального района) |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований поселений (далее-бюджеты поселений) |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | - Соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Соисполнитель 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Соисполнитель 3 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |
| II. | 1.1 Основное мероприятие 1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  | 1.2 основное мероприятие 2 | … |  |  |  |  |
| III. | Подпрограмма 2, всего |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Основное мероприятие 1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | х | х | х | х |
|  | 1.1 Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

- _______________________________________________

- *  В соответствии с муниципальной  программой Левокумского муниципального района Ставропольского края

- Таблица  10

- Отчет

- о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными

- учреждениями Левокумского муниципального района Ставропольского края по муниципальной программе

| - № п/п | - Наименование услуги | - Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | - Значение показателя объема услуги |  | - Расходы бюджета муниципального района на - оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - план | - факт | - сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |  | - сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |  |  | - кассовое - исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  |  | - 8 |
| - I. Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Муниципальная услуга 1 |  | - х | - х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ПО1 |  |  |  | - х |  | - х | - х |  |
| - 2. | - Муниципальная услуга 2 |  | - х | - х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ПО2 |  |  | - х |  | - х |  |  | - х |
| - … | - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - II. Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 11

Сведения

- о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  (далее - Программа)                    ______________________________________________

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 12

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

- муниципальной программы Левокумского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Левокумского муниципального района Ставропольского края | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Подпрограмма муниципальной программы Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ____________________________________________

- * При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет»

- Таблица 13

- Форма

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Ответственный исполнитель программы

Соисполнитель (и) программы

Цели программы

Задачи   программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Сроки реализации программы (подпрограмм)

Объемы и источники финансирования программы

Система управления реализацией программы

Оценка эффективности реализации программы

Подпрограммы

- Таблица 14

- Форма

- паспоРТ

- Подпрограммы   Левокумского муниципального района Ставропольского края

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цели и задачи и подпрограммы (при необходимости) |  |
| Целевые индикаторы и Показатели подпрограммы |  |
| Объемы и источники финансового Обеспечения подпрограммы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  |