ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Левокумского муниципального

района Ставропольского края

от 22 января 2019 года № 59

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы, подпрограмм муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Тип основного мероприятия\* | Срок | | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы и показателями решения подпрограммы Программы |
| начала  реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Программы  Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях, условий для обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям; Развитие единого культурного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа населения к отечественным и мировым культурным ценностям и информации;  Повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов в учреждениях образования района;  Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта. | | | | | | |
|  | I. Подпрограмма 1 | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы  Создание условий для безопасного процесса пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях; | | | | | | |
| 1. | Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | | | | | |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Величаевского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | вложения в объекты муниципальной собственности | 2018 | 2018 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Строительство пристройки к МКОУ СОШ №7 с. Величаевское | вложения в объекты муниципальной собственности | 2019 | 2019 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ пос.Кумская Долина | вложения в объекты муниципальной собственности | 2019 г. | 2019 г. | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Капитальный ремонт кровли ДШИ пос.Кумская Долина | вложения в объекты муниципальной собственности | 2019 г. | 2019 г. | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №12 с. Турксад | вложения в объекты муниципальной собственности | 2020 | 2020 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Капитальный ремонт системы энергоснабжения МКУК ЛМР «СКО» | вложения в объекты муниципальной собственности | 2020 | 2020 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Капитальный ремонт кровли Левокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК (художественное отделение) | вложения в объекты муниципальной собственности | 2020 | 2020 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Капитальный ремонт здания УДО «ДШИ» ЛМР СК (центральная школа) | вложения в объекты муниципальной собственности | 2021 | 2021 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Правокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2022 | 2022 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
| 2. | Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности | | | | | |
|  | Устройство асфальтового покрытия МКДОУ «Детский сад № 22» с. Левокумское | Реконструкция объектов муниципальной собствеености | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Устройство асфальтового покрытия МКОУ СОШ №1 с. Левокумское | Реконструкция объектов муниципальной собствеености | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Устройство асфальтового покрытия подъездной дороги МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | Реконструкция объектов муниципальной собствеености | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли (120м2). МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад | Реконструкция объектов муниципальной собствеености | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли вспомогательного помещения МКДОУ «Детский сад № 14» с. Урожайное | Реконструкция объектов муниципальной собствеености | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли котельной МКДОУ «Детский сад № 17»  с. Правокумское | Реконструкция объектов муниципальной собствеености | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Ремонт актового и спортивного залов МКДОУ «Детский сад № 18»  п. Теркум | Реконструкция объектов муниципальной собствеености | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция пищеблока, замена системы отопления МКОУ СОШ № 4 с. Правокумское | Реконструкция объектов муниципальной собствеености | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское | Реконструкция объектов муниципальной собствеености | 2019 | 2019 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция асфальтового покрытия. МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря | Реконструкция объектов муниципальной собствеености | 2019 | 2019 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад | Реконструкция объектов муниципальной собствеености | 2020 | 2020 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 16» с. Правокумское | Реконструкция объектов муниципальной собствености | 2020 | 2020 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
| 3. | Мероприятия в области энергосбережения | | | | | |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 12 с. Турксад | Мероприятия в области энергосбережения | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №17 с. Правокумское | Мероприятия в области энергосбережения | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 11 с. Н-Александровское | Мероприятия в области энергосбережения | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №10 с. Турксад | Мероприятия в области энергосбережения | 2020 | 2020 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 4»  п. Новокумский | Мероприятия в области энергосбережения | 2021 | 2021 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №5 п. К-Долина | Мероприятия в области энергосбережения | 2021 | 2021 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №18 п. Теркум | Мероприятия в области энергосбережения | 2021 | 2021 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №23 с. Величаевское | Мероприятия в области энергосбережения | 2021 | 2021 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря | Мероприятия в области энергосбережения | 2021 | 2021 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков (58шт.). МКДОУ «Детский сад № 15»с. Владимировка | Мероприятия в области энергосбережения | 2021 | 2021 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №21 с. Левокумское | Мероприятия в области энергосбережения | 2022 | 2022 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | Мероприятия в области энергосбережения | 2022 | 2022 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков пи-щеблока МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | Мероприятия в области энергосбережения | 2022 | 2022 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
| 4. | Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности | | | | | |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Кумско- Долинского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | Изготовление проектно - сметной документации на объекты муниципальной собственности | 2018 | 2018 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли Кумско- Долинского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | Изготовление проектно - сметной документации на объекты муниципальной собственности | 2018 | 2018 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт системы энергоснабжения МКУК ЛМР «СКО» | Изготовление проектно - сметной документации на объекты муниципальной собственности | 2019 | 2019 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли Левокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК (художественное отделение) | Изготовление проектно - сметной документации на объекты муниципальной собственности | 2019 | 2019 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальные ремонт УДО «ДШИ» ЛМР СК (центральная школа) | Изготовление проектно - сметной документации на объекты муниципальной собственности | 2020 | 2020 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Правокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | Изготовление проектно - сметной документации на объекты муниципальной собственности | 2021 | 2021 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
| 5. | Мероприятия по повышению эффективности использования топливно –энергетических ресурсов | | | | | |
|  | Установка газового оборудования МКДОУ «Детский сад № 7» с. Бургун-Маджары | Эффективность ис-пользования топливно - энергетических ре-сурсов | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений обеспеченных новым газовым оборудованием |
|  | Установка газового оборудования МКДОУ «Детский сад № 5» п. Кумская Долина | Эффективность ис-пользования топливно - энергетических ре-сурсов | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений обеспеченных новым газовым оборудованием |
|  | Установка газового котла МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское | Эффективность ис-пользования топливно - энергетических ре-сурсов | 2019 | 2019 | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений обеспеченных новым газовым оборудованием |
| Цель 2 Программы  Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, формирование конкурентной среды в экономике Левокумского муниципального района | | | | | | |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы  Внедрение финансовых механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Левокумском муниципальном районе | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по оказанию мер государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпри-нимательства, в том числе: | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и исполнение муниципальных правовых актов Левокумского района, направленных на совершенствование муниципальной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства. Размещение муниципальных правовых актов на сайте администрации. | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Оказание содействия малым и средним предприятиям и индивидуальным предпринимателям по участию в краевых мероприятиях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, торжественных мероприятиях, посвященных субъектам малого и среднего предпринимательства | Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Организация и проведение районных мероприятий (районные конкурсы, подведение итогов деятельности и др.) и мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства», «День торговли», «Предприниматель года Левокумского муниципального района» | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Организация консультационной поддержки субъектов МСП, в том числе в формате консультаций | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Мониторинг привлечения субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение государственного и муниципального заказов | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты на территории Левокумского муниципального района | Ежегодная реализация не менее 4 проектов субъектов малого предпринимательства в районе | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Проведение семинаров, конференций, «круглых столов», и участие в конференциях, семинарах, выставках, форумах руководителей и специалистов курирующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего предпринимательства Левокумского муниципального района | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
| Цель 3 Программы  Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района, создание условий для привлечения инвестиций | | | | | | |
| Подпрограмма 3 | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы  Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в Левокумском муниципальном районе | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по созданию условий для улучшения инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района, в том числе: | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Предоставление грантов субъектам инвестиционной деятельности единовременно в размере 40 процентов от фактически произведенных ими затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Левокумского муниципального района, но не более 200,0 тыс. руб. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Обеспечение участия руководителей, муниципальных служащих в тематических международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, семинарах, выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях Левокумского муниципального района, включая расходы на проезд и проживание. | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Задача 2 подпрограммы 3 Программы  Формирование имиджа Левокумского муниципального района Ставропольского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов | | | | | |
| 2. | Мероприятия по формированию имиджа Левокумского муниципального района Ставропольского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов, в том числе: | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Размещение на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района информационных материалов об инвестиционных возможностях района, инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Разработка нормативно-правовых актов в инвестиционной сфере | проведение процедур на совершенствование процедур муниципального управления | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Создание и ведение реестра инвестиционных проектов Левокумского муниципального района | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Размещение через средства массовой информации информационных, аналитических данных, способствующих повышению имиджа субъектов инвестиционной деятельности, обобщение положительного опыта инве-стиционно-активных организаций, пропаганда инвестицион-ной активности орга-низаций | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Цель 4 Программы  Устойчивое развитие потребительского рынка Левокумского муниципального района | | | | | |
|  | Подпрограмма 3 | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 Программы  Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции | | | | | |
| 1. | Мероприятия по привлечению к участию специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания в конкурсах, ярмарках, чемпионатах профессионального мастерства, семинарах по вопросам профессиональной деятельности, в том числе: | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Разработка и принятие нормативных актов, регулирующих деятельность потребительского рынка на муниципальном уровне. | проведение процедур на совершенствование процедур муниципального управления | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание на основе торговых реестров муниципальных образований района торгового реестра Левокумского муниципального района | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий, разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продвижение акции «Покупай ставропольское»; | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Информирование населения в средствах массовой информации по вопросам защиты прав потребителей, об изменении в законодательстве, касающееся розничной торговли | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Задача 2 подпрограммы 4 Программы  Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции | | | | | |
| 2. | Мероприятия по созданию и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции, в том числе: | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Привлечение субъектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания района к участию в выставках и ярмарках, конкурсах, семинарах. | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Развитие сети ярмарок по реализации сельхозпродукции и социально значимых товаров | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |

\*Указывается один из следующих видов основного мероприятия:

«выполнение функций органами исполнительной власти Левокумского муниципального района, казенными учреждениями»,

«оказание (выполнение) государственных услуг муниципальными учреждениями Левокумского муниципального района Ставропольского края»

«исполнение публичных нормативных обязательств»

«осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставропольского края»

«осуществление мероприятий участниками реализации программы»

«проведение процедур на совершенствование процедур муниципального управления»

«предоставление налоговых льгот»