- Приложение  1

- к  постановлению администрации

- Левокумского  муниципального

- района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

- Таблица 1

- Форма

- Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории   Левокумского   муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы», подпрограмм программы  и их значениях

- __________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - муниципальная Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы1 Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях, условий для обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям; развитие единого культурного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа населения к отечественным и мировым культурным ценностям и информации; повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов в учреждениях образования района; создание условий для развития массовой физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы Создание условий: для безопасного процесса пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях, сохранения предметов культурного наследия; развития массовой физической культуры и спорта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учреждений обес-печенных новым газовым оборудованием | процентов | 45,9 | 45,9 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |  |
| … | Доля учреждений с уста-новленными энергосбе-регающими стеклопакетами | процентов | 51,0 | 56,8 | 59,5 | 72,9 | 89,2 | 100,0 |  |
|  | Площадь отремонтиро-ванных, реконструиро-ванных объектов муни-ципальной собственности | Кв.м. | 2591,0 | 2591,0 | 4311,0 | 4473,0 | 5212,0 | 5935,0 |  |
|  | Доля учреждений дополнительного образования детей, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений дошкольного образования | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доклад главы «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобраз овательных учреждений | процентов | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доклад гла-вы «Показа-тели эффек-тивности де-ятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Доклад гла-вы «Показа-тели эффек-тивности де-ятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 49,5 | 50,0 | 51,5 | 52,3 | 53,5 | 54,2 | Доклад гла-вы «Показа-тели эффек-тивности де-ятельности органов местного самоуправ-ления» |
| Цель 2 Программы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, формирование конкурентной среды в экономике Левокумского муниципального района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы Внедрение финансовых механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Левокумском муниципальном районе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 351,2 | 352,1 | 353,2 | 354,0 | 355,5 | 357,5 | Доклад гла-вы «Показа-тели эффек-тивности де-ятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 28,0 | 29,0 | 24,1 | 24,3 | 24,7 | 25,2 | Доклад гла-вы «Показа-тели эффек-тивности де-ятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Численность работников на малых и средних предприятиях в районе | Тыс. чел. | 4444,0 | 4450,0 | 4465,0 | 4470,0 | 4475,0 | 4480,0 | Форма статотчетности П4(НЗ) «Сведения о неполной занятости и движения работников» |
|  | Оборот малых предприятий включая микро-предприятия | Млн. руб. | 2225,0 | 2261,0 | 2318,0 | 2376,0 | 2435,0 | 2496,0 | «Прогноз социально - экономического развития Левокумского района на краткосрочный период» |
| Цель 3 Программы Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района, создание условий для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Задача 1 подпрограммы 3 Программы Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в Левокумском муниципальном районе; формирование имиджа Левокумского муниципального района Ставропольского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 46501,0 | 46733,0 | 10978,5 | 11255,9 | 11553,5 | 12000,0 | Доклад гла-вы «Показа-тели эффек-тивности де-ятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Объем инвестиций в ос-новной капитал за счет собственных средств | Млн. руб. | 1594,7 | 1601,5 | 206,8 | 211,9 | 217,2 | 220,3 | «Прогноз со-циально - экономиче-ского разви-тия Лево-кумского района на краткосроч-ный пери-од» |
|  | Объем инвестиций в ос-новной капитал за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1864,7 | 1873,9 | 439,8 | 450,8 | 462,1 | 473,7 | «Прогноз со-циально - экономиче-ского разви-тия Лево-кумского района на краткосроч-ный пери-од» |
| Цель 4 Программы Устойчивое развитие потребительского рынка Левокумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборот розничной тоговли | Млн. руб. | 1063,4 | 1097,7 | 1125,1 | 1153,2 | 1182,0 | 1211,6 | Форма ста-тотчетности «1-Торг» Сведения о продаже товаров организациями розничной торговли» |
|  | Оборот розничной торговли на душу населения | Тыс. руб. | 26,5 | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,6 | 30,3 | Форма ста-тотчетности «1-Торг» Сведения о про-даже това-ров органи-зациями розничной торговли» |
|  | Оборот общественного питания | Млн. руб. | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | Форма ста-тотчетности «1-Торг» Сведения о про-даже това-ров органи-зациями розничной торговли» |
|  | Объем бытовых услуг | Млн. руб. | 97,5 | 101,4 | 104,3 | 107,3 | 110,4 | 113,7 | Форма статичтической отчетности «1-Услуги» «Сведения об объеме платных услуг населению» |
|  | Обеспеченность населения на 1000 жителей торговыми площадями., кв. м на 10,0 тыс. человек | Кв.м. | 443,8 | 450,5 | 457,2 | 464,1 | 471,0 | 478,1 | Торговый реестр |

Отчётный год -  год, предшествующий текущему году.

Текущий год - год, в котором осуществляется формирование программы.

Очередной год - год начала реализации Программы.

Первый год планового периода -год, следующий за годом начала реализации Программы.

- Приложение  2

- к  постановлению администрации

- Левокумского  муниципального

- района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

- Таблица 2

- Форма

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий  программы, подпрограмм муниципальной  программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории   Левокумского   муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»

- ____________________________________________________________

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Тип основного мероприятия* | Срок |  | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы и показателями решения подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 Программы Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях, условий для обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям; Развитие единого культурного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа населения к отечественным и мировымкультурным ценностям и информации; Повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов в учреждениях образования района; Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы Создание условий для безопасного процесса пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях; |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт крыши МКОУ СОШ №9 с. Урожайного | вложения в объекты муниципальной собственности | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт крыши МКОУ СОШ №6 п. Заря | вложения в объекты муниципальной собственности | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонтМУК ЛМР «СКО» | вложения в объекты муниципальной собственности | 2017 | 2017 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №11 с. Н-Александровское | вложения в объекты муниципальной собственности | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Величаевского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | вложения в объекты муниципальной собственности | 2018 | 2018 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт МКУК ЛМР «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | вложения в объекты муниципальной собственности | 2018 | 2018 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Строительство пристройки к МКОУ СОШ №7 с. Величаевское | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2019 | 2019 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №7 с.Величаевское | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2019 | 2019 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт системы отопления МКУК ЛМР «СКО» | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2019 г. | 2019 г. | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ пос.Кумская Долина | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2019 г. | 2019 г. | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт кровли ДШИ пос.Кумская Долина | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2019 г. | 2019 г. | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №12 с. Турксад | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2020 | 2020 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт системы энергоснабжения МКУК ЛМР «СКО» | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2020 | 2020 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт кровли Левокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК (художественное отделение) | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2020 | 2020 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт внутренних помещений МКУК ЛМР «СКО» | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2021 | 2021 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт здания УДО «ДШИ» ЛМР СК (центральная школа) | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2021 | 2021 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт внутренних помещений МКУК ЛМР «СКО» | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2022 | 2022 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Правокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | вложения в объекты муниципальной соб-ственности | 2022 | 2022 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
| 2. | Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция пола столовой МКОУ СОШ №10 с. Владимировка | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Устройство асфальтового покрытия МКДОУ «Детский сад № 22» с. Левокумское | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Устройство асфальтового покрытия МКОУ СОШ №1 с. Левокумское | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Реконструкция крыши Величаевского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2017 | 2017 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Устройство асфальтового покрытия подъездной дороги МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли (120м2). МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли вспомогательного помещения МКДОУ «Детский сад № 14» с. Урожайное | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли котель-ной МКДОУ «Детский сад № 17» с. Правокумское | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Ремонт актового и спортивного залов МКДОУ «Детский сад № 18» п. Теркум | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция пищеблока, замена системы отопления МКОУ СОШ № 4 с. Правокумское | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли, строительство надворных туалетов МКОУ СОШ № 6 п. Заря | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2019 | 2019 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2019 | 2019 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция асфальтового покрытия. МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2019 | 2019 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли в здании мастерских МКОУ СОШ № 3 п. Новокумский | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2020 | 2020 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2020 | 2020 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 16» с. Право-кумское | Реконструкция объек-тов муниципальной собствеености | 2020 | 2020 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | «Площадь отремонтированных, реконструиро-ванных объектов муниципальной собственности, кв.м» |
| 3. | Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №14 с. Урожайное | Мероприятия в области энергосбережения | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 12 с. Турксад | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 8» с. Н-Александровское | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков Величаевского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2017 | 2017 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №17 с. Правокумское | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 11 с. Н-Александровское | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2018 | 2018 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 5 п. К-Долина | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2019 | 2019 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 14 с. Б-Маджарское | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2019 | 2019 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №8 с. Н-Александровское | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2020 | 2020 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков, ре-конструкция кровли МКДОУ «Детский сад №10 с. Турксад | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2020 | 2020 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 12 с. Турксад | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2020 | 2020 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2021 | 2021 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №5 п. К-Долина | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2021 | 2021 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №18 п. Туркум | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2021 | 2021 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков, ре-конструкция кровли МКДОУ «Детский сад №23 с. Величаев-ское | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2021 | 2021 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2021 | 2021 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков (58шт.). МКДОУ «Детский сад № 15»с. Владимировка | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2021 | 2021 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №21 с. Левокумское | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2022 | 2022 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2022 | 2022 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
|  | Замена оконных блоков пи-щеблока МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | Мероприятия в обла-сти энергосбережения | 2022 | 2022 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района | Доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами |
| 4. | Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД на реконструкцию начальной школы МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское | Изготовление проектно - сметной документации на объекты муниципальной собственности | 2017 | 2017 | Отдел образования администрации Левокумского муниципально-го района |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт системы отопления МКУК ЛМР «СКО» | Изготовление проект-но - сметной докумен-тации на объекты му-ниципальной соб-ственности | 2018 | 2018 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Кумско- Долинского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | Изготовление проект-но - сметной докумен-тации на объекты му-ниципальной соб-ственности | 2018 | 2018 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли Кумско- Долинского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | Изготовление проект-но - сметной докумен-тации на объекты му-ниципальной соб-ственности | 2018 | 2018 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт системы энергоснабжения МКУК ЛМР «СКО» | Изготовление проект-но - сметной докумен-тации на объекты му-ниципальной соб-ственности | 2019 | 2019 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли Левокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК (художественное отделение) | Изготовление проект-но - сметной докумен-тации на объекты му-ниципальной соб-ственности | 2019 | 2019 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт внутренних помещений МКУК ЛМР «СКО» | Изготовление проект-но - сметной докумен-тации на объекты му-ниципальной соб-ственности | 2020 | 2020 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальные ремонт УДО «ДШИ» ЛМР СК (центральная школа) | Изготовление проект-но - сметной докумен-тации на объекты му-ниципальной соб-ственности | 2020 | 2020 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Правокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | Изготовление проект-но - сметной докумен-тации на объекты му-ниципальной соб-ственности | 2021 | 2021 | Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |
| 5. | Мероприятия по повышению эффективности использования топливно –энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
|  | Замена отопительного котла, устройство системы отопления МКДОУ «Детский сад № 1» с. Левокумское | Эффективность использования топливно - энергетических ресурсов | 2017 | 2017 | Отдел образова-ния администра-ции Левокумско-го муниципаль-но-го района | Доля учреждений обеспеченных новым газовым оборудованием |
|  | Установка газового оборудо-вания МКДОУ «Детский сад № 7» с. Бургун-Маджары | Эффективность ис-пользования топливно - энергетических ре-сурсов | 2018 | 2018 | Отдел образова-ния администра-ции Левокумско-го муниципаль-но-го района | Доля учрежде-ний обеспечен-ных новым газо-вым оборудова-нием |
|  | Установка газового оборудо-вания МКДОУ «Детский сад № 5» п. Кумская Долина | Эффективность ис-пользования топливно - энергетических ре-сурсов | 2018 | 2018 | Отдел образова-ния администра-ции Левокумско-го муниципаль-но-го района | Доля учрежде-ний обеспечен-ных новым газо-вым оборудова-нием |
|  | Установка газового котла МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское | Эффективность ис-пользования топливно - энергетических ре-сурсов | 2019 | 2019 | Отдел образова-ния администра-ции Левокумско-го муниципаль-но-го района | Доля учрежде-ний обеспечен-ных новым газо-вым оборудова-нием |
| Цель 2 Программы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, формирование конкурентной среды в экономике Левокумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы Внедрение финансовых механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Левокумском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по оказанию мер государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпри-нимательства | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
| 2 | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | «Показатели эффективности де-ятельности органов местного самоуправ-ления» |
|  | Подготовка и исполнение муниципальных правовых актов Левокумского района, направленных на совершенствование муниципальной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Оказание содействия малым и средним предприятиям и индивидуальным предпринимателям по участию в краевых мероприятиях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, торжественных мероприятиях, посвященных субъектам малого и среднего предпринимательства | Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Организация и проведение районных мероприятий (районные конкурсы, подведение итогов деятельности и др.) и мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства», «День торговли», «Предприниматель года Левокумского муниципального района» | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Организация консультационной поддержки субъектов МСП, в том числе в формате консультаций | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Мониторинг привлечения субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение государственного и муниципального заказов | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края | Не связано |
|  | Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты на территории Левокумского муниципального района | Ежегодная реализация не менее 4 проектов субъектов малого предпринима-тельства в районе | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Проведение семинаров, конференций, «круглых столов», и участие в конференциях, семинарах, выставках, форумах руководителей и специалистов курирующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего предпринимательства Левокумского муниципального района | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Размещение на официальном сайте администрации нормативно - правовой документации, регулирующую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в районе | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
| Цель 3 Программы Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района, создание условий для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в Левокумском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление грантов субъектам инвестиционной деятельности единовременно в размере 20 процентов от фактически произведенных ими затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Левокумского муниципального района, но не более 100,0 тыс. руб. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Обеспечение участия руководителей, муниципальных служащих в тематических международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, семинарах, выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях Левокумского муниципального района. | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Задача 2 подпрограммы 3 Программы Формирование имиджа Левокумского муниципального района Ставропольского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района информационных материалов об инвестиционных возможностях района, инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Разработка нормативно-правовых актов в инвестиционной сфере | проведение процедур на совершенствование процедур муниципального управления | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Создание и ведение ре-естра инвестиционных проектов Левокумского муниципального района | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Размещение через средства массовой информации информационных, аналитических данных, способствующих повышению имиджа субъектов инвестиционной деятельности, обобщение положительного опыта инвестиционно-активных организаций, пропаганда инвестиционной активности организаций | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Цель 4 Программы Устойчивое развитие потребительского рынка Левокумского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 Программы Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и принятие нормативных актов, регулирующих деятельность потребительского рынка на муниципальном уровне. | проведение процедур на совершенствование процедур муниципального управления | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Оказание консультативной помощи по вопросам получения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Создание на основе торговых реестров муниципальных образований района торговый реестр Левокумского муниципального района | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий, разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Содействие реализации инвестиционных проектов по строительству объектов общественного питания и бытового обслуживания, реконструкции и модернизации действующих объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Заключение соглашений о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Продвижение акции «Покупай ставропольское»; | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Информирование насе-ления в средствах мас-совой информации по вопросам защиты прав потребителей, об изме-нении в законодатель-стве, касающееся роз-ничной торговли | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Задача 2 подпрограммы 4 Программы Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение субъектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания района к участию в выставках и ярмарках, конкурсах, семинарах. | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |
|  | Развитие сети ярмарок по реализации сельхозпродукции и социально значимых товаров | осуществление мероприятий участниками реализации программы | 2017 | 2022 | Отдел экономи-ческого развития администрации Левокумского муниципального района Ставро-польского края | Не связано |

- *Указывается один из следующих видов основного мероприятия:

- «выполнение функций органами исполнительной власти Левокумского муниципального района, казенными учреждениями»,

- «оказание (выполнение) государственных услуг муниципальными учреждениями Левокумского муниципального района Ставропольского края»

- «исполнение публичных нормативных обязательств»

- «осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности  Левокумского муниципального района Ставропольского края»

- «осуществление мероприятий участниками реализации программы»

- «проведение процедур на совершенствование  процедур  муниципального управления»

- «предоставление налоговых льгот»

- Приложение  3

- к  постановлению администрации

- Левокумского  муниципального

- района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

- Таблица 3

- Сведения

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной  Программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

- Приложение 4

- к  постановлению администрации

- Левокумского  муниципального

- района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

- Таблица 4

- Прогноз

- сводных показателей муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Левокумского муниципального района Ставропольского края по муниципальной программе _______________________________________________________

| - № п/п | - Наименование муниципальной услуги (работы) | - Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | - Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам |  |  |  |  |  | - Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по годам - (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  |  | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |  | - 9 |  |
|  | - I. Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Муниципальная услуга 1 |  | - х | - х | - х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ПО 1 |  |  |  |  |  |  | - х |  | - х |  | - х |  |
| - … | - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - II. Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 5

- к  постановлению администрации

- Левокумского  муниципального

- района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

- Таблица 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории   Левокумского   муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»

_ за счет средств бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Программа, всего | 020000000 |  |  | Администрация Левокумского муниципального района | 1035,0 | 1035,0 | 1035,0 | 935,0 | 935,0 | 935,0 |
|  |  |  |  |  | В том числе по соисполниттелям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел экономического развития | 1035,0 | 1035,0 | 1035,0 | 935,0 | 935,0 | 935,0 |
|  |  |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставр опольского края на 2017-2022 годы», всего |  |  |  | Администрация Левокумского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 020000000 |  |  | Отдел образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт крыши МКОУ СОШ №9 с. Урожайного |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт крыши МКОУ СОШ №6 п. Заря |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный МУК ЛМР «СКО» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №11 с. Н-Александровское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт крыши МКОУ СОШ №9 с. Урожайного |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция пола столовой МКОУ СОШ №10 с. Владимировка |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Устройство асфальтового покрытия МКДОУ «Детский сад № 22» с. Левокумское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Устройство асфальтового покрытия МКОУ СОШ №1 с. Левокумское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция крыши Величаевского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №14 с. Урожайное |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 12 с. Турксад |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 8» с. Н-Александровское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков Величаевского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД на реконструкцию началь-ной школы МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по повышению эффективности использования топливно –энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена отопительного котла, устройство системы отопления МКДОУ «Детский сад № 1» с. Левокумское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт авто-класса и гаража МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №4 с. Правокумского |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Величаевского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт МКУК ЛМР «ИКМ им.В.Р.Ясинова» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство асфальтового по-крытия подъездной дороги МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли (120м2). МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли вспомогательного помещения МКДОУ «Детский сад № 14» с. Урожайное |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли котель-ной МКДОУ «Детский сад № 17» с. Правокумское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт актового и спортивного залов МКДОУ «Детский сад № 18» п. Теркум |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция пищеблока, замена системы отопления МКОУ СОШ № 4 с. Правокумское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №17 с. Правокумское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 11 с. Н-Александровское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт системы отопления МКУК ЛМР «СКО» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Кумско- Долинского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли Кумско- Долинского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по повышению эффективности использования топливно –энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка газового оборудо-вания МКДОУ «Детский сад № 7» с. Бургун-Маджары |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка газового оборудо-вания МКДОУ «Детский сад № 5» п. Кумская Долина |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство пристройки к МКОУ СОШ №7 с. Величаевское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №7 с.Величаевское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт системы отопления МКУК ЛМР «СКО» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ пос.Кумская Долина |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт кровли ДШИ пос.Кумская Долина |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция кровли, строительство надворных туалетов МКОУ СОШ № 6 п. Заря |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция асфальтового покрытия. МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 5 п. К-Долина |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 14 с. Б-Маджарское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт системы энергоснабжения МКУК ЛМР «СКО» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли Левокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК (художественное отделение) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по повышению эффективности использования топливно –энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка газового котла МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №12 с. Турксад |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт системы энергоснабжения МКУК ЛМР «СКО» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт кровли Левокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК (художественное отделение) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция кровли в здании мастерских МКОУ СОШ № 3 п. Новокумский |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 16» с. Право-кумское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №8 с. Н-Александровское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков, ре-конструкция кровли МКДОУ «Детский сад №10 с. Турксад |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 12 с. Турксад |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт внутренних помещений МКУК ЛМР «СКО» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Изготовление ПСД на капитальные ремонт УДО «ДШИ» ЛМР СК (центральная школа) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт внутренних помещений МКУК ЛМР «СКО» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт здания УДО «ДШИ» ЛМР СК (центральная школа) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №5 п. К-Долина |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №18 п. Туркум |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков, ре-конструкция кровли МКДОУ «Детский сад №23 с. Величаевское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков (58шт.). МКДОУ «Детский сад № 15»с. Владимировка |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Правокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт внутренних помещений МКУК ЛМР «СКО» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Правокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №21 с. Левокумское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков пи-щеблока МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЛМР на 2017-2022 годы», всего |  |  |  | Администрация Левокумского муниципального района | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
|  |  | 0200000000 | 0220000000 | 0220120620 | Отдел экономического развития | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по оказанию мер государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подготовка и исполнение муниципальных правовых актов Левокумского района, направленных на совершенствование муниципальной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Оказание содействия малым и средним предприятиям и индивидуальным предпринимателям по участию в краевых мероприятиях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, торжественных мероприятиях, посвященных субъектам малого и среднего предпринимательства | 0200000000 | 0220000000 | 0220120620 | Отдел экономического развития | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Организация и проведение районных мероприятий (районные конкурсы, подведение итогов деятельности и др.) и мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников «День российского предпринимательства», «День торговли», «Предприниматель года Левокумского муниципального района» | 0200000000 | 0220000000 | 0220120620 | Отдел экономического развития | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  | Организация консультационной поддержки субъектов МСП, в том числе в формате консультаций |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мониторинг привлечения субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение государственного и муниципального заказов |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты на территории Левокумского муниципального района | 0200000000 | 0220000000 | 0220120620 | Отдел экономического развития | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Проведение семинаров, конференций, «круглых столов», и участие в конференциях, семинарах, выставках, форумах руководителей и специалистов, курирующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего предпринимательства Левокумского муниципального района | 0200000000 | 0220000000 | 0220120620 | Отдел экономического развития | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Размещение на официальном сайте администрации нормативно правовой документации, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в районе |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 0200000000 | 0220000000 | 0220120620 | Отдел экономического развития | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
|  | Подпрограмма 3 | 0200000000 | 0230000000 | 0230120650 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы, всего |  |  |  | Отдел экономического развития | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по созданию условий для улучшения инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление грантов субъектам инвестиционной деятельности единовременно в размере 20 процентов от фактически произведенных ими затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Левокумского муниципального района, но не более 100,0 тыс. руб. | 0200000000 | 0230000000 | 0230120650 | Отдел экономического развития | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Обеспечение участия руководителей, муниципальных служащих в тематических международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, семинарах, выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях Левокумского муниципального района. | 0200000000 | 0230000000 | 0230120650 | Отдел экономического развития | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Мероприятия по формированию имиджа Левокумского муниципального района Ставропольского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района информационных материалов об инвестиционных возможностях района, инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка нормативно-правовых актов в инвестиционной сфере |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Создание и ведение ре-естра инвестиционных проектов Левокумского муниципального района |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Размещение через средства массовой информации информационных, аналитических данных, способствующих повышению имиджа субъектов инвестиционной деятельности, обобщение положительного опыта инвестиционно-активных организаций, пропаганда инвестиционной активности организаций | 0200000000 | 0230000000 | 0230120650 | Отдел экономического развития | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Подпрограмма 4 | 0200000000 | 0240000000 | 0240120660 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие потребительского климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы |  |  |  | Отдел экономического развития | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по привлечению к участию специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания в конкурсах, ярмарках, чемпионатах профессионального мастерства, семинарах по вопросам профессиональной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и принятие нормативных актов, регулирующих деятельность потребительского рынка на муниципальном уровне. |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Оказание консультативной помощи по вопросам получения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Создание на основе торговых реестров муниципальных образований района торговый реестр Левокумского муниципального района |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий, разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Содействие реализации инвестиционных проектов по строительству объектов общественного питания и бытового обслуживания, реконструкции и модернизации действующих объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Заключение соглашений о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Продвижение акции «Покупай Ставропольское»; |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Информирование насе-ления в средствах мас-совой информации по вопросам защиты прав потребителей, об изме-нении в законодатель-стве, касающееся роз-ничной торговли | 0200000000 | 0240000000 | 0240120660 | Отдел экономического развития | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Мероприятия по созданию и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение субъектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания района к участию в выставках и ярмарках, конкурсах, семинарах. | 0200000000 | 0240000000 | 0240120660 | Отдел экономического развития | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Развитие сети ярмарок по реализации сельхозпродукции и социально значимых товаров |  |  |  | Отдел экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 1035,0 | 1035,0 | 1035,0 | 935,0 | 935,0 | 935,0 |

Приложение 6

- к  постановлению администрации

- Левокумского  муниципального

- района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

- Таблица 6

____________________________

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета

муниципального района, бюджетов муниципальных образований  Левокумского  района на реализацию целей

муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории

Левокумского   муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»_____________________________

| - № п/п | - Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | - Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | - Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 |

| - 1 | - 2 | - 3 |  |  | - 4 |  | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы», всего |  | - 1035,0 | - 1035,0 | - 1035,0 | - 935,0 | - 935,0 | - 935,0 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края* (далее- бюджет муниципального района) | - 1035,0 | - 1035,0 | - 1035,0 | - 935,0 | - 935,0 | - 935,0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Отдел экономического развития администрации | - 1035,0 | - 1035,0 | - 1035,0 | - 935,0 | - 935,0 | - 935,0 |
|  |  | - Отдел образования администрации | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Отдел куль туры администрации | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджетов муниципальных образований поселений (далее – бюджеты поселений) | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2. | - Подпрограмма 1 - «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставр - опольского края на 2017-2022 годы», всего |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района, | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Администрация Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - Отдел образования администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - , |  | - Отдел культуры администрации Левокумского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - бюджеты поселений | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 1: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Капитальный ремонт крыши МКОУ СОШ №9 с. Урожайного | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2.2. | - Капитальный ремонт крыши МКОУ СОШ №6 п. Заря | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт МУК ЛМР «СКО» | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №11 с. Н-Александровское | - средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт крыши МКОУ СОШ №9 с. Урожайного | - средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция пола столовой МКОУ СОШ №10 с. Владимировка | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Устройство асфальтового по-крытия МКДОУ «Детский сад № 22» с. Левокумское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Устройство асфальтового по-крытия МКОУ СОШ №1 с. Левокумское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Реконструкция крыши Величаевского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №14 с. Урожайное | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 8 с. При-озерское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 12 с. Турксад | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 8» с. Н-Александровское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Замена оконных блоков Величаевского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Изготовление ПСД на реконструкцию начальной школы МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт авто-класса и гаража МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №4 с. Правокумского | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Величаевского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт МКУК ЛМР «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Устройство асфальтового по-крытия подъездной дороги МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Реконструкция кровли (120м2). МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Реконструкция кровли вспомогательного помещения МКДОУ «Детский сад № 14» с. Урожайное | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Реконструкция кровли котель-ной МКДОУ «Детский сад № 17» - с. Правокумское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Ремонт актового и спортивного залов МКДОУ «Детский сад № 18» п. Теркум | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Реконструкция пищеблока, замена системы отопления МКОУ СОШ № 4 с. Правокумское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №17 с. Правокумское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 11 с. Н-Александровское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Изготовление ПСД на капитальный ремонт системы отопления МКУК ЛМР «СКО» | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Кумско- Долинского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли Кумско- Долинского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия по повышению эффективности использования топливно –энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка газового оборудо-вания МКДОУ «Детский сад № 7» с. Бургун-Маджары | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Установка газового оборудо-вания МКДОУ «Детский сад № 5» п. Кумская Долина | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство пристройки к МКОУ СОШ №7 с. Величаевское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №7 с.Величаевское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт системы отопления МКУК ЛМР «СКО» | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДШИ пос.Кумская Долина | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт кровли ДШИ пос.Кумская Долина | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция кровли, строительство надворных туалетов МКОУ СОШ № 6 п. Заря | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Реконструкция асфальтового покрытия. МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 5 п. К-Долина | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 14 с. Б-Маджарское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт системы энергоснабжения МКУК ЛМР «СКО» | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли Левокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК (художественное отделение) | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия по повышению эффективности использования топливно –энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Установка газового котла МКДОУ «Детский сад № 8» с. Николо-Александровское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №12 с. Турксад | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Капитальный ремонт системы энергоснабжения МКУК ЛМР «СКО» | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт кровли Левокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК (художественное отделение) | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия по реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция кровли в здании мастерских МКОУ СОШ № 3 п. Новокумский | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 10» с. Турксад | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад № 16» с. Правокумское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №10 с. Турксад | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №8 с. Н-Александровское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 12 с. Турксад | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт внутренних помещений МКУК ЛМР «СКО» | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Изготовление ПСД на капитальные ремонт УДО «ДШИ» ЛМР СК (центральная школа) | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт внутренних помещений МКУК ЛМР «СКО» | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт здания УДО «ДШИ» ЛМР СК (центральная школа) | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 4» п. Новокумский | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №5 п. К-Долина | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №18 п. Туркум | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков, ре-конструкция кровли МКДОУ «Детский сад №23 с. Величаевское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад № 19» п. Заря | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Замена оконных блоков (58шт.). МКДОУ «Детский сад № 15»с. Владимировка | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия по изготовлению ПСД на объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Правокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия в области капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт внутренних помещений МКУК ЛМР «СКО» | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Правокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков, реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №21 с. Левокумское | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Замена оконных блоков пи-щеблока МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЛМР на 2017-2022 годы», всего | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района, | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Администрация Левокумского муниципального района | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 |
|  |  | - В т. ч. соисполнителю: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 | - 520,0 |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия по оказанию мер государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Подготовка и исполнение муниципальных правовых актов Левокумского района, направленных на совершенствование муниципальной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Оказание содействия малым и средним предприятиям и индивидуальным предпринимателям по участию в краевых мероприятиях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, торжественных мероприятиях, посвященных субъектам малого и среднего предпринимательства | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 |
|  | - Организация и проведение районных мероприятий (районные конкурсы, подведение итогов деятельности и др.) и мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников «День российского предпринимательства», «День торговли», «Предприниматель года Левокумского муниципального района» | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 85,0 | - 85,0 | - 85,0 | - 85,0 | - 85,0 | - 85,0 |
|  | - Организация консультационной поддержки субъектов МСП, в том числе в формате консультаций | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Мониторинг привлечения субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение государственного и муниципального заказов | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты на территории Левокумского муниципального района | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 400,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 400,0 |
|  | - Проведение семинаров, конференций, «круглых столов», и участие в конференциях, семинарах, выставках, форумах руководителей и специалистов, курирующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего предпринимательства Левокумского муниципального района | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 |
|  | - Размещение на официальном сайте администрации нормативно правовой документации, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в районе | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 |
|  | - Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Развитие инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы, всего | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района, | - 400,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 400,0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Администрация Левокумского муниципального района | - 500,0 | - 500,0 | - 500,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 400,0 |
|  |  | - В т. ч. соисполнителю: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | - 500,0 | - 500,0 | - 500,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 400,0 |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия по созданию условий для улучшения инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Предоставление грантов субъектам инвестиционной деятельности единовременно в размере 20 процентов от фактически произведенных ими затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Левокумского муниципального района, но не более 100,0 тыс. руб. | - средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 400,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 300,0 | - 300,0 | - 300,0 |
|  | - Обеспечение участия руководителей, муниципальных служащих в тематических международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, семинарах, выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях Левокумского муниципального района. | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 90,0 | - 90,0 | - 90,0 | - 90,0 | - 90,0 | - 90,0 |
|  | - Мероприятия по формированию имиджа Левокумского муниципального района Ставропольского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Размещение на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района информационных материалов об инвестиционных возможностях района, инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Разработка нормативно-правовых актов в инвестиционной сфере | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Создание и ведение реестра инвестиционных проектов Левокумского муниципального района | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Размещение через средства массовой информации информационных, аналитических данных, способствующих повышению имиджа субъектов инвестиционной деятельности, обобщение положительного опыта инвестиционно-активных организаций, пропаганда инвестиционной активности организаций | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 |
|  | - Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Развитие потребительского климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015-2018 годы, всего | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района, | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Администрация Левокумского муниципального района | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 |
|  |  | - В т. ч. соисполнителю: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия по привлечению к участию специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания в конкурсах, ярмарках, чемпионатах профессионального мастерства, семинарах по вопросам профессиональной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка и принятие нормативных актов, регулирующих деятельность потребительского рынка на муниципальном уровне. | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Оказание консультативной помощи по вопросам получения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Создание на основе торговых реестров муниципальных образований района торгового реестра Левокумского муниципального района | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий, разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Содействие реализации инвестиционных проектов по строительству объектов общественного питания и бытового обслуживания, реконструкции и модернизации действующих объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Заключение соглашений о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Продвижение акции «Покупай Ставропольское»; | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Информирование населения в средствах массовой информации по вопросам защиты прав потребителей, об изменении в законодательстве, касающееся розничной торговли | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 |
|  | - Мероприятия по созданию и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Привлечение субъектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания района к участию в выставках и ярмарках, конкурсах, семинарах. | - средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 |
|  | - Развитие сети ярмарок по реализации сельхозпродукции и социально значимых товаров | - средства федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - средства бюджета муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- _________________________________

* Здесь и далее в таблице – «бюджет муниципального района» указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств бюджета  Левокумского муниципального района Ставропольского края

Приложение  7

к  постановлению администрации

Левокумского  муниципального

района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

Таблица 7

- Форма

- Отчет

- об использовании средств бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края на реализацию

- муниципальной программы _____________________________

| - № п/п | - Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители программы | - Целевая статья расходов |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на отчетную - дату * | - кассовое исполнение |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |  |  |  |
| - II. | - Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственный исполнитель подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1.1 | - ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1.2 | - ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| - III. | - Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и обще программные мероприятия», всего | - ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |

- ________________________

- * Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года

- Приложение  8

- к  постановлению администрации

- Левокумского  муниципального

- района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

- Таблица 8

- Форма

- Информация

- о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Левокумского муниципального района, бюджетов муниципальных образований Левокумского района на реализацию целей муниципальной программы __________________________________________________

- тыс. рублей)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов * | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Левокумского муниципального района (далее – бюджет муниципального района) |  | х | х |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований поселений (далее-бюджеты поселений) |  | х | х |  |
| II. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  | х | х |  |
|  |  | бюджеты поселений |  | х | х |  |
|  | Основное мероприятия 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятия 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| III. | Подпрограмма 2, всего |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |

- _______________________________________________

- *  В соответствии с муниципальной  программой Левокумского муниципального района Ставропольского края

Приложение  9

к  постановлению администрации

Левокумского  муниципального

района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

- Таблица 9

- Форма

- Отчет

- о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными

- учреждениями Левокумского муниципального района Ставропольского края по муниципальной программе

| - № п/п | - Наименование услуги | - Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | - Значение показателя объема услуги |  | - Расходы бюджета муниципального района на - оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - план | - факт | - сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |  | - сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |  |  | - кассовое - исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  |  | - 8 |
| - I. Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Муниципальная услуга 1 |  | - х | - х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ПО1 |  |  |  | - х |  | - х | - х |  |
| - 2. | - Муниципальная услуга 2 |  | - х | - х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ПО2 |  |  | - х |  | - х |  |  | - х |
| - … | - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - II. Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение  10

- к  постановлению администрации

- Левокумского  муниципального

- района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

- Таблица 10

Сведения

- о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и показателей  решения задач подпрограммы Программы______________________________________________

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы Программы | Единица Измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы Программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  | План | Фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма программы |  |  |  |  |  |  |
| … | Целевой индикатор, показатель подпрограммы Программы |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

- Приложение  11

- к  постановлению администрации

- Левокумского  муниципального

- района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

- Таблица 11

- Форма

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий

- муниципальной Программы Левокумского муниципального района Ставропольского края

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Левокумского муниципального района Ставропольского края | - Плановый/фактический срок наступления контрольного события | - Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | - Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель 1 Программы |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 Программы |  |  |  |  |
| - Задача 1 подпрограммы Программы |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | - Контрольное событие 1 |  |  |  |
|  | - Контрольное событие 2 |  |  |  |
| - Цель 2 Программы |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 Программы |  |  |  |  |
| - Задача 1 подпрограммы Программы |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |
|  | - Контрольное событие 3 |  |  |  |

- Приложение  12

- к  постановлению администрации

- Левокумского  муниципального

- района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

- Таблица 12

- Форма

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Ответственный исполнитель программы

Соисполнитель (и) программы

Цели программы

Задачи   программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Сроки реализации программы (подпрограмм)

Объемы и источники финансирования  программы

Система управления реализацией программы

Оценка эффективности реализации программы

Подпрограммы

- Приложение  3

- к  постановлению администрации

- Левокумского  муниципального

- района Ставропольского края

- от 16 декабря 2016 года № 720

- Таблица 13

- Форма

- паспоРТ

- подпрограммы   Левокумского муниципального района Ставропольского края

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цели и задачи и подпрограммы (при необходимости) |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  |