|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края от 16 декабря 2016 года № 720 |
| --- | --- |

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов

муниципальной собственности, развитие малого и среднего

предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка

на территории   Левокумского   муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»

- ПАСПОРТ

| Наименование Программы | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционного климата, потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края |
| Соисполнители Программы | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; |
| Цели Программы | Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях, создание условий для обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям; развитие единого культурного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа населения к отечественным и мировым культурным ценностям и информации; повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов в учреждениях образования района; Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта. содействие развитию малого и среднего предпринимательства, формирование конкурентной среды в экономике Левокумского муниципального района; создание благоприятного инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района, создание условий для привлечения инвестиций; устойчивое развитие потребительского рынка Левокумского муниципального района; |
| Задачи Программы | Создание условий для безопасного процесса пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях; создание условий для развития массовой физической культуры и спорта; создание условий для сохранения предметов культурного наследия; внедрение финансовых механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Левокумском муниципальном районе; стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в Левокумском муниципальном районе; формирование имиджа Левокумского муниципального района Ставропольского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов; формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции; |
| Подпрограммы Программы | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»; «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»; «Развитие инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»; «Развитие потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля учреждений обеспеченных новым газовым оборудованием не менее 55,9 процентов; доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами 100,0 процентов; площадь отремонтированных, реконструированных объектов муниципальной собственности не менее 5935,0 кв.м.; доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 0,0 процентов; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 0,0 процентов; доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры не более 4,0 процентов; доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся не менее 54,2 процента; число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения не менее 357,5 единиц; доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций не менее 24,1 процента; численность работников на малых и средних предприятиях в районе не менее 4480 человек; оборот малых предприятий включая микро-предприятия не менее 2496,0 млн. руб.; объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя не менее 12000,0 рублей; объем инвестиций в основной капитал за счет собственных средств не менее 220,3 млн. рублей; объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования не менее 473,7 млн. рублей; оборот розничной торговли не менее 1211,6 млн. рублей; оборот розничной торговли на душу населения не менее 30,3 тыс. рублей; оборот общественного питания не менее 13,5 млн. рублей; объем бытовых услуг не менее 113,7 млн. рублей; обеспеченность населения на 1000 жителей торговыми площадями, кв. м на 10,0 тыс. человек не менее 478,1 кв.м. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2022 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Прогнозируемый объем финансирования Программы составит 5910,0тыс. рублей, в том числе: Средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей: 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета -5910,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 1035,0 тыс. рублей; 2018 год –1035,0 тыс. рублей; 2019 год - 1035,0 тыс. рублей: 2020 год - 935,0 тыс. рублей; 2021 год - 935,0 тыс. рублей; 2022 год - 935,0 тыс. рублей. Мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Система управления реализацией Программы | Механизм реализации Программы и контроль хода её реализации определяется администрацией Левокумского муниципального района |
| Оценка эффективности реализации Программы | Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться по следующим критериям: - соответствие программы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края; -характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач программы; - уровень финансового обеспечения программы и структура его источников; - уровень капитальных вложений, направленных на капитальное строительство и реконструкцию объектов Левокумского муниципального района, в общем объеме средств, направляемых на реализацию программы; - уровень управления программой. |

Раздел 1.

Характеристика текущего состояния сферы реализации программы и прогноз ее развития

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации  Левокумского муниципального района Ставропольского края от 01 июля  2016 г. № 383 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Левокумского муниципального района Ставропольского края", постановлением  администрации  Левокумского муниципального района  Ставропольского края от 17 марта 2016  г. № 163" О перечне муниципальных  программ, принимаемых  к разработке в 2016 году».

Программа определяет цели, задачи и направления по сохранению физического состояния муниципальных учреждений района, развития малого и среднего бизнеса, поддержки конкуренции и улучшения инвестиционного климата, потребительского рынка в Левокумском муниципальном районе и показатели их результативности.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Левокумского муниципального района  Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития  Левокумского муниципального района  Ставропольского края до 2020 года и на период  до  2030 года, утвержденной постановлением администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края  от 07 сентября  2015 года №657, иными нормативными правовыми актами Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Основным показателем, характеризующим инвестиционную активность на территории Левокумского муниципального района, является поступление инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Данный показатель на протяжении ряда лет сохраняет положительную динамику. Так, в 2013 году поступление инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в экономику Левокумского муниципального района Ставропольского края составило 416,7 млн. рублей, в 2014году – 1279,6 млн.  руб., в 2015 году – 1914,7 млн. рублей.

По итогам 2015 года организациями всех форм собственности направлено в экономику района   1914,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или 149,6 процентов к уровню 2014года.

В числе основных проблем создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику района, развития конкурентоспособности реального сектора экономики, поддержки малого и среднего предпринимательства в Левокумском муниципальном районе, повышения уровня жизни населения, следует выделить:

- низкую обеспеченность инвестиционных площадок на территории Левокумского муниципального района объектами инфраструктуры;

-необходимость технического и технологического перевооружения организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечивающего глубокую, комплексную и безотходную переработку сельскохозяйственного сырья;

- недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с отсутствием залогового имущества;

- отсутствие в достаточном объеме финансовых ресурсов в местных бюджетах на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- недостаточность финансирования развития малого и среднего предпринимательства за счет средств местных бюджетов;

- недоступность общеэкономических и специализированных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проблема сбыта товаров (работ, услуг), производимых на территории Левокумского муниципального района, и привлечения финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств, модернизации и развития производства;

- недостаточное позиционирование района как инвестиционно -  привлекательного остается препятствием для привлечения на территорию района представителей российских деловых и финансовых кругов;

Решать эти проблемы необходимо комплексно, совмещая общедоступную и адресную поддержку бизнеса по различным ее направлениям.

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой для экономического развития района и его муниципальных образований.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства рассматривается в качестве одного из основных факторов обеспечения социально-экономического благополучия района, повышения жизненного уровня и занятости населения.

На сегодняшний день в районе сформирована базовая система муниципальной   поддержки малого и среднего предпринимательства, представляющая собой комплекс организационных и финансовых механизмов.

Пищевая и перерабатывающая промышленность является важной составляющей агропромышленного комплекса Левокумского муниципального района Ставропольского края. От ее эффективного функционирования зависит уровень продовольственной безопасности и благосостояние населения района.

Потребительский рынок, являясь крупной составной частью экономики, призван обеспечивать условия для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечивать качество и безопасность их предоставления, доступность товаров и услуг на территории Левокумского муниципального района.

Анализ развития пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка Левокумского муниципального района позволяет обозначить следующие основные проблемы этих сфер экономики:

- низкий уровень загрузки производственных мощностей (от 30 до 60 процентов);

- высокая степень износа основного технологического оборудования;

- низкий уровень развития инфраструктуры рынка сбыта пищевых продуктов;

- слабая материально-техническая база заводов первичного виноделия;

- отсутствие в районе производственных мощностей по переработке плодов и овощей;

- диспропорция в развитии и территориальном размещении объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- недостаточное взаимодействие розничных торговых сетей Левокумского муниципального района с товаропроизводителями Ставропольского края;

- недостаточное развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на население с низким уровнем доходов;

Эффективное решение указанных проблем позволит осуществить внедрение современных технологий и технологического оборудования, обеспечить доступность для населения района услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания, создать новые рабочие места, гарантированно обеспечить значительную часть поступлений в консолидированный бюджет Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Перед администрацией Левокумского муниципального района стоит задача по строительству, реконструкции и капитального строительства объектов социально-культурного назначения, находящихся в муниципальной собственности района.

Первостепенные задачи Программы: улучшение уровня жизни и комфорта населения, обеспечение безопасности учебного процесса, удовлетворение спроса жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни района.

В связи с чем, возникает необходимость разработки системы поэтапного строительства, реконструкции и капитального строительства объектов социальной инфраструктуры района.

Реконструкция имеющихся образовательных учреждений района позволит создать условия для ведения учебного процесса в соответствии с современными требованиями.

Применение программно-целевого метода при реализации основных направлений развития системы образования Левокумского муниципального района позволит избежать роста социальной напряженности, обусловленной сохранением неравного доступа к качественному образованию на территории района.

Прогноз развития вышеназванной проблемы без использования программно-целевого метода их решения может привести к снижению доступности образования, ухудшению качества предоставления образовательных услуг, повлечет ухудшение материально-технической и учебной базы образовательных учреждений района.

Из 14 средних школ и 19 детских садов расположенных на территории района 11 школ и три детских сада нуждаются в капитальном ремонте, в одном детском саду необходима замена кровли.

В двух школах и одном детском саду необходимо установить автономные котельные. Требует реконструкции система отопления в детском саду с. Владимировки.

На территории поселка Новокумский расположен физкультурно – оздоровительный комплекс (плавательный бассейн), в котором с целью ликвидации аварийности необходимо провести реконструкцию.

Одна из проблем в сфере культуры Левокумского муниципального района связана с обеспечением сохранности культурных ценностей, находящихся муниципальных музеях. Из-за дефицита площадей в муниципальных музеях района экспонируется 46,3 процентов историко-культурных ценностей. На 1 квадратном метре площади хранилищ муниципальных музеев размещается несколько сотен музейных предметов, что создает угрозу их сохранности и ограничивает доступ граждан к культурным ценностям.

В целях создания условий для обеспечения доступности музейного фонда Левокумского муниципального района необходимо строительство фондохранилищ на территории муниципальных образований села Левокумского, села Величаевского, оснащенных специализированным фондовым и экспозиционным оборудованием, приборами регулирования температурно-влажностного режима.

Целесообразность решения существующих проблем на основе программно-целевого подхода обусловлена их масштабностью и высокой социально-экономической значимостью.  В рамках подпрограммы необходимо выделение средств, для проведения комплексного капитального ремонта зданий и помещений, занимаемых муниципальными учреждениями.

За 2013- 2015 годы за счет средств местного бюджета направлено более 68,2 млн. рублей на проведение ремонта и реконструкции 40 объектов образования, строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в селе Левокумском.  Привлечено 121,8 млн. руб. – средств краевого бюджета, 70,0 млн. руб. федерального бюджета, более 1,0 млн. внебюджетных средств.

Раздел 2.

Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы, описание основных конечных результатов муниципальной программы.

Программа направлена на реализацию муниципальной  политики района по обеспечению  доступности для населения района услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания, улучшение уровня жизни и комфорта населения,  обеспечение безопасности учебного процесса, удовлетворение  спроса  жителей  в культурно-эстетической и спортивной жизни района,  определенного Стратегией социально-экономического развития Левокумского муниципального района  до 2020 года и на период до 2030 года.

Целями Программы являются:

Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях, условий для обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям;

развитие единого культурного пространства, создание условий для   обеспечения   равного   доступа   населения к отечественным и мировым культурным ценностям и информации;

повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов в учреждениях образования района;

создание условий для развития массовой физической культуры и спорта.

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, формирование конкурентной среды в экономике Левокумского муниципального района;

создание благоприятного инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района, создание условий для привлечения инвестиций;

устойчивое развитие потребительского рынка Левокумского муниципального района;

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решение следующих Задач Программы:

Создание условий для безопасного процесса пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях;

создание условий для развития массовой физической культуры и спорта;

создание условий для сохранения предметов культурного наследия;

внедрение финансовых механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Левокумском муниципальном районе;

стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в Левокумском муниципальном районе;

формирование имиджа Левокумского муниципального района Ставропольского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов;

формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм Программы и их значениях приведены в таблице 1 к Программе.

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий следующих четырех подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям (таблица 2)

- подпрограмма «Развитие потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»;

- подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»;

- подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»;

- подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы».

В рамках реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» Программы предусмотрено строительство и реконструкция объектов социально – культурного назначения, находящихся в муниципальной собственности района.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе. Ресурсное обеспечение в разрезе бюджетов приведено в приложениях 5,6 к Программе.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить безопасность учебного процесса, удовлетворить   спрос жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни района, избежать роста социальной напряженности, обусловленной сохранением неравного доступа к качественному образованию на территории района.

Косвенный социально-экономический эффект от реализации Программы позволит создать условия для ведения учебного процесса в соответствии с современными требованиями, развития культуры, массовой физкультуры и спорта на территории района.

- Раздел 3. Срок реализации Программы

- Срок реализации Программы 2017-2022 годы.

- Раздел 4. Перечень и общая характеристика  мероприятий подпрограмм

Организационные мероприятия в рамках подпрограмм сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограмм планируется выполнение мероприятий согласно приложению №2, 5, 6 к настоящей Программе.

1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» Программы предусмотрено создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, как одного из основных факторов обеспечения социально-экономического благополучия района, повышения жизненного уровня и занятости населения. Основной мерой бюджетного стимулирования на уровне муниципального района определено обеспечение поддержки субъектов малого предпринимательства за счет средств бюджета Левокумского муниципального района. Данная финансовая помощь является безвозвратной, предполагающей использование средств строго по назначению, и в тоже время позволяет повысить производственный потенциал субъектов малого бизнеса, обеспечив их дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.

- Реализация мероприятий Программы предусматривает грантовую поддержку проектов предпринимателей в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства на территории Левокумского муниципального района, в том числе проектов начинающих субъектов малого предпринимательства, а также содействие реализации проектов по созданию малых производств.

Косвенный социально-экономический эффект от реализации Программы позволит создать благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства, как основного элемента рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, источника пополнения бюджета Левокумского муниципального района, формирования конкурентной среды в экономике района.

2) В рамках реализации подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» Программы предусмотрено   проведение мероприятий по комплексному улучшению инвестиционного климата, стимулированию спроса, активизации государственных, предпринимательских и общественных усилий по развитию экономики Левокумского  муниципального района, созданию современных высокопроизводительных рабочих мест, организации высокоэффективного инвестиционного процесса, разработку, принятие и регулярную актуализацию графика  размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для муниципальных нужд.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Реализация мероприятий Программы предусматривает грантовую поддержку субъектов предпринимательства, реализующие инвестиционные проекты на территории Левокумского муниципального района, что позволит создать благоприятные условия для улучшения инвестиционного климата в Левокумском муниципальном районе, увеличение численности занятого в экономике населения Левокумского муниципального района, рост объемов производства товаров (работ, услуг).

Косвенный социально-экономический эффект от реализации Программы позволит создать новые рабочие места, увеличить рост объемов производства товаров (работ, услуг), увеличение доходов бюджета Левокумского муниципального района.

3) В рамках реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»  Программы предусмотрено формирование добросовестной конкуренции, обеспечение для всего населения  доступности потребительского рынка в цивилизованных формах его организации, формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные возможности для товаропроизводителей Ставропольского края и способствующей оптимальному соотношению на потребительском рынке местных и завозимых товаров.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Реализация мероприятий Программы предусматривает формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции, развитие торговой деятельности потребительской кооперации, повышение ценовой доступности товаров и услуг, защита прав потребителей, совершенствование системы контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Косвенный социально-экономический эффект от реализации Программы позволит увеличить рост розничного товарооборота в сфере торговли, общественного питания, объемов бытовых услуг, увеличение показателя обеспеченности населения на 1000 жителей торговыми площадями   на 1000 жителей,

- Раздел 5.  Ресурсное обеспечение Программы

- Прогнозируемый объем финансирования Программы составит  5910,0тыс. рублей, в том числе:

- Средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год -  0,0  тыс. рублей:

- 20120 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год -   0,0 тыс. рублей;

- 2022 год -   0,0 тыс. рублей.

- Средства местного бюджета -5910,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2017 год – 1035,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 1035,0 тыс. рублей;

- 2019 год - 1035,0  тыс. рублей:

- 2020 год -  935,0 тыс. рублей;

- 2021 год -  935,0 тыс. рублей;

- 2022 год -  935,0 тыс.  рублей.

- Мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

- Раздел 6.Система управления реализацией   Программы

Общая координация хода выполнения Программы осуществляется администрацией Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района:

1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

2) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе реализации Программы, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

3) ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным годом, направляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края доклад о ходе реализации Программы;

4) организует проведение оценки эффективности реализации Программы;

5) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

Исполнение мероприятий Программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов осуществляется в порядке размещения муниципального заказа.

Главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, является администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Соисполнители программы:

-отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края;

- отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края;

- отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края:

1) участвуют в реализации Программы и отвечают за выполнение мероприятий Программы;

2) участвуют в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации программных мероприятий;

3) ежегодно уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;

4) осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

5) несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

6) несут ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения программных мероприятий;

7) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе реализации Программы;

8) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляют в отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края доклад о ходе реализации Программы;

9) организуют проведение оценки эффективности реализации Программы.

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база объектов социальной сферы района.  Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем. Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы значительно улучшит качество предоставляемых услуг в области образования, будет содействовать развитию культуры населения и сохранению культурных ценностей, обеспечит дальнейшее развитие территорий населённых пунктов района.

Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка района, улучшение инвестиционного климата позволит сформировать  добросовестную конкуренцию, повысить качество жизни населения, улучшить инвестиционную привлекательности района, создать  условия для наиболее  полного удовлетворения спроса населения на  потребительские товары в широком ассортименте в пределах территориальной доступности, увеличить долю уплаченных субъектами  малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть:

-  повышения эффективности, качества обслуживания населения;

- увеличения сети общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса;

- развития сети учреждений культуры и искусства, их модернизации, повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

- улучшения условий занятий физической культурой и спортом путем реализации мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту существующих спортивных сооружений;

увеличение:

- темпа роста субъектов малого и среднего предпринимательства;

-темпа роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях;

-темпа роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;

- количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

-темпа роста инвестиций;

- объема инвестиций за счет всех источников финансирования на душу населения;

- оборота розничной торговли;

- роста розничного товарооборота на душу населения;

- оборота розничной торговли на душу населения;

- оборота общественного питания;

- объема бытовых услуг;

- обеспеченности населения торговыми площадями на 1000 человек населения.

- Перечень и общая характеристика подпрограмм

- Муниципальная Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» разработана в целях реализации основных направлений социально-экономической политики муниципального района.

- Подпрограмма предусматривает оказание поддержки в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов образования, культуры, находящихся в муниципальной собственности.

- Раздел 8

- Подпрограмма 1.

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»

| Наименование Подпрограммы | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы | Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края |
| Цели Подпрограммы | - Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях, условий для обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям; - развитие единого культурного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа населения к отечественным и мировым - культурным ценностям и информации; - повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов в учреждениях образования района; - создание условий для развития массовой физической культуры и спорта. |
| Задачи Подпрограммы | - Создание условий для безопасного процесса пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях; - создание условий для развития массовой физической культуры и спорта; - создание условий для сохранения предметов культурного наследия; |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Доля учреждений обеспеченных новым газовым оборудованием не менее 55,9 процентов; доля учреждений с установленными энергосберегающими стеклопакетами 100,0 процентов; площадь отремонтированных, реконструированных объектов муниципальной собственности не менее 5935,0 кв.м.; доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 0,0 процентов; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 0,0 процентов; доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры не более 4,0 процентов; доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся не менее 54,2 процента; |
| Сроки реализации Подпрограммы | - 2017-2022 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 0,0 тыс. руб., - в том числе из бюджета района - 0,0 тыс. руб.: 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019год – 0,0 тыс. руб. 2020 год - 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. - Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании краевого и местного бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Увеличение сети образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса; развитие сети учреждений культуры и искусства, их модернизация, повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; создание условий для непрерывного развития творческих способностей детей; увеличение объема и повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг, повышение педагогической, социальной и экономической эффективности спортивных занятий. |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

- Подпрограмма исходит из того, что развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов района непосредственно влияет на повышение качества жизни населения. За последние годы в районе проведена большая работа и достигнуты положительные результаты в развитии социальной сферы, включая укрепление материально-технической базы объектов социального назначения. Возведение объектов в конце прошлого столетия с нарушением строительных норм и правил, недостаток финансирования на проведение капитальных ремонтов привели к высокому моральному и физическому износу социальной инфраструктуры.

- Целью Подпрограммы является создание социальной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, включая противопожарные, санитарные нормы, требования энергосбережения и энергоэффективности, ликвидация аварийных и проведение анти аварийных мероприятий на объектах социального назначения.

- Перед органами местного самоуправления стоит задача по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности района. В связи с этим возникает необходимость разработки системы поэтапного формирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры района.

Финансовое положение муниципальных учреждений не позволяет самостоятельно, без поддержки, решить проблему создания благоприятных условий для улучшения качества жизни населения.

Из 14 средних школ и 20 детских садов,  расположенных на территории района, 4 школы- МКОУ: СОШ № 11 село Николо-Александровское,  СОШ  № 4 село Правокумское, СОШ № 7 село Величаевское, СОШ № 12 село Турксад нуждаются в капитальном ремонте спортивных залов. МКОУ СОШ № 9 село Урожайного  требуется реконструкция здания с целью ликвидации аварийности,  в одиннадцати  детских садах  необходима замена кровли.  В СОШ № 2 село Левокумского требуется капитальный ремонт  автокласса и гаража.

В четырех  детских  садах (МКДОУ «Детский сад» № 1 село Левокумское, № 4 поселок Новокумский, № 5 ппоселок Кумская Долина, № 8 село Николо- Александровское) необходимо установить автономные котельные.

В  детском саду  № 18  село Правокумское требуется  реконструкции актового зала, в детском саду  №19 поселок Заря - реконструкция  асфальтового покрытия, замена оконных блоков в образовательных учреждениях района .

На территории поселка Новокумский расположен физкультурно – оздоровительный комплекс (плавательный бассейн), в котором с целью ликвидации аварийности необходимо провести реконструкцию. Функционирование бассейна будет способствовать укреплению здоровья подрастающего поколения, привлечению учащихся и молодёжи к занятию плаваньем.

С начала 2000-х годов со стабилизацией социально-экономической ситуации значительно повысился общественный статус культуры и искусства. Рост информационно-культурных потребностей и расширение информационно-культурного пространства становится смыслом культурной деятельности. Требуют решения назревшие проблемы в материальном обеспечении и финансировании сферы культуры, отставание объемов выделяемых бюджетных ассигнований на техническое оснащение от реальных потребностей.

Муниципальное учреждение культуры Левокумского муниципального района «Социально-культурное объединение» является методическим, культурным центром Левокумского района, осуществляет решение вопросов организации культуры.

Данный объект является постоянной площадкой для проведения районных, краевых мероприятий, фестивалей, конкурсов.

В настоящее время крыша здания не соответствует современным требованиям, предъявляемым  к учреждению культуры, поэтому требуется её реконструкция.  В 2016 году министерством культуры Ставропольского края выделено 5,6 млн. руб. на реконструкцию данного объекта, однако этого не достаточно.

Здания, где располагаются учреждения МУК ЛМР "ЛРИКМ" -  музеи сел Левокумского и Величаевского, построены более ста лет назад и являются историческими памятниками.

Условия, существующие в данных зданиях, не позволяют обеспечить надежную сохранность экспонатов, безопасность и комфортность пребывания посетителей и персонала.

С целью сохранения предметов культурного наследия, обеспечения безопасности населения необходимо строительство фондохранилищ. Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры являются: сохранение единого культурного пространства, максимальное удовлетворение эстетических потребностей населения, возрождение, сохранение и развитие национальных культур, организация и проведение районных фестивалей, конкурсов и праздников.

В настоящее время имеются социальные и экономические предпосылки дальнейшего развития сети муниципальных учреждений района.   Решение социально значимых для населения района задач способно повысить качество жизни граждан, удовлетворить потребность граждан в качественном образовании путем создания новых мест в учреждениях сферы образования, обновление структуры и содержания образования.

За последние три года финансирование отрасли образования в районе осталось практически на прежнем уровне. В 2013 году расходы по отрасли из бюджета района составляли 462,2 млн. руб., в 2014 году - 547,9 млн. руб.(строительство детского сада), в 2015году -456,9 млн. руб.

Система образования района в целом дифференцирована, что обеспечивает доступность образования для различных категорий граждан. В районе функционируют 20 дошкольных образовательных учреждений, 14учреждений общего образования, 4 учреждения дополнительного образования детей и шесть филиалов. Все действующие образовательные учреждения имеют лицензии.  С введением в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 160 мест в селе Левокумском полностью  удовлетворена потребность населения в местах и услугах системы дошкольного образования, как следствие произошло  увеличение показателей охвата детского населения района, увеличение структуры сети образовательных учреждений в соответствии с потребностями  населения, задачами инновационного развития, уменьшение наполняемости  дошкольных образовательных учреждений в соответствии с плановой 
мощностью района.

Раздел 2.   Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы, описание основных конечных результатов муниципальной Подпрограммы.

- Целями Подпрограммы являются:

- Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях,  создание условий для обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям;

- развитие единого культурного пространства, создание условий для   обеспечения   равного   доступа   населения к отечественным и мировым культурным ценностям и информации;

- повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов в учреждениях образования района;

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта.

- Задачами Подпрограммы являются:

- Создание условий для  безопасного процесса пребывания детей и персонала в образовательных учреждениях;

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта;

- создание условий для сохранения предметов культурного наследия;

- Основываясь на анализе нынешнего состояния спортивной отрасли, реализация данной подпрограммы позволит сохранить и развить материальную базу спортивной отрасли, увеличить эффективность использования объектов физической культуры и спорта, находящихся в эксплуатации.

Выполнение мероприятий Подпрограммы повлечет за собой ряд последствий социально-экономического характера: рост удовлетворенности населения в реализации потребностей по физическому воспитанию детей, а, следовательно, и снижение социальной напряженности, обусловленной неравной доступностью и дифференциацией качества предоставляемых услуг для различных слоев населения в сфере детско-юношеского спорта; снижение роста заболеваемости детей, в том числе хроническими заболеваниями, повышение репродуктивных возможностей молодежи;   снижение роста алкоголизации и наркозависимости подростков и молодежи, роста детской и подростковой преступности; повышение эффективности подготовки спортивного резерва, возвращение лидирующих позиций в спорте высших достижений.

Реализация Подпрограммы в сфере культуры позволит повысить качество и доступность услуг в сфере культуры, сохранить единое культурное пространство через:

повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

развитие сети учреждений культуры и искусства и их модернизация; поддержку творческих сил и создание условий для реализации их потенциала; формирование посредством культурной деятельности узнаваемого позитивного образа района  в краевом,   российском пространстве культуры.

- Раздел 3. Срок реализации Подпрограммы

- Срок реализации Подпрограммы 2017-2022 годы

- Раздел 4. Перечень и общая характеристика  мероприятий Подпрограммы

Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению №2 к настоящей Программе.

- Раздел 5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы

- Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 0,0тыс. руб.,

- - в том числе из бюджета района -   0,0тыс. руб.:

- 2017 год –  0,0 тыс. руб.

- 2018 год –  0,0 тыс. руб.

- 2019год –   0,0  тыс. руб.

- 2020 год  -  0,0  тыс. руб.

- 2021 год -   0,0 тыс. руб.

- 2022 год -   0,0  тыс. руб.

- Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании краевого и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

- Раздел 6.Система управления реализацией   Подпрограммы

Общая координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется администрацией Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Исполнение части мероприятий Подпрограммы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов осуществляется в порядке размещения муниципального заказа.

Отдел образования, отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края:

1) участвуют в реализации Подпрограммы и отвечают за выполнение мероприятий Подпрограммы;

2) участвуют в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации подпрограммных мероприятий;

3) ежегодно уточняют с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям;

4) осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

5) несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают эффективное целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы;

6) несут ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;

7) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе реализации Подпрограммы и достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

8) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляют в отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края доклад о ходе реализации Подпрограммы;

9) организуют проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

- Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района:

- 1) осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы;

- 2) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в главе  администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе реализации Подпрограммы, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

- 3) ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края доклад о ходе реализации Подпрограммы;

- 4) организует проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы;

- 5) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

В результате реализации намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база объектов социальной сферы района.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем. Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы значительно улучшит качество предоставляемых услуг в области образования, будет содействовать развитию культуры населения и сохранению культурных ценностей, обеспечит дальнейшее развитие территорий населённых пунктов района.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достигнуть:

увеличение сети образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса;

развитие сети учреждений культуры и искусства, их модернизация, повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

создание условий для непрерывного развития творческих способностей детей;

увеличение объема и повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг, повышение педагогической, социальной и 
экономической эффективности спортивных занятий;

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям оценки эффективности реализации программ:

1) соответствие программы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края;

2) характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы;

3) уровень финансового обеспечения программы и структура его источников;

4) уровень капитальных вложений, направленных на капитальное строительство и реконструкцию объектов Левокумского муниципального района, в общем объеме средств, направляемых на реализацию Подпрограммы;

5) уровень управления Подпрограммой.

- Подпрограмма 2

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»

| Наименование Подпрограммы | - «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы | Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; субъекты малого и среднего предпринимательства Левокумского муниципального района |
| Цели Подпрограммы | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, формирование конкурентной среды в экономике Левокумского муниципального района |
| Задачи Подпрограммы | Внедрение финансовых механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Левокумском муниципальном районе |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения не менее 357,5 единиц; доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций не менее 24,1 процента; численность работников на малых и средних предприятиях в районе не менее 4480 человек; оборот малых предприятий включая микро-предприятия- не менее 2496,0 млн. руб.; |
| Сроки реализации Подпрограммы | - 2017-2022 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 3120,0 тыс. руб., - в том числе из бюджета района- 3120,0 тыс. руб.: 2017 год – 520,0 тыс. руб. 2018 год – 520,0 тыс. руб. 2019год – 520,0 тыс. руб. 2020год - 520,0 тыс. руб. 2021 год - 520,0 тыс. руб. 2022 год - 520,0 тыс. руб. - Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Обеспечение темпа роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение темпа роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях; увеличение оборота малых предприятий включая микро предприятия; увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Содействие малому и среднему бизнесу является одним из основных стратегических приоритетов социально-экономического развития Левокумского муниципального района в соответствии со Стратегией социально- экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период 2030 года.

Отсутствие достоверных статистических показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства особенно по индивидуальным предпринимателям, в части результатов финансово-хозяйственной деятельности негативно отражается на проводимой администрацией района аналитической работе, планировании, выстраивании эффективной экономической политики.

Число малых и средних предприятий - один из основных индикаторов качества экономической среды.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю за 2015 год в Левокумском муниципальном районе действует 134 малых (в том числе микро предприятий) и средних предприятий и зарегистрировано 1275 индивидуальных предпринимателей (в том числе в форме крестьянских (фермерских) хозяйств). Таким образом, в Левокумском муниципальном районе действует 1409 субъектов малого и среднего предпринимательства, что в пересчете на 10 тыс. населения составляет 351,4 субъекта (в 2014 году – 343,8 субъекта).

Численность работающих на малых и средних предприятиях в 2015 году составила 5997 человек (с учетом микро предприятий) или 48,4 процента к 2014году.

Удельный вес среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района за 2015 год составил 31,2 процента, за 2014год – 20,7 процента.

Размер официально начисленной среднемесячной заработной платы на малых (без учета микро предприятий) и средних предприятиях в 2015 году увеличился на 103,3 процента к 2014 году.

Суммарный оборот малых (с учетом микро предприятий) и средних предприятий по итогам 2015года составил 2182,0 млрд. рублей.

В 2016 году в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209 - ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" проведено федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года.

Данные обследования позволили идентифицировать предприятия, действительно участвующие в развитии экономики района. В результате по предварительным данным переписи наблюдается расхождение в количестве предприятий. Учитывая, что снижение количества предприятий не повлекло падения значений качественных показателей, характеризующих их деятельность, такое снижение связано с отсеиванием организаций, полностью прекративших свою деятельность без проведения официальной процедуры ликвидации, находящихся в стадии банкротства, остановивших деятельность по различным причинам, и фактически не участвовавших в экономике района.

- Для создания экономических, правовых, организационных условий и целостной системы государственной и общественной поддержки развития малого предпринимательства действует Координационный Совет по содействию развития малого и среднего предпринимательства в Левокумском муниципальном районе.

- Работа Совета направлена на осуществление практического взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти и представителей малого бизнеса, консолидации интересов для выработки предложений по основным направлениям развития малого предпринимательства. Предприниматели района входят не только в состав, но и являются также депутатами в муниципальных образованиях Левокумского района, что носит положительный характер при принятии нормативных актов, касающихся, как субъектов малого и среднего бизнеса, так и предпринимательства в целом.

- В рамках Координационного Совета при администрации района регулярно проводится анализ положения дел в сфере малого предпринимательства и оказывается действенная помощь по преодолению административных барьеров.

- В то же время считать проблемы полностью решенными нельзя.

Объективно это связано с изменением качественных характеристик проблем, с появлением новых предприятий и предпринимателей на рынке товаров и услуг, развитием действующих производств. Следует отметить, что основным источником финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства являются доходы от собственной деятельности. В условиях недостатка финансовых средств на дальнейшее развитие и расширение производства субъекты малого и среднего предпринимательства привлекают кредиты. Банковское кредитование не имеет возможности решать проблемы, особенно малого предпринимательства в полном объеме. Основная проблема связана с особенностями самого малого бизнеса - невозможностью предоставления гарантий, непрозрачностью финансовых потоков.

Систему банковского кредитования малого и среднего предпринимательства на территории Левокумского района обеспечивает Левокумское отделение № 5239 Северокавказского банка Сбербанка России. Дополнительный офис Ставропольского регионального филиала ОАО «Рос сельхозбанк» на территории района был закрыт в 2014 году.

Кредитование малого предпринимательства осуществляет и потребительское общество кредитный союз «Содействие» филиал с. Левокумское.

В районе организована работа по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе путем широкого освещения вопросов предпринимательства в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района проведения семинаров, "круглых столов", по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется органами местного самоуправления Левокумского муниципального района системно и целенаправленно с применением программно-целевого комплексного подхода.

Реализованы две районные целевые программы развития малого и среднего предпринимательства в Левокумском муниципальном районе. С 2015 года реализуется третья программа.

Оказание финансовой поддержки предпринимателям способствует модернизации предприятий, создает дополнительные условия для привлечения инвестиций в основной капитал.

Развитие малого и среднего предпринимательства и его переход на качественно новый уровень участия в формировании валового регионального продукта Левокумского муниципального района требуют существенного расширения возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами.

Раздел 2.   Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач Подпрограммы, описание основных конечных результатов Подпрограммы.

Для реализации целей государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства органами муниципальной власти Левокумского муниципального района посредством реализации муниципальной программы должны быть обеспечены равные и благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основной целью Подпрограммы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства, формирование конкурентной среды в экономике Левокумского муниципального района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу:

Внедрение финансовых механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Левокумском муниципальном районе.

Основным конечным результатом реализации муниципальной Подпрограммы будет: увеличение темпа роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях, темпа роста объема инвестиций в основной капитал, численность субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Раздел 3. Срок реализации Подпрограммы

- Срок реализации Подпрограммы 2017-2022 годы

- Раздел 4. Перечень и общая характеристика  мероприятий Подпрограммы

Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению № 2 к настоящей Подпрограмме.

- Раздел 5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 3120,0 тыс. руб.,

- в том числе из бюджета района- 3120,0 тыс. руб.:

2017 год –   520,0   тыс. руб.

2018 год –   520,0   тыс. руб.

2019год –    520,0   тыс. руб.

2020год -     520,0   тыс. руб.

2021 год -    520,0   тыс. руб.

2022 год -     520,0 тыс. руб.

- Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

- Раздел 6.Система реализации Подпрограммы

Общая координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется администрацией Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района:

1) осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы;

2) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе реализации Подпрограммы, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

3) ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным годом, направляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края доклад о ходе реализации Подпрограммы;

4) организует проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы;

5) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, является администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края:

- участвует в реализации подпрограммы и отвечают за выполнение мероприятий Подпрограммы;

2) участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации подпрограммных мероприятий;

3) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям;

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

5) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы;

6) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;

7) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит информацию о ходе реализации Подпрограммы и достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

8) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит доклад о ходе реализации Подпрограммы;

9) организует проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям оценки эффективности реализации программ:

1) соответствие Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края;

2) характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы;

3) уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников;

4) уровень управления Подпрограммой.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достигнуть:

обеспечение темпа роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение темпа роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях;

увеличение оборота малых предприятий включая микро предприятия;

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

- Подпрограмма 3

- «Развитие инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»

| Наименование Подпрограммы | - «Развитие инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы | Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; субъекты малого и среднего предпринимательства. |
| Цели Подпрограммы | Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района, создание условий для привлечения инвестиций |
| Задачи Подпрограммы | Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в Левокумском муниципальном районе Формирование имиджа Левокумского муниципального района Ставропольского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя не менее 12000,0 рублей; объем инвестиций в основной капитал за счет собственных средств не менее 220,3 млн. рублей; объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования не менее 473,7 млн. рублей; |
| Сроки реализации Подпрограммы | - 2017-2022 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 3120,0 тыс. руб., - в том числе из бюджета района- 2700,0 тыс. руб.: 2017 год – 500,0 тыс. руб. 2018 год – 500,0 тыс. руб. 2019год – 500,0 тыс. руб. 2020год - 400,0 тыс. руб. 2021 год - 400,0 тыс. руб. 2022 год - 400,0 тыс. руб. - Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании местного бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения; увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет собственных средств. |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Важным направлением своей деятельности администрация Левокумского муниципального района считает создание на территории района благоприятных условий для осуществления активной инвестиционной деятельности.

Современная инвестиционная политика направлена на поиск новых эффективных решений, которые позволят активизировать инвестиционные процессы на территории Левокумского муниципального района. Необходимо привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения занятости и повышения уровня доходов местного населения, роста налоговой базы и сбалансированности местного бюджета, решения ряда социальных проблем и исключения социальной напряженности. Сегодня особенно необходимо оказывать поддержку инвесторам - субъектам малого и среднего бизнеса.

Социально-экономическое развитие Левокумского муниципального района характеризуется рядом показателей. Динамика производства и отгрузки товаров, работ,  услуг по отраслям положительная, но при этом в структуре экономики ведущие позиции занимает сельское хозяйство. По обороту в стоимостном выражении эта отрасль составляет 60,2 %, торговля – 18,6 %, промышленность – 11,5%, оказание услуг – 6,3 %, строительство – 1,4 %.

В 2015 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 126,4%.

Важнейшей проблемой, сдерживающей привлечение инвестиций в экономику района, является отсутствие инженерно подготовленных инвестиционных площадок.

Вопросы привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в настоящее время является приоритетной задачей государственной и региональной экономической политики России.

В соответствии с Указом Президента РФ от 26 апреля 2013 года  №607  «Об оценке эффективности  деятельности органов местного самоуправления  городских округов  и муниципальных районов»,  в целевые показатели  Программы включен показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)».

Инвестиционная привлекательность Левокумского муниципального района обеспечивается за счет таких основных факторов как:

- выгодное географическое положение;

- развитая транспортная система, представленная разветвленной сетью основных автомобильных магистралей;

- развитая система связи и телекоммуникаций;

- устойчивая социально-экономическая ситуация;

- высокий природно-рекреационный и историко-культурный потенциал;

- сформированность внутренней рыночной инфраструктуры.

Производственный потенциал Левокумского муниципального района – это перерабатывающие предприятия, строительные организации, предприятия по производству пищевой продукции, строительных материалов, а так же предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность всего района -  поставщики тепловой энергии, природного газа, питьевой воды, электроэнергии и услуг связи.

При этом в районе имеется ряд проблем, одной из приоритетных является высокий уровень дотационности бюджета района: в 2015 году собственные доходы в структуре бюджета района составляют всего 35,02%, остальные 64,98% - дотации, субсидии и субвенции.

Способ решения данной проблемы один – развитие инвестиционной активности, которая должна стать главным приоритетом социально-экономического развития района.

Создание дополнительных производственных мощностей потребует привлечения значительного объёма инвестиционных ресурсов одновременно по трём направлениям:

а) на развитие действующих конкурентоспособных предприятий;

б) на создание новых предприятий в конкурентоспособных (приоритетных) видах экономической деятельности.

в) развитие производственной и социальной инфраструктуры

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал составил 1914,7 млн.  руб. (в 2014 году – 1325,7 млн. руб.), в том числе:

-  сельскохозяйственные организации – 97,5 млн. руб.;

- промышленность – 16,4 млн. руб.;

-торговля -16,9 млн. руб.;

- инвестиции прочих организаций – 1783,9 млн. руб.

Для формирования на территории Левокумского муниципального района условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, необходимо устранение существующих проблем, сдерживающих дальнейшее развитие инвестиционных процессов. К их числу относятся:

-отсутствие подготовленных инвестиционных проектов в соответствии с требованиями российских и зарубежных инвесторов;

-отсутствие маркетинга территории, направленного на формирование положительного имиджа Левокумского муниципального района как территории, благоприятной для привлечения инвестиций.

В рамках внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти по улучшению инвестиционного климата, администрацией Левокумского муниципального района Ставропольского края проведена следующая работа:

Создан инвестиционный потрал администрации Левокумского муниципального района, разработаны документы: Инвестиционная стратегия

Левокумского муниципального района Ставропольского края на период до 2020 года, Инвестиционный паспорт района, Инвестиционное послание главы Левокумского муниципального района.

Создан Совет по улучшению инвестиционного климата в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края, разработано положение о Совете, Реестр свободных инвестиционных площадок и паспорта инвестиционных площадок, сформирована база данных инвестиционных проектов и паспорта инвестиционных проектов, размещена информация о реализации инвестиционных проектов на территории Левокумского муниципального района. Разработан Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», форма обращения, Показатели эффективности работы отдела экономического развития администрации, Порядок проведения оценки эффективности работы отдела экономического развития администрации Левокумского муниципального района.

В целях реализации региональной программы по созданию благоприятного климата для развития инвестиционной и инновационной деятельности на территории Ставропольского края заключено Соглашение о намерениях о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта с государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края».

Разработан единый порядок прохождения административных процедур, Схема взаимодействия органов местного самоуправления Левокумского района Ставропольского края и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений, Схема взаимодействия органов местного самоуправления Левокумского района Ставропольского края и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере строительства,  льготы по арендной плате за земельные участки в размере 0,3 понижающего коэффициента к базовым ставкам арендной платы за землю.

Подпрограмма «Развитие инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» направлена на устранение данных ограничений и повышение инвестиционной привлекательности района.

Раздел 2.   Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач Подпрограммы, описание основных конечных результатов Подпрограммы

Для реализации целей государственной политики в области развития инвестиционного климата органами муниципальной власти Левокумского муниципального района посредством реализации муниципальной Подпрограммы должны быть обеспечены равные и благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными целями Подпрограммы являются:

создание благоприятного инвестиционного климата на территории Левокумского муниципального района, создание условий для привлечения инвестиций.

Основными задачами Подпрограммы являются:

стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в Левокумском муниципальном районе;

формирование имиджа Левокумского муниципального района Ставропольского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов.

Основным конечным результатом реализации муниципальной подпрограммы будет:

увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения;

увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет собственных средств.

- Раздел 3. Срок реализации Подпрограммы

- Срок реализации Подпрограммы 2017-2022 годы

- Раздел 4. Перечень и общая характеристика

- мероприятий Подпрограммы

Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения целей и задач Подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению №2 к настоящей программе.

- Раздел 5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы

- Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 2700,0 тыс. руб.,

- - в том числе из бюджета района- 2400,0 тыс. руб.:

- 2017 год –   500,0   тыс. руб.

- 2018 год –   500,0   тыс. руб.

- 2019год –    500,0   тыс. руб.

- 2020год -     400,0   тыс. руб.

- 2021 год -    400,0   тыс. руб.

- 2022 год -    400,0 тыс. руб.

- Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

- Раздел 6.Система реализации Подпрограммы

Общая координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется администрацией Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района:

1) осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы;

2) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе реализации Подпрограммы, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

3) ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным годом, направляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края доклад о ходе реализации Подпрограммы;

4) организует проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы;

5) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, является администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края:

1) участвует в реализации Подпрограммы и отвечает за выполнение мероприятий Подпрограммы;

2) участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации подпрограммных мероприятий;

3) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям;

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

5) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы;

6) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;

7) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит информацию о ходе реализации Подпрограммы и достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

8) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит доклад о ходе реализации Подпрограммы;

9) организует проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям оценки эффективности реализации программ:

1) соответствие Подпрограммы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края;

2) характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы;

3) уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников;

4) уровень управления Подпрограммой.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достигнуть:

увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения;

увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет собственных средств.

- Подпрограмма 4

- «Развитие потребительского рынка на территории Левокумского

- муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»

| Наименование Подпрограммы | - «Развитие потребительского рынка на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022годы» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы | Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Цели Подпрограммы | Устойчивое развитие потребительского рынка Левокумского муниципального района |
| Задачи Подпрограммы | Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Оборот розничной торговли не менее 1211,6 млн. рублей; оборот розничной торговли на душу населения не менее 30,3 тыс. рублей; оборот общественного питания не менее 13,5 млн. рублей; объем бытовых услуг не менее 113,7 млн. рублей; обеспеченность населения на 1000 жителей торговыми площадями, кв. м на 10,0 тыс. человек не менее 478,1 кв. м. |
| Сроки реализации Подпрограммы | - 2017-2022 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 90,0 тыс. руб., - в том числе из бюджета района- 90,0 тыс. руб.: 2017 год – 15,0 тыс. руб. 2018 год - 15,0 тыс. руб. 2019 год – 15,0 тыс. руб. 2020 год - 15,0 тыс. руб. 2021 год – 15,0 тыс. руб. 2022 год - 15,0 тыс. руб. - Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании местного бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Увеличение: - оборота розничной торговли; -розничного товарооборота на душу населения; -оборота общественного питания; -объема бытовых услуг; -обеспеченности населения торговыми площадями. |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Обоснованием разработки и реализации Подпрограммы является выполнение целевых показателей, необходимость обеспечения ценовой и территориальной доступности услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания для различных категорий населения района. Особенно актуальны эти вопросы для жителей сельских населенных пунктов, где недостаточно развита инфраструктура предприятий торговли.

Потребительский рынок является составной частью экономики Левокумского муниципального района Ставропольского края и призван обеспечивать полное и своевременное	 удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги, качество и безопасность их предоставления, доступность товаров и услуг на всей территории Левокумского муниципального района.

В настоящее время сеть предприятий потребительского рынка в районе насчитывает в своем составе 475 стационарных организаций, в том числе 287 предприятий торговли, 172+  бытового обслуживания, 16 - общественного питания, муниципальное унитарное предприятие «Рынок» - 220 индивидуальных предпринимателей. Кроме того, продажу товаров осуществляют 104 индивидуальных предпринимателя без использования торговых объектов. В отрасли работает более 3,2 тыс. человек, или 13,4 % от всего работающего населения. На протяжении многих лет сфера торговли является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики.  В 2015 году в бюджеты всех уровней от организаций оптовой и розничной торговли поступило 7,061 млн. руб. налоговых платежей, от общей суммы поступивших налогов в бюджет района.

В 2015 году оборот розничной торговли составил 1059,2 млн. рублей    или 105,5 процента к аналогичному периоду 2014 года.  В расчете на 1 жителя района оборот розничной торговли в 2013 году составил 26,0 тыс. рублей (2014 году – 24,2 тыс. рублей).

В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров занимает более половины (52,0 процент) розничного оборота.  За 2015 год их реализовано на 550,8 млн. рублей.  Непродовольственных товаров за этот период продано на 508,4 ,0 млн. рублей.

Оборот общественного питания в 2015 году составил 10,8 млн. рублей, или 106,0 процентов к уровню предыдущего года.

В 2015 году населению района было оказано бытовых услуг на сумму 97,3 млн. рублей, что составило в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2014 года (92,0 млн. руб.) 105,8 процентов.

Таким образом, торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения в Левокумском муниципальном районе получают экономическое развитие, но уровень развития их инфраструктуры еще недостаточен для полного и всестороннего удовлетворения потребительского спроса, в том числе отмечается рост объемов бытовых услуг по всем видам бытовых услуг, учитываемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.

В рамках проводимой в Ставропольском крае акции «Покупай ставропольское» широкое распространение нашли сельскохозяйственные ярмарки Выходного дня, где продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей реализуется по ценам производителей.

С целью насыщения потребительского рынка Левокумского района качественной продукцией местных производителей по доступным ценам активизирована работа по организации и проведению ярмарок. В районе организована 1 площадка для проведения ярмарок. В 2015 году проведено 150 ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров и товаров народного потребления, из них специализированных сельскохозяйственных ярмарок – 20 и 130 ярмарок «Выходного дня», где реализовано продукции на сумму свыше 21,7 млн. рублей.

На развитие розничной торговой сети положительно влияет рост инвестиций.   В 2015 году было направлено 16,9 млн. руб. инвестиций в основной капитал (2014 год -5,0 млн. руб.), доля которых в 2015 году составила 0,9% от общего объёма инвестиций.

За 2013 – 2015 годы введены в эксплуатацию: торгово-производственный комплекс, автосалон, салон красоты, семь магазинов, реконструировано пять магазинов (в с.Левокумском); строительство помещений и торговых мест для улучшения придорожного сервиса (с.Урожайное), строительство помещений для развития туризма, (п. Новокумский), реконструкция кафе и магазина (с.Правокумское).

Продолжается развитие фирменной торговли, в настоящее время на территории района насчитывается 4 торговые точки, занимающихся производством и реализацией свежего мяса.

В общем количестве стационарных предприятий 88,5 процентов (258 предприятий) занимает мелкорозничная торговая сеть, которая дополняет цивилизованную торговую сеть.

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей по району составляет 421,7 кв. м., при базовом показателе минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Российской Федерации – 521 кв. метров на 1000 жителей.  Общая площадь торговых площадей по району составляет 17354,0 кв. м., торговая площадь объектов -14317,7 кв. м.

Кроме того, в сфере общественного питания существует ряд проблем:

- в муниципальных образованиях отсутствует дифференциация объектов общественного питания с точки зрения комфортности, уровня обслуживания, предлагаемых услуг и функционирования по интересам: кафе-мороженое, детские, молодежные, семейные кафе, спорт-кафе и др.

-не развита сеть летних кафе в местах интенсивного движения и массового отдыха населения, на центральных улицах, в местах деловой активности.

Сектор торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения со средними (умеренными) ценами и качеством товаров и услуг развит недостаточно. Особо остро проблема ценовой доступности сказывается на малообеспеченных жителях района, а также жителях, имеющих фиксированные и низкие доходы.

Кроме того  для улучшения торгового обслуживания населения дополнительно муниципальными образованиями поселений района разработаны схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Высокая насыщенность районной торговой сети продуктами питания и непродовольственными товарами, в основном, сформирована за счет ввоза в район товаров из-за пределов края.

Существует проблема сбыта сельскохозяйственной продукции вследствие разрушения ранее налаженных кооперативных связей между всеми участниками рынка, недостаточной развитости инфраструктуры агропродовольственного рынка, дефицита альтернативных форм организаций торговой деятельности.

Требуют решения проблемы повышения качества и безопасности продовольствия, борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией. Наиболее остро вопросы качества и безопасности, распространения контрафактной и фальсифицированной продукции стоят в сфере неорганизованной торговли - на рынках и в мелкорозничной сети, где реализуется основная масса подобной продукции.

Отделом ОМВД России по Левокумскому району в 2015 году выявлено 13 административных правонарушений по ст. 14.16. ч.3 КоАП РФ «Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». К административной ответственности привлечено 8 индивидуальных предпринимателя и 5 продавцов.

Остается серьезной проблемой профессиональное образование работников торговли и, особенно, бытового обслуживания, специалистов массовых профессий и технического персонала. Нет четких механизмов ответственности работодателя за привлечение и использование работников, не имеющих соответствующего образования и подготовки.

Особого внимания требует вопрос по обучению новым профессиям. Не хватает специалистов по ремонту торгово-технологического, теплового, холодильного оборудования.

Существующая система статистического учета и информационного обеспечения потребительского рынка не позволяет проводить в полном объеме мониторинг и анализ развития потребительского рынка и сферы услуг, правильно спрогнозировать их развитие и обеспечить создание единого информационного пространства для современного динамичного функционирования потребительского рынка и сферы услуг, привлечения инвестиций и т.п.

В сфере торговли отсутствует  система учета объемов продажи продукции местного производства.

Позитивные количественные и качественные изменения на потребительском рынке района не снимают ряда проблем.

Низкий покупательский спрос на дорогостоящие товары, на сложнобытовую технику вызывает сложности в торговле. Покупку дорогостоящих товаров (бытовая техника, видеотехника, мебель) многие жители района предпочитают совершать в городах Буденновске,  Нефтекумске.

Недостаточно развита инфраструктура торговли в части современного дизайна и благоустройства прилегающих территорий, отсутствия парковок и велопарковок.

Программное решение указанных проблем позволит обеспечить качественно новый, более социально ориентированный облик потребительского рынка и услуг, будет способствовать поддержанию высоких темпов развития отрасли, расширению предложения товаров и услуг, позволит создать новые рабочие места, гарантированно обеспечить значительную часть поступлений в бюджет.

Выполнение Подпрограммы связано с наличием ряда рисков. Источниками их существования являются:

- зависимость конъюнктуры рынка потребительских товаров и услуг, темпов и пропорций его развития от внешних макроэкономических и социальных условий и факторов. В их числе – сохранение низкой покупательной способности значительной части населения без мер социальной защиты жителей Ставропольского края, высокая инфляция и импортная зависимость рынка, особенно продовольственного;

- частная собственность предприятий потребительского рынка. Выполнение основных заданий Подпрограммы лимитируется возможностью выделения ресурсов, решения по которым принимают бизнес-структуры, исходя из предпринимательской целесообразности, в соответствии с конъюнктурой рынка, влиянием большого числа неконтролируемых факторов внешней среды;

- отсутствие финансовой поддержки из бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Раздел 2.   Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач Подпрограммы, описание основных конечных результатов Подпрограммы

Для реализации целей государственной политики в области развития потребительского климата органами муниципальной власти Левокумского муниципального района посредством реализации муниципальной Подпрограммы должны быть обеспечены равные и благоприятные условия для развития потребительского климата.

Основной целью Подпрограммы является:

устойчивое развитие потребительского рынка Левокумского муниципального района;

Основными задачами Подпрограммы являются:

формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

фоздание  и поддержание условий для  равной, добросовестной конкуренции.

Основным конечным результатом реализации муниципальной Подпрограммы будет увеличение:

- оборота розничной торговли;

-  розничного   товарооборота на душу населения;

-оборота общественного питания;

-объема бытовых услуг;

-обеспеченности населения торговыми площадями.

- Раздел 3. Срок реализации Подпрограммы

- Срок реализации Подпрограммы 2017-2022 годы

- Раздел 4. Перечень и общая характеристика

- мероприятий Подпрограммы

Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

- Раздел 5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы

- Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 90,0 тыс. руб.,

- - в том числе из бюджета района-    90,0 тыс. руб.:

- 2017 год –   15,0   тыс. руб.

- 2018 год  -   15,0  тыс. руб.

- 2019 год –   15,0   тыс. руб.

- 2020 год -    15,0    тыс. руб.

- 2021 год –    15,0   тыс. руб.

- 2022 год -    15,0    тыс. руб.

- Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

- Раздел 6.Система реализации Подпрограммы

Общая координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется администрацией Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района:

1) осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы;

2) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе реализации Подпрограммы, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

3) ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным годом, направляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края доклад о ходе реализации Подпрограммы;

4) организует проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы;

5) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, является администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края:

1) участвует в реализации Подпрограммы и отвечает за выполнение мероприятий Подпрограммы;

2) участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации подпрограммных мероприятий;

3) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям;

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

5) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы;

6) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;

7) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит информацию о ходе реализации Подпрограммы и достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

8) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит доклад о ходе реализации Подпрограммы;

9) организует проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям оценки эффективности реализации программ:

1) соответствие Подпрограммы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края;

2) характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы;

3) уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников;

4) уровень управления Подпрограммой.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достигнуть увеличения:

- оборота розничной торговли;

- розничного   товарооборота на душу населения;

- оборота общественного питания;

- объема бытовых услуг;

- обеспеченности населения торговыми площадями.