ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Левокумского муниципального округа

Ставропольского края

с. Левокумское

« 12 » апреля 2021 г.                                                                                № 490

=========================================================

Об утверждении краткосрочного плана на 2020-2022 год реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Левокумского района Ставропольского края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 года № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края                                          от 16 апреля 2014 года № 166-п «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план на 2020-2022 годы реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Левокумского района Ставропольского края.

2. Отделу по информационным технологиям администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края                                 (Бударина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Бондаренко С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Левокумского муниципального

округа Ставропольского края                                                              А.Н.Иванов

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 12 апреля 2021 года № 490 КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН по реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расположенных на территории Левокумского районам Ставропольского края (на 2020 - 2022 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код МКД* |  | № п/п |  | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию |  | Год последнего капитального ремонта |  | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  |  |  | Общая площадь МКД |  | Всего |  |  |  |  | колличес- тво жителей |  | колличес-тво этажей |  | количество подъездов |  | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет |  | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  |  |  | Всего |  |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
| 3809 |  | 1 |  | 2020 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Гагарина, д. 32 | 1 | 1950 |  |  |  | нет | нет |  | нет |  | 392,80 |  | 327,20 |  |  | 327,20 |  | 22 |  | 2 |  | 2 |  | 195 620,57 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 620,57 | 31.12.2020 |
| 3823 |  | 2 |  | 2020 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Гагарина, д. 34 | 1 | 1950 |  |  |  | нет | нет |  | нет |  | 433,20 |  | 393,00 |  |  | 393,00 |  | 20 |  | 2 |  | 2 |  | 259 310,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 310,99 | 31.12.2020 |
| 3974 |  | 3 |  | 2020 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Калашникова, д. 8 | 1 | 1960 |  |  |  | нет | нет |  | нет |  | 390,50 |  | 359,70 |  |  | 359,70 |  | 15 |  | 2 |  | 1 |  | 1 304 270,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 270,60 | 31.12.2020 |
| 13012 |  | 4 |  | 2020 | Левокумский муниципальный округ | п. Новокумский, ул. Мичурина, д. 47 | 1 | 1969 |  |  |  | нет | нет |  | нет |  | 698,40 |  | 638,40 |  |  | 638,40 |  | 37 |  | 2 |  | 2 |  | 2 780 621,77 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 621,77 | 31.12.2020 |
|  |  |  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 914,90 |  | 1 718,30 |  |  | 1 718,30 |  | 94,00 |  |  |  |  |  | 4 539 823,93 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539 823,93 |  |
| 3854 |  | 5 |  | 2022 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Комсомольская, д. 29 | 1 | 1968 |  |  |  | нет | нет |  | нет |  | 329,60 |  | 274,00 |  |  | 274,00 |  | 14 |  | 2 |  | 1 |  | 53 276,22 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 276,22 | 31.12.2022 |
| 3981 |  | 6 |  | 2022 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Калашникова, д. 10 | 1 | 1975 |  |  |  | нет | нет |  | нет |  | 397,30 |  | 345,70 |  |  | 345,70 |  | 22 |  | 2 |  | 1 |  | 168 153,08 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 153,08 | 31.12.2022 |
| 7979 |  | 7 |  | 2022 | Левокумский муниципальный округ | п. Кумская Долина, ул. Кочубея, д. 49 | 1 | 1971 |  |  |  | нет | нет |  | нет |  | 716,50 |  | 628,00 |  |  | 628,00 |  | 24 |  | 2 |  | 2 |  | 193 126,31 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 126,31 | 31.12.2022 |
| 7957 |  | 8 |  | 2022 | Левокумский муниципальный округ | п. Кумская Долина, ул. Кочубея, д. 48 | 1 | 1971 |  |  |  | нет | нет |  | нет |  | 716,50 |  | 605,60 |  |  | 605,60 |  | 27 |  | 2 |  | 2 |  | 2 031 313,34 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 313,34 | 31.12.2022 |
| 7996 |  | 9 |  | 2022 | Левокумский муниципальный округ | п. Кумская Долина, ул. Кочубея, д. 50 | 1 | 1971 |  |  |  | нет | нет |  | нет |  | 716,50 |  | 631,00 |  |  | 631,00 |  | 26 |  | 2 |  | 2 |  | 193 126,31 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 126,31 | 31.12.2022 |
| 8176 |  | 10 |  | 2022 | Левокумский муниципальный округ | п. Кумская Долина, ул. Кочубея, д. 52 | 1 | 1971 |  |  |  | нет | нет |  | нет |  | 716,50 |  | 695,70 |  |  | 695,70 |  | 22 |  | 2 |  | 2 |  | 193 126,31 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 126,31 | 31.12.2022 |
| 13347 |  | 11 |  | 2022 | Левокумский муниципальный округ | с. Правокумское, ул. Гайдара, д. 18 | 1 | 1972 |  |  |  | нет | нет |  | нет |  | 449,70 |  | 428,30 |  |  | 428,30 |  | 16 |  | 2 |  | 1 |  | 2 480 757,93 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 757,93 | 31.12.2022 |
|  |  |  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 042,60 |  | 3 608,30 |  |  | 3 608,30 |  | 151,00 |  |  |  |  |  | 5 312 879,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 312 879,51 |  |
|  |  |  |  |  | Итого Левокумский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 957,50 |  | 5 326,60 |  |  | 5 326,60 |  | 245,00 |  |  |  |  |  | 9 852 703,45 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 852 703,45 |  |

Первый заместитель главы администрации

Левокумского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                             С.В.Бондаренко

| Таблица 2 РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального реомнта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации**** |
| 3809 | 37104 | 1 | 2020 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Гагарина, д. 32 | 1 | ремонт фундамента | 43,00 | м2 | 4 454,00 | 195 620,57 | 191 522,00 | 4 098,57 | 0,00 |
| 3823 | 37225 | 2 | 2020 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Гагарина, д. 34 | 1 | ремонт фундамента | 57,00 | м2 | 4 454,00 | 259 310,99 | 253 878,00 | 5 432,99 | 0,00 |
| 3974 | 38248 | 3 | 2020 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Калашникова, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 296,00 | м2 | 4 314,00 | 1 304 270,60 | 1 276 944,00 | 27 326,60 | 0,00 |
| 13012 | 92643 | 4 | 2020 | Левокумский муниципальный округ | п. Новокумский, ул. Мичурина, д. 47 | 1 | ремонт крыши | 698,40 | м2 | 3 898,00 | 2 780 621,77 | 2 722 363,20 | 58 258,57 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 4 539 823,93 | 4 444 707,20 | 95 116,73 | 0,00 |
| 3854 | 37491 | 5 | 2022 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Комсомольская, д. 29 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 32,00 | м2 | 1 630,00 | 53 276,22 | 52 160,00 | 1 116,22 | 0,00 |
| 3981 | 38297 | 6 | 2022 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Калашникова, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 101,00 | м2 | 1 630,00 | 168 153,08 | 164 630,00 | 3 523,08 | 0,00 |
| 7979 | 79185 | 7 | 2022 | Левокумский муниципальный округ | п. Кумская Долина, ул. Кочубея, д. 49 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 116,00 | м2 | 1 630,00 | 193 126,31 | 189 080,00 | 4 046,31 | 0,00 |
| 7957 | 78924 | 8 | 2022 | Левокумский муниципальный округ | п. Кумская Долина, ул. Кочубея, д. 48 | 1 | ремонт крыши | 461,00 | м2 | 4 314,00 | 2 031 313,34 | 1 988 754,00 | 42 559,34 | 0,00 |
| 7996 | 79315 | 9 | 2022 | Левокумский муниципальный округ | п. Кумская Долина, ул. Кочубея, д. 50 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 116,00 | м2 | 1 630,00 | 193 126,31 | 189 080,00 | 4 046,31 | 0,00 |
| 8176 | 80596 | 10 | 2022 | Левокумский муниципальный округ | п. Кумская Долина, ул. Кочубея, д. 52 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 116,00 | м2 | 1 630,00 | 193 126,31 | 189 080,00 | 4 046,31 | 0,00 |
| 13347 | 95137 | 11 | 2022 | Левокумский муниципальный округ | с. Правокумское, ул. Гайдара, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 563,00 | м2 | 4 314,00 | 2 480 757,93 | 2 428 782,00 | 51 975,93 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | 5 312 879,51 | 5 201 566,00 | 111 313,51 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Левокумский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 9 852 703,45 | 9 646 273,20 | 206 430,25 | 0,00 |

Первый заместитель главы администрации

Левокумского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                              С.В.Бондаренко

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2020 | Левокумский муниципальный округ | 1 914,90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539 823,93 | 4 539 823,93 |
| 2 | 2022 | Левокумский муниципальный округ | 4 042,60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 312 879,51 | 5 312 879,51 |
|  |  | Итого Левокумский муниципальный округ | 5 957,50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 852 703,45 | 9 852 703,45 |

Первый заместитель главы администрации

Левокумского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                              С.В.Бондаренко