**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации Левокумского муниципального округа**

**Ставропольского края**

**с. Левокумское**

**« 19 » мая 2021 г. № 593**

=========================================================

Об утверждении проекта по благоустройству сельских территорий Ставропольского края в 2022 году Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство сценической площадки на территории Парка культуры и отдыха (2 этап)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях участия в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», а также в соответствии с заключением Автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 2496НР/1-20 от 23 сентября 2020 года, администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект по благоустройству сельских территорий Ставропольского края в 2022 году Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство сценической площадки на территории Парка культуры и отдыха (2 этап)».

2. Отделу по информационным технологиям администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (Сусоев Ф.В.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Бегишеву Н.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Левокумского муниципального

округа Ставропольского края С.В.Бондаренко

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности главы Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Бондаренко

«\_\_» \_\_\_\_\_\_2021 год

М.П.

ПРОЕКТ

по благоустройству сельских территорий Ставропольского края в 2022 году

Левокумского муниципального округа Ставропольского края

(наименование района (городского округа)

1. Общая характеристика проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта[[1]](#footnote-1)  | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий по направлению: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| Наименование проекта:  | «Благоустройство сценической площадки на территории Парка культуры и отдыха (2 этап)» |
| Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство | Земельный участок, общей площадью 26435,00 кв.м.Назначение: Земли населенных пунктов, Муниципального бюджетного учреждения Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Парка культуры и отдыха»кадастровый (или условный) номер: 26:14:010203:708Адрес (местоположение): 25б, улица Комсомольская, село Левокумское, Левокумский район, Ставропольский край, Российская Федерация |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | Создание комфортных условий для повседневной жизни и отдыха жителей села Левокумского |
| Инициатор проекта  | Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев) | 2 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 01.03.2022 г. |
| Дата окончания реализации проекта | 30.04.2022 г. |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 3 673,72 |
|  в том числе за счет средств: | х |
| федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не превышающий 2 млн. рублей и не более 70% от общих расходов) |  2 000,00 |
| местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета | 1 656,22 |
| внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 17,50 |

Целевая группа:

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 42 |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 9641 |
| Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 100 |

2. Описание проекта

2.1. Одной из важнейших проблем является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни. В решении этой проблемы видное место принадлежит озелененным территориям в виде скверов, бульваров, парков культуры и отдыха.

Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что МКУ «Парк культуры и отдыха» находится в самом центре села, в нем проходят все значимые для жителей мероприятия. Установлены памятники: участникам ВОВ, труженикам тыла. Проводятся масштабные мероприятия — «День села», «Широкая Масленица», «Алые Паруса», парадные шествия. На летней площадке проходят регулярно фестивали народного творчества, выступают гости из близлежащих городов и республик, на каждом из которых бывает до тысячи гостей села. Нашему парку более 40 лет. И на протяжении всех этих лет он является центром притяжения населения. Поэтому необходимо, чтобы не только проведение социально – значимых мероприятий объединяло жителей в этом месте, но все могли бы прийти сюда с детьми просто погулять, поиграть и отдохнуть.

В 2020 году данная территория благоустроена в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» и площадка перед сценой и вокруг нее обустроена брусчаткой, установлены скамьи для отдыха и урны.

Но, как показал опыт проведения праздничных мероприятий, погодные условия вносят свои изменения в организацию праздников и их реализацию. Дожди не раз срывали запланированные выступления артистов, проведение праздника «Алые паруса» и другие. Поэтому мы планируем провести второй этап благоустройства этого объекта и обустроить площадку перед сценой крытым навесом из металлопрофиля и установить камеры видеонаблюдения. Поскольку обеспечение безопасности на территории, также является важным фактором при благоустройстве села.

Ожидаемые результаты:

В результате реализации системных мероприятий будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект, а именно:

- повыситься уровень комфортности жизни населения с. Левокумского путем достижение качественного состояния зоны отдыха населения, соответствующих санитарно-гигиеническим, эстетическим функциям;

- повышение интереса жителей территории к участию в благоустройстве;

- достижение социально гарантированного минимума обеспеченности населения местами отдыха;

- приведение территории парка культуры и отдыха в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства.

В последствии планируется продолжить оснащать прилегающую территорию к площадке и обустроить ее небольшими детскими игровыми городками, для удобства отдыхающих родителей с детьми.

Таким образом, благоустройство парка не только повысит авторитет органов местного самоуправления у населения (вследствие повышения комфорта для проживающих в сельском поселении), но и позволит повысить уровень жизни каждого жителя этой территории. В целом, понимание необходимости проведения мероприятий по благоустройству в отдельно взятом сельском поселении совместно с жителями ведет к улучшению экологической обстановки всего района, укреплению здоровья его жителей. Оснащение места для культурного семейного отдыха, площадок для культурно-массовых мероприятий приведет к уменьшению числа подростков, бесцельно проводящих свое свободное время. А погодные условия, не повлияют на организацию праздничных мероприятий и все что задумано, будет исполнено.

2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те мероприятия, которые реализуются в рамках проекта) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: бетонные работы(проектные, изыскательские) | март 2022 г. | Подрядчик, администрация Левокумского муниципального округа |
|  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы: монтаж каркасных конструкций, монтаж навеса | март-апрель 2022 г. | Подрядчик, администрация Левокумского муниципального округа |
|  |  |  |
| Приобретение оборудования (приобретение строительных материалов согласно сметы, систем видеонаблюдения):  | март-апрель 2022 г. | Подрядчик, администрация Левокумского муниципального округа |
|  |  |  |
| Прочая деятельность (монтаж систем видеонаблюдения и освещения): | апрель 2022 г. | Подрядчик, администрация Левокумского муниципального округа |
|  |  |  |

3. Смета расходов по проекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы(подробно) | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. рублей  | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс. рублей | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
|  | 2000,00 | 1 673,72 | 3 673,72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрацииЛевокумского муниципального округа Ставропольского края |  |  Н.А. Бегишева  |
|  |  (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |

1. В соответствии с приложением № 7 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» [↑](#footnote-ref-1)